# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.04.2016 | № | 254 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана создания объектов необходимой

для инвесторов инфраструктуры в Березовском городском округе

на 2016 год и последующие годы

Руководствуясь постановлением администрации Березовского городского округа от 02.11.2015 № 790 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории муниципального образования «Березовский городской округ» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Березовском городском округе, внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Березовском городском округе на 2016 год и последующие годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Березовского

городского округа		Д.А.Титов

Приложение

к постановлению администрации

Березовского городского округа

от 11.04.2016 № 254

План  создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Березовском городском округа

на 2016 года и последующие годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации (год) | Приблизительная стоимость (млн.руб.) | Источники финансирования по годам | Ответственные органы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водовода от п.ш. «Берёзовская» до п.ш. «Южная» | 2019-2020 | 48,0 | Городской бюджет | УЖ и С Березовского ГО | Стадия предпроектных работ; ведется поиск инвестора на проектные и строительные работы |
| 2. | Проектирование и строительство резервного водовода и водопроводной сети в п.Барзас | 2015-2017 | 21,8 | Городской бюджет | УЖ и С Березовского ГО | Стадия строительства |
| 3. | Строительство наружных водопроводных сетей в микрорайоне «Солнечный» | 2019-2020 | 6,0 | Городской бюджет | Администрация Березовского ГО | Стадия предпроектных работ |
| 4. | Реконструкция тепло-, водо-, электросетей и канализационных сетей м-на 5/7 | 2016 | 1,0 | Городской бюджет | УЖ и С Березовского ГО | Стадия предпроектных работ |
| 5. | Лыжероллерная трасса | 2019-2020 | 47,9 | Городской бюджет | Администрация Березовского ГО | Стадия приостановленного строительства; ведется поиск инвестора на строительные работы |
| 6. | Реконструкция ПНС № 2 | 2016 | 23,7 | Городской бюджет | ОАО «СКЭК» | Стадия выполнения работ |
| 7. | Капитальный ремонт КЛ,ВЛ,ТП,РП | 2016-2017 | 120,3 | Внебюджетные фонды | ОАО «СКЭК» | Стадия выполнения работ |
| 8. | Проектирование и реконструкция ТП 14,ТП 110, 51, 55, 24, 53, 10, 114 с заменой силовых трансформаторов | 2016-2017 | 7,2 | Внебюджетные фонды | ОАО «СКЭК» | Стадия проектирования |

Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ		М.В.Шмулевич