АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Березовского городского

округа на 2017-2019 годы

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 № 224 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 672 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы на территории Березовского городского округа на 2017-2019 годы, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского округа Волковой Н.В. настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в приложении газеты «Мой город».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ М.В.Шмулевича.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Березовского

городского округа 	Д.А.Титов

Приложение
к постановлению администрации

Березовского городского округа
от _____________ № ______

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы на территории Березовского городского округа на 2017-2019 годы

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории на 2017-2019 годы

| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого за 2017-2019 г.г. | Х | Х | Х | Х | Х | 75 749,18 | 67 317,4 | 4 263,4 | 59 662,1 | 2 940 | 80 113 460,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 113 460,61 | 1 190,09 |  | Х |
|  | Итого за 2017 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 35 662,60 | 32 019,70 | 1 221,30 | 29 328,60 | 1 376,00 | 34 861 094,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 861 094,62 | 1 088,74 |  | Х |
|  | 1 | ул.Вахрушева , д. 21 | 1959 | 1993 | кирпич | 2 | 1 | 545,40 | 501,20 | 0,00 | 501,20 | 16 | 935 219,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 219,21 | 1 865,96 |  | 30.09.2017 |
|  | 2 | ул.Вахрушева , д. 23 | 1965 | 2007 | кирпич | 5 | 4 | 3 414,70 | 3 106,40 | 42,70 | 2 948,50 | 143 | 2 721 887,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 887,02 | 876,22 |  | 30.09.2017 |
|  | 3 | ул.Волкова, д. 16 (с 2016г) | 1983 | 2008 | панель | 5 | 9 | 9 622,20 | 8 506,00 | 413,10 | 8 092,90 | 386 | 9 023 362,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 023 362,47 | 1 060,82 |  | 30.06.2017 |
|  | 4 | ул. Карбышева, д. 4 | 1959 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 923,20 | 844,30 | 0,00 | 766,90 | 27 | 1 572 254,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 254,04 | 1 862,20 |  | 30.09.2017 |
|  | 5 | ул.Кирова , д. 1 | 1959 | 2001 | кирпич | 3 | 4 | 1 927,40 | 1 734,90 | 87,70 | 1 285,40 | 50 | 2 238 242,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 242,98 | 1 290,13 |  | 30.08.2017 |
|  | 6 | б-р Комсомольский, д. 1 (с 2016г) | 1966 | 2009 | панель | 5 | 4 | 3 858,30 | 3 527,10 | 59,10 | 2 873,20 | 138 | 2 568 973,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 973,74 | 728,35 |  | 30.06.2017 |
|  | 7 | ул.Ленина , д. 10 | 1958 | 2005 | кирпич | 2 | 3 | 1 506,20 | 1 377,70 | 121,00 | 1 256,70 | 50 | 3 533 613,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 533 613,79 | 2 564,86 |  | 30.09.2017 |
|  | 8 | ул.Ленина , д. 20 | 1958 | 2007 | кирпич | 2 | 3 | 1 080,10 | 989,50 | 47,50 | 942,00 | 34 | 1 371 515,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 515,82 | 1 386,07 |  | 30.08.2017 |
|  | 9 | ул.Фрунзе, д. 11 | 1974 | 1997 | кирпич | 5 | 2 | 3 721,50 | 3 237,60 | 149,70 | 3 004,30 | 158 | 2 794 864,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 864,01 | 863,25 |  | 30.10.2017 |
|  | 10 | ул.Черняховского, д. 2 | 1964 | 2003 | кирпич | 4 | 2 | 1 381,30 | 1 277,60 | 57,60 | 1 149,50 | 51 | 1 752 680,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 680,17 | 1 371,85 |  | 30.09.2017 |
|  | 11 | ул.Черняховского, д. 4 | 1964 | 2003 | кирпич | 4 | 2 | 1 369,70 | 1 263,40 | 40,60 | 1 222,80 | 67 | 1 752 181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 181,37 | 1 386,88 |  | 30.09.2017 |
|  | 12 | пр.Шахтеров, д. 3 | 1992 | 2005 | панель | 9 | 3 | 6 312,60 | 5 654,00 | 202,30 | 5 285,20 | 256 | 4 596 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596 300,00 | 812,93 |  | 30.06.2017 |
|  | Итого за 2018 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 24 428,90 | 22 054,43 | 641,30 | 20 558,70 | 889,00 | 22 626 230,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 626 230,21 | 1 025,93 |  | Х |
|  | 1 | ул.Кирова , д. 3 | 1959 | 2007 | кирпич | 3 | 4 | 1 943,43 | 1 759,33 | 53,00 | 1 213,40 | 43 | 2 520 637,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 637,42 | 1 432,73 |  | 30.06.2018 |
|  | 2 | ул.Ленина , д. 12 | 1959 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 914,60 | 841,30 | 80,00 | 761,30 | 31 | 1 358 368,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 368,60 | 1 614,61 |  | 30.09.2018 |
|  | 3 | пр. Ленина, д. 58 | 1978 | 2001 | панель | 5 | 7 | 8 395,80 | 7 474,10 | 274,80 | 7 157,90 | 298 | 5 880 686,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880 686,53 | 786,81 |  | 30.09.2018 |
|  | 4 | ул. Лужбина, д. 3 | 1980 | 1998 | кирпич | 3 | 2 | 1 198,90 | 1 090,90 | 90,40 | 1 000,50 | 50 | 1 979 302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 302,20 | 1 814,38 |  | 30.09.2018 |
|  | 5 | ул.Мира , д. 18 | 1960 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 745,70 | 696,70 | 143,10 | 233,50 | 25 | 1 098 048,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 048,53 | 1 576,07 |  | 30.09.2018 |
|  | 6 | б-р Молодежный, д. 17 | 1989 | 0 | панель | 5 | 11 | 10 311,27 | 9 352,10 | 0,00 | 9 352,10 | 415 | 8 613 248,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 613 248,21 | 921,00 |  | 30.10.2018 |
|  | 7 | ул.Фрунзе , д. 1 | 1959 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 919,20 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 27 | 1 175 938,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 938,72 | 1 399,93 |  | 31.08.2018 |
|  | Итого за 2019 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 15 657,68 | 13 243,23 | 2 400,80 | 9 774,83 | 675,00 | 22 626 135,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 626 135,77 | 1 708,51 |  | Х |
|  | 1 | ул. Волкова д. 1а | 1995 | 0 | кирпич | 5 | 5 | 3639,18 | 3209,88 | 611,5 | 2598,38 | 169 | 3 360 462,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 462,87 | 1 046,91 |  | 30.09.2019 |
|  | 2 | ул. Лужбина, д. 1а | 1989 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 1 439,10 | 1 302,50 | 216,70 | 1 085,80 | 54 | 1 759 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 382,73 | 1 350,77 |  | 30.10.2019 |
|  | 3 | ул. Лужбина, д. 39 | 1970 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 772,30 | 708,90 | 89,60 | 619,30 | 24 | 1 224 610,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 610,72 | 1 727,48 |  | 30.10.2019 |
|  | 4 | ул.Мира , д. 20 | 1960 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 690,40 | 636,90 | 0,00 | 636,90 | 29 | 1 871 297,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 297,22 | 2 938,13 |  | 30.08.2019 |
|  | 5 | ул.Мира , д. 22 | 1960 | 1980 | кирпич | 2 | 2 | 690,30 | 636,80 | 76,10 | 560,70 | 34 | 1 879 042,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 042,98 | 2 950,76 |  | 30.08.2019 |
|  | 6 | ул.Мира , д. 28 | 1960 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 681,40 | 627,70 | 60,10 | 567,60 | 39 | 2 527 830,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 830,99 | 4 027,13 |  | 30.08.2019 |
|  | 7 | ул.Мира , д. 30 | 1960 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 680,70 | 628,80 | 98,40 | 530,40 | 29 | 2 426 914,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 914,92 | 3 859,60 |  | 30.08.2019 |
|  | 8 | ул.Мира , д. 36 | 1960 | 1986 | кирпич | 3 | 2 | 1 185,00 | 1 065,90 | 54,90 | 619,10 | 40 | 1 612 432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 432,10 | 1 512,74 |  | 30.08.2019 |
|  | 9 | ул.Мира, д. 46 | 1989 | 2005 | кирпич | 5 | 2 | 3 873,6 | 3 178,4 | 344,9 | 2 209,6 | 162 | 3 859 829,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859 829,95 | 1 214,39 |  | 30.09.2019 |
|  | 10 | ул. Фрунзе, д. 9 | 1977 | 2002 | кирпич | 3 | 1 | 2 005,70 | 1 247,45 | 848,60 | 347,05 | 95 | 2 104 331,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 331,31 | 1 686,91 |  | 30.10.2019 |

Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ		М.В.Шмулевич

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах на территории Березовского городского округа на 2017-2019 годы

| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | работы по строительному контролю |
|  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Итого за 2017-2019 г.г. | 75 749,2 | 91 363 120,99 | 80 113 460,61 | 222 906,00 | 8 274 270,60 | 2 773 926,09 | 94 218,00 | 3 | 4 500 000,00 | 17 642 | 45 305 724,68 | 0 | 0,00 | 11 625 | 13 487 053,58 | 144 | 1 755 476,10 | 32 | 2 064 635,06 | 39 | 1 635 250,51 |
| Итого за 2017 г. | 35 662,6 | 43 457 136,8 | 34 861 094,62 | 0,00 | 2 114 357,80 | 0,00 | 0,00 | 3 | 4 500 000,00 | 7 793 | 19 611 157,44 | 0 | 0,00 | 6 729 | 5 311 448,75 | 144 | 1 755 476,10 | 11 | 856 196,32 | 14 | 712 458,22 |
| 1 | ул.Вахрушева , д. 21 | 545,4 | 680 228,64 | 935 219,21 |  |  |  |  |  |  | 463 | 892 664,00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 23 452,20 | 1 | 19 103,01 |
| 2 | ул.Вахрушева , д. 23 | 3 414,7 | 4 216 006,08 | 2 721 887,02 |  |  |  |  |  |  | 1 093 | 2 578 605,60 |  |  |  |  |  |  | 1 | 88 099,26 | 1 | 55 182,16 |
| 3 | ул.Волкова, д. 16 (с 2016г) | 9 622,2 | 11 544 343,20 | 9 023 362,47 |  |  |  |  |  |  | 2 395 | 6 325 506,56 |  |  | 4 619 | 2 363 661,71 |  |  | 2 | 148 246,00 | 2 | 185 948,20 |
| 4 | ул. Карбышева, д. 4 | 923,2 | 1 145 883,96 | 1 572 254,04 |  |  |  |  |  |  | 742 | 1 500 446,88 |  |  |  |  |  |  | 1 | 39 697,60 | 1 | 32 109,56 |
| 5 | ул.Кирова , д. 1 | 1 927,4 | 2 354 606,28 | 2 238 242,98 |  | 2 114 357,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 78 637,92 | 1 | 45 247,26 |
| 6 | б-р Комсомольский, д. 1 (с 2016г) | 3 858,3 | 4 786 980,12 | 2 568 973,74 |  |  |  |  |  |  | 964 | 2 356 016,00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 162 539,00 | 1 | 50 418,74 |
| 7 | ул.Ленина , д. 10 | 1 506,2 | 1 869 814,44 | 3 533 613,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 059 | 1 605 006,72 | 144 | 1 755 476,10 | 1 | 101 216,64 | 2 | 71 914,33 |
| 8 | ул.Ленина , д. 20 | 1 080,1 | 1 342 949,40 | 1 371 515,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051 | 1 342 780,32 |  |  | 0 | 0,00 | 1 | 28 735,50 |
| 9 | ул.Фрунзе, д. 11 | 3 721,5 | 4 394 070,72 | 2 794 864,01 |  |  |  |  |  |  | 1 120 | 2 642 304,00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 96 014,70 | 1 | 56 545,31 |
| 10 | ул.Черняховского, д. 2 | 1 381,3 | 1 733 958,72 | 1 752 680,17 |  |  |  |  |  |  | 508 | 1 657 807,20 |  |  |  |  |  |  | 1 | 59 395,90 | 1 | 35 477,07 |
| 11 | ул.Черняховского, д. 4 | 1 369,7 | 1 714 686,48 | 1 752 181,37 |  |  |  |  |  |  | 508 | 1 657 807,20 |  |  |  |  |  |  | 1 | 58 897,10 | 1 | 35 477,07 |
| 12 | пр.Шахтеров, д. 3 | 6 312,6 | 7 673 608,80 | 4 596 300,00 |  |  |  |  | 3 | 4 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 1 | 96 300,00 |
| Итого за 2018 г. | 24 428,90 | 29 932 272,40 | 22 626 230,21 | 222 906,00 | 6 159 912,80 | 2 773 926,09 | 94 218,00 | 0 | 0,00 | 2 694 | 7 468 108,81 | 0 | 0,00 | 2 729 | 4 765 755,87 | 0 | 0,00 | 11 | 681 627,33 | 11 | 459 775,31 |
| 1 | ул.Кирова , д. 3 | 1 943,4 | 2 387 762,68 | 2 520 637,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 376 | 2 416 072,18 |  |  | 1 | 52 861,30 | 1 | 51 703,94 |
| 2 | ул.Ленина , д. 12 | 914,6 | 1 141 812,36 | 1 358 368,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864 | 1 299 463,68 |  |  | 1 | 31 096,40 | 1 | 27 808,52 |
| 3 | пр. Ленина, д. 58 | 8 395,8 | 10 143 848,52 | 5 880 686,53 |  |  |  |  |  |  | 2 054 | 5 580 748,81 |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 509,70 | 1 | 119 428,02 |
| 4 | ул. Лужбина, д. 3 | 1 198,9 | 1 480 569,48 | 1 979 302,20 |  |  |  |  |  |  | 640 | 1 887 360,00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 51 552,70 | 1 | 40 389,50 |
| 5 | ул.Мира , д. 18 | 745,7 | 945 561,24 | 1 098 048,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 | 1 050 220,02 |  |  | 1 | 25 353,80 | 1 | 22 474,71 |
| 6 | б-р Молодежный, д. 17 | 10 311,3 | 12 692 670,12 | 8 613 248,21 |  | 5 655 731,60 | 2 546 883,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 235 096,96 | 2 | 175 535,97 |
| 7 | ул.Фрунзе , д. 1 | 919,2 | 1 140 048,00 | 1 175 938,72 | 222 906,00 | 504 181,20 | 227 042,40 | 94 218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 105 156,48 | 4 | 22 434,64 |
| Итого за 2019 г. | 15 657,7 | 17 973 711,8 | 22 626 135,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 155,0 | 18 226 458,4 | 0,0 | 0,0 | 2 167,4 | 3 409 849,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 526 811,4 | 14,0 | 463 017,0 |
| 1 | ул. Волкова д. 1а | 3 639,2 | 4 356 449,14 | 3 360 462,87 |  |  |  |  |  |  | 980 | 3 198 132,00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 93 890,84 | 1 | 68 440,02 |
| 2 | ул. Лужбина, д. 1а | 1 439,1 | 1 767 753,00 | 1 759 382,73 |  |  |  |  |  |  | 862 | 1 661 936,00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 61 881,30 | 1 | 35 565,43 |
| 3 | ул. Лужбина, д. 39 | 772,3 | 962 119,08 | 1 224 610,72 |  |  |  |  |  |  | 605 | 1 166 440,00 |  |  |  |  |  |  | 1 | 33 208,90 | 1 | 24 961,82 |
| 4 | ул.Мира , д. 20 | 690,4 | 864 400,68 | 1 871 297,22 |  |  |  |  |  |  | 490 | 944 720,00 |  |  | 471 | 858 305,28 |  |  | 1 | 29 687,20 | 2 | 38 584,74 |
| 5 | ул.Мира , д. 22 | 690,3 | 864 264,96 | 1 879 042,98 |  |  |  |  |  |  | 494 | 952 432,00 |  |  | 466 | 858 180,96 |  |  | 1 | 29 682,90 | 2 | 38 747,12 |
| 6 | ул.Мира , д. 28 | 681,4 | 851 914,44 | 2 527 830,99 |  |  |  |  |  |  | 490 | 1 599 066,00 |  |  | 615 | 847 116,48 |  |  | 1 | 29 300,20 | 2 | 52 348,31 |
| 7 | ул.Мира , д. 30 | 680,7 | 853 407,36 | 2 426 914,92 |  |  |  |  |  |  | 460 | 1 501 164,00 |  |  | 615 | 846 246,24 |  |  | 1 | 29 270,10 | 2 | 50 234,58 |
| 8 | ул.Мира , д. 36 | 1 185,0 | 1 446 639,48 | 1 612 432,10 |  |  |  |  |  |  | 648 | 1 528 761,60 |  |  |  |  |  |  | 1 | 50 955,00 | 1 | 32 715,50 |
| 9 | ул.Мира, д. 46 | 3 873,6 | 4 313 724,48 | 3 859 829,95 |  |  |  |  |  |  | 1128 | 3 681 115,20 |  |  |  |  |  |  | 1 | 99 938,88 | 1 | 78 775,87 |
| 10 | ул. Фрунзе, д. 9 | 2 005,7 | 1 693 039,14 | 2 104 331,31 |  |  |  |  |  |  | 998 | 1 992 691,63 |  |  |  |  |  |  | 1 | 68 996,08 | 1 | 42 643,60 |

Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ		М.В.Шмулевич

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
на территории Березовского городского округа на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегистрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| Березовский городской округ | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого за 2017-2019 г.г. | 75 749,2 | 2 940 | 0 | 4 | 20 | 5 | 29 | 0,00 | 18 709 273,63 | 44 907 750,00 | 16 496 436,97 | 80 113 460,61 |
| 1 | Итого за 2017 г. | 35 662,6 | 1376 | 0 | 3 | 8 | 1 | 12 | 0,00 | 16 188 636,21 | 15 877 594,40 | 2 794 864,01 | 34 861 094,62 |
| 2 | Итого за 2018 г. | 24 428,9 | 889 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0,00 | 2 520 637,42 | 11 492 344,59 | 8 613 248,21 | 22 626 230,21 |
| 3 | Итого за 2019 г. | 15 657,7 | 675 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0,00 | 0,00 | 17 537 811,01 | 5 088 324,76 | 22 626 135,77 |

Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ		М.В.Шмулевич