# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.03.2017 | № | 150 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры,

необходимых для инвесторов, в Березовском городском округе

на 2017 год и последующие годы

Руководствуясь постановлением администрации Березовского городского округа от 02.11.2015 № 790 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории муниципального образования «Березовский городской округ» успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Березовском городском округе, внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Березовском городском округе на 2017 год и последующие годы, согласно приложению.

2. Постановление администрации Березовского городского округа от 11.04.2016 № 254 «Об утверждении плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Березовском городском округе на 2016 год и последующие годы» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Березовского

городского округа		Д.А.Титов

Приложение

к постановлению администрации

Березовского городского округа

от 09.03.2017 № 150

План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Березовском городском округа

на 2017 год и последующие годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации (год) | Приблизительная стоимость (млн.руб.) | Источники финансирования по годам | Ответственные органы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водовода от п.ш. «Берёзовская» до п.ш. «Южная» | 2017-2020 | 48,0 | Городской бюджет | УЖ и С Березовского ГО | Стадия предпроектных работ; ведется поиск инвестора на проектные и строительные работы |
| 2. | Проектирование и строительство резервного водовода и водопроводной сети в п.Барзас | 2018 | 30,5 | 3, 1 млн.руб. -городской бюджет, 27,4 млн.руб. – областной бюджет | УЖ и С Березовского ГО | Стадия строительства |
| 3. | Строительство наружных водопроводных сетей в микрорайоне «Солнечный» | 2017-2020 | 34,5 | 13,4 млн.руб. -городской бюджет, 21,1 млн.руб. – внебюджетные средства | УЖ и С Березовского ГО | Стадия предпроектных работ |
| 4. | Реконструкция ТП 164 с заменой на КТПН (тр-р 2*630кВА) и питающих кабелей КЛ-6кВТ (Инв. №9038, 9245, 9246) | 2017 | 6,7 | Внебюджетные средства | ОАО «СКЭК» | Стадия выполнения |

Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ		М.В.Шмулевич