АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

О подготовке проекта решения о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки в городе Березовский и в карту градостроительного зонирования в М 1 : 15000, утвержденные решением Березовского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394

# Руководствуясь  статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правил землепользования и застройки в городе Березовский

# п о с т а н о в л я е т:

- Комитету по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа подготовить проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Березовский и в карту градостроительного зонирования в М 1 : 15000, утвержденные решением Березовского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394 (далее по тексту – Правила).

- Комиссии по землепользованию и застройке на территории Березовского городского округа, утвержденной постановлением  администрации Березовского городского округа от 08.12.2014 №828 «О создании комиссии  по землепользованию и застройки на территории Березовского городского округа», организовать рассмотрение проекта решения о внесении изменений в Правила.

- Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила согласно приложению.

- Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа Кемеровской области».

- Комитету по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа Дульяниновой О.Н. не позднее 10 дней с даты опубликования настоящего постановления обеспечить опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила  в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа Кемеровской области» и разместить настоящее сообщение на официальном сайте администрации Березовского городского округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского городского округа по строительству Цыкину В.А.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

# И.о. главы Березовского

# городского округа                                                                             Л.В. Иванова

Приложение к постановлению администрации Березовского городского округа от _______________ № _________

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила.

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила | Сроки проведения работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта решения о внесении изменений в Правила | в течение 10 дней с даты опубликования постановления | Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа |
| 2 | Рассмотрение проекта решения о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа, схемам территориального планирования | в течение 10 дней со дня поступления проекта решения в комиссию | Комиссия по землепользованию и застройки на территории Березовского городского округа |
| 3 | По результатам проверки документов, в случае наличия замечаний по проекту решения о внесении изменений в Правила направить на доработку | по мере выявления замечаний | Комиссия по землепользованию и застройки на территории Березовского городского округа |
| 4 | Устранение замечаний, выявленных комиссией по землепользованию и застройки (при наличии) | в течение 5 дней со дня поступления замечаний | Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа |
| 5 | Подготовка заключения о соответствии проекта решения о внесении изменений в Правила требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа, схемам территориального планирования. | в течение 3-х дней | Комиссия по землепользованию и застройки на территории Березовского городского округа |
| 6 | Направление заключения главе Березовского городского округа | в день подписания | Комиссия по землепользованию и застройки на территории Березовского городского округа |