# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского округа от 30.03.2018 № 228 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Березовского городского округа на 2018-2022 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о муниципальных программах Березовского городского округа», утвержденным постановлением администрации Березовского городского округа от 23.09.2013 № 559, от 14.09.2017«№ 495-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Березовского городского округа».

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Березовского городского округа от 30.03.2018 № 228 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Березовского городского округа на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Березовского городского округа на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Шмулевича М.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Березовского

городского округа 	     Д.А.Титов

Приложение

к постановлению администрации

Березовского городского округа

от _________№ ____

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Березовского городского округа на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной Программы | Формирование современной городской среды Березовского городского округа на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Директор муниципальной Программы | Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа |
| Исполнители муниципальной Программы | 2018 год- МКУ по УЖКХ Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица; 2019-2022гг.- Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица; |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Березовского городского округа |
| Задачи Программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Березовского городского округа; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Березовского городского округа; - повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Березовского городского округа. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Всего по программе 45 004,780 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 2018 – 14 323,544 тыс. рублей, 2019 – 15 281,431 тыс. рублей, 2020 – 14 399,813 тыс. рублей, 2021 – 500,00 тыс. рублей, 2022 – 500,00 тыс. рублей, по источникам финансирования: 27 822,309 тыс. рублей за счет федерального бюджета: 2018 – 7 608,474 тыс. рублей, 2019 – 10 182,645 тыс. рублей, 2020 – 10 031,190 тыс. рублей, 2021 – 0,0 тыс. рублей, 2022 – 0,0 тыс. рублей. 8 306,898 тыс. рублей за счет областного бюджета: 2018 – 4 166,716 тыс. рублей, 2019 – 2 085,602 тыс. рублей, 2020 – 2 054,580 тыс. рублей, 2021 – 0,0 тыс. рублей, 2022 – 0,0 тыс. рублей. 3 451,751 тыс. рублей за счет местного бюджета: 2018 – 780,00 тыс. рублей, 2019 – 1 171,751 тыс. рублей, 2020 – 500,00 тыс. рублей, 2021 – 500,00 тыс. рублей, 2022 – 500,00 тыс. рублей. 1 409,474 тыс. рублей за счет средств юридических и физических лиц (местный бюджет): 2018 – 460,00 тыс. рублей, 2019 – 478,294 тыс. рублей, 2020 – 471,118 тыс. рублей, 2021 – 0,00 тыс. рублей, 2022 – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение мероприятий Программы позволит: - повысить долю благоустроенных дворовых территорий; -повысить долю благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. |

- Характеристика текущего состояния сектора благоустройства

в Березовском городском округе

Березовский городской округ обладает целым спектром открытых пространств – это городские площади различного градостроительного значения, парки, скверы, бульвары, дворовые территории жилых домов и т.д. Их роль в формировании целостного образа города, в осуществлении специальных и универсальных функциональных процессов велика и многогранна.

Площадь территорий Березовского городского округа общего пользования (площади, парки, скверы, и т.д.) составляет порядка 82 тыс.кв.м. Открытые пространства, имеющиеся на территории города, с точки зрения современных методов благоустройства, не всегда соответствуют желаемым (установленным) требованиям.

Так например освещенность территорий общего пользования составляет 45%; оснащение парковыми диванами и урнами для мусора, а так же зелеными насаждениями общего пользования, защищающими пешеходов от шума, пыли, избыточной солнечной радиации, помогающими улучшить условия для продолжительного и кратковременного отдыха населения на свежем воздухе - 65%. Доля благоустроенных территорий общего пользования составляет 70% от общей площади. На сегодняшний день порядка 24 тыс.кв.м. территорий общего пользования нуждается в комплексном благоустройстве и придании этим территориям эстетически - декоративного облика.

Не маловажное значение в открытом пространстве города занимают дворовые территории. Благоустройство дворовых территорий является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц, микрорайонов и города в целом, которое отражает концепцию: подъезд должен быть продолжением квартиры, двор должен быть продолжение подъезда, улица должна быть продолжением двора. Застройка микрорайонов Березовского городского зачастую включает в себя жилую группу домов, центром которых является дворовая территория. Известно, что дворовая территория, ее состояние и уровень благоустройства в значительной степени определяют психологический микроклимат микрорайона. Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. В связи с этим  благоустройство двора и территории дома требует большой внимательности, ведь необходимо предусмотреть очень много нюансов. В последнее время основным вопросом стала стоянка для автомобилей, освещенность придомовых территорий  и качественное асфальтобетонное покрытие во дворах.  При всем при этом люди хотят на придомовой территории иметь возможность отдохнуть в тени деревьев, а так же организовать досуг для детей, для чего и обязательно нужны детские площадки и игровые комплексы.

На территории Березовского городского округа 157 дворовых территорий, из них 22 комплексно благоустроенные дворовые территории.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 14%, из которых имеют комплексное благоустройство, а именно: освещенность придомовой территории и объектов, расположенных на ней; дорожное полотно, не нуждающееся в ремонте; наличие парковочных мест; наличие современных детских игровых установок и комплексов.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения городского округа, проживающего в многоквартирных домах, составляет около 13%.

На придомовых территориях Березовского городского округа расположены всего лишь 89 детских игровых и спортивных площадок. Существенная разница между имеющимися дворовыми территориями и количеством детских и спортивных комплексов обусловлено тем, что с каждым годом износ таких комплексов растет, и согласно требованиям безопасности приходится их ликвидировать, однако взамен морально-устаревшего оборудования не всегда находится возможность установки нового.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики является обеспечение благоустроенным жильем граждан, обеспечение комфортных условий проживания населения и доступность коммунальных услуг для населения.

Для совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Березовского городского округа необходимо и ряд работ по благоустройству дворовых территорий и  общественных мест (мест массового отдыха), что позволит совершенствовать эстетичный вид городского округа, и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Это возможно осуществить только при участии заинтересованных граждан.

В Березовском городском округе сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, мест общего пользования, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территории, прилегающих к своим домам, офисам, мест общего пользования. Так, ежемесячно в таких субботниках принимают участие более 3 тыс. человек.

Ежегодно проводятся смотры-конкурсы, в том числе, с номинацией на «лучший двор», участвуя в котором граждане проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов.

Существует практика участия жителей в благоустройстве дворовых территорий, так жители многоквартирных домов по пр. Ленина, д.26, пр. Шахтеров, д.6, Молодежный бульвар, д.14, пр. Ленина, д.46 собственными силами произвели устройство площадки для парковки автомобилей. Активное участие в благоустройстве своих дворов принимают жители многоквартирных домов по пр. Ленина, д.54, Молодежный бульвар, д.2, ул. Лужбина, д.1а, Молодежный бульвар, д.6, а именно в летний период облагораживают детскую площадку, собственными силами установили столик, скамейки, высаживают деревья. Практически у каждого многоквартирного дома жители разбивают  цветники.

В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Березовского городского округа было благоустроено 6 дворовых территории, а именно произведен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 4,3 тыс.кв. метров внутриквартальных проездов, установлено 27 скамеек, заменено 6 уличных светильников и отремонтировано около 780 кв. метров отмосток, около 900 кв.метров тротуаров, расположенных во дворах. Общая площадь благоустроенных пешеходных зон общего пользования составила 4,5 тыс.кв. метров.

Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, отвечающих современным требованиям, позволит создать городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей города.

Данная программа разработана на основании методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

## 2. Приоритеты политики в сфере благоустройства

## Основными приоритетами политики в сфере благоустройства являются:

- Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения.

- Сохранение природных объектов, в том числе объектов озеленения.

## Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории.

## 2.1. Цели и задачи муниципальной программы

| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Березовского городского округа |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Березовского городского округа; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Березовского городского округа; - повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Березовского городского округа. |

3. Ожидаемые результаты реализации программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и не менее одной муниципальной территории общего пользования Березовского городского округа.

Влияние ожидаемых результатов на функционирование экономики и социальной сферы муниципального образования:

- повысит качество городской среды;

- улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;

- повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;

- сформирует на территории муниципального образования современные общественные пространства;

- качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит дополнительный механизм финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству.

4. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками

При реализации настоящей программы могут возникнуть следующие риски:

Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий программы, вызванное дефицитом бюджетов разных уровней;

- Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения в благоустройстве дворовых территорий и т.п.;

- Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.

Минимизация рисков обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- Предусматривать штрафные санкции, привлечение к ответственности в судебном порядке за некачественно выполненные работы, сроки гарантийной ответственности за выполненные работы;

- Контроль над соблюдением сроков выполнения работ и составление  претензионных актов в процессе исполнения муниципального контракта;

- Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий;

- Использование механизмов софинансирования гражданами и организациями мероприятий по благоустройству;

- Закрепления в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение;

- Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса;

- Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов;

- Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД;

- Внедрение единой методологии, разработанной на федеральном уровне.

5. Сроки  реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на период 2018-2022 годы без выделения этапов.

6. Перечни работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Субсидии предоставляются согласно следующим перечням работ:

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен в соответствии с государственной программой и включает в себя:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1) ремонт автомобильных парковок;

2) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков;

3) озеленение территорий;

4) ремонт отмостки;

5) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

6)установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;

7) иные виды работ.

7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сумма за ед-цу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | кв.метр | 2 122,86 |
| 2 | Приобретение и установка скамьи | шт. | 6 401,50 |
| 3 | Приобретение и установка урны для мусора | шт. | 2 839,00 |
| 4 | Приобретение и установка светильников | шт. | 8444,11 |

8. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по

благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

дополнительного перечня работ

| 1 | Наименование | Ед. изм. | Сумма за ед-цу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт зеленых насаждений (устройство цветника) | кв.м. | 1686,0 |
| 2 | Ремонт зеленых насаждений (гидропосев газона) | кв.м. | 286,0 |
| 3 | Валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2м с применением автогидроподъемника | шт. | 8694,0 |
| 4 | Оформление цветника декоративной щепой | кв.м. | 413,0 |
| 5 | Ремонт отмостки | кв.м. | 1026,0 |
| 6 | Ремонт тротуара, твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков | кв.м. | 1257,0 |
| 7 | Ремонт автомобильных парковок | кв.м. | 1274,0 |
| 8 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок | шт. | по прайсу |
| 9 | Установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм | шт. | по прайсу |

9. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ

10. Форма и минимальная доля финансового

и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций

в выполнении минимального и дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых  работ;

2) в рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации  и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости  выполняемых работ по благоустройству.

Для работ, предусмотренных абзацами 5, 6, 7 (пятым, шестым, седьмым) дополнительного перечня работ – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Оплата в полном  объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий. Оплата работ по проверке достоверности определения сметной стоимости  выполняемых работ по благоустройству осуществляется за счет бюджетных средств.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования,  посадка деревьев, устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

11. Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Кемеровской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

Заявки и предложения на благоустройство дворовых и общественных территорий Березовского городского округа принимаются и включаются на софинансирование согласно постановления администрации Березовского городского округа от 27.07.2017 № 543 «Об утверждении Порядка включения дворовых территорий многоквартирных домов, Порядка включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, О создании и утверждении состава и положения общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений благоустройства, проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы».

Предоставление и распределение субсидий из бюджета Кемеровской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды осуществляется на основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы от 06.09.2017 № 471.

12. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального, дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на специальных счетах, открытых управляющей организацией (далее – уполномоченное предприятие).

Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на официальном сайте администрации Березовского городского округа и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления субсидии.

Денежные средства должны быть перечислены заинтересованными лицами до 31 декабря отчетного года.

13. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, благоустройства общественной территории

включенных в муниципальную программу

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а так же дизайн-проект благоустройства общественной территории необходимо подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года. В указанные дизайн-проекты  включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Подготовка дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и благоустройства общественной территории проводится с привлечением представителей заинтересованных лиц. Организация обсуждения дизайн - проектов обеспечивается организатором отбора дворовых территорий и общественных.

14. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии

с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других

маломобильных групп  населения

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

15. Мероприятия по инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» утвержден Порядок инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей распоряжением администрации Березовского городского округа от 02.08.2017 № 391-р.

16.  Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период

| № п/п | Перечень адресов | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 год |
| 1 | пр.Ленина, 29 | Минимальный перечень работ: -Ремонт дворовых проездов, установка урн, скамеек. Дополнительный перечень работ: -ремонт автомобильных парковок; - ремонт тротуаров; -ремонт отмостки. |
| 2 | пр.Шахтеров, 12 | Минимальный перечень работ: -Ремонт дворовых проездов, установка урн, скамеек. Дополнительный перечень работ: -ремонт автомобильных парковок; - ремонт тротуаров; -ремонт отмостки. |
| 3 | б-р Молодежный 11, б-р Молодежный 13, б-р Молодежный 15 | Минимальный перечень работ: -Ремонт дворовых проездов, установка урн, скамеек. Дополнительный перечень работ: -ремонт автомобильных парковок; - ремонт тротуаров; -ремонт отмостки. |
| 4 | ул.Лужбина, д.38 | Минимальный перечень работ: -Ремонт дворовых проездов, установка урн, скамеек. Дополнительный перечень работ: -ремонт автомобильных парковок; - ремонт тротуаров; -ремонт отмостки; -озеленение территории. |
| 5 | ул.Лужбина 1а | Минимальный перечень работ: -Ремонт дворовых проездов, установка урн, скамеек. Дополнительный перечень работ: -ремонт автомобильных парковок; - ремонт тротуаров; -ремонт отмостки. |
| 6 | ул.Вахрушева 13 | Минимальный перечень работ: -Ремонт дворовых проездов, установка урн, скамеек. Дополнительный перечень работ: -ремонт автомобильных парковок; - ремонт тротуаров; -ремонт отмостки. |
| 2019 год |
| 1 | ул. Строителей 3, ул. Строителей 5 | Минимальный перечень работ: -ремонт дворовых проездов; -обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек, урн. Дополнительный перечень работ: -ремонт автомобильных парковок; - ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков; -озеленение территорий; -ремонт отмостки; -оборудование детских и (или) спортивных площадок; -установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм. |
| 2 | пр-кт. Ленина 48 |  |
| 3 | пр-кт. Ленина 4 |  |
| 4 | пр-кт. Ленина 6 |  |
| 5 | пр-кт. Ленина 8 |  |
| 6 | пр-кт. Ленина 12 |  |
| 7 | пр-кт. Ленина 16 |  |
| 8 | пр-кт. Ленина 26 а, 28 а |  |
| 9 | ул. 8 Марта 6 |  |
| 10 | ул. 8 Марта 5 |  |
| 11 | пр-кт. Ленина 37 |  |
| 12 | ул. Вахрушева 31 |  |
| 13 | ул. Вахрушева 33 |  |
| 14 | ул. Линейная 3 |  |
| 2020 год |
| 1 | ул. Вахрушева 21 | Минимальный перечень работ: -ремонт дворовых проездов; -обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек, урн. Дополнительный перечень работ: - ремонт автомобильных парковок; - ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков; - озеленение территорий; - ремонт отмостки; - оборудование детских и (или) спортивных площадок; - установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм. |
| 2 | ул. Лужбина 1 |  |
| 3 | ул. Лужбина 3 |  |
| 4 | ул. Строителей 7 |  |
| 5 | ул. 8 Марта 3 |  |
| 6 | ул. 8 Марта 12 |  |
| 7 | ул. 8 Марта 2 |  |
| 8 | ул. 8 Марта 4 |  |
| 9 | ул. 8 Марта 10 |  |
| 10 | пр-кт. Ленина 1 |  |
| 11 | пр-кт. Ленина 2, ул.Строителей 1 |  |
| 12 | б-р. Комсомольский 2, пр.Ленина 15 |  |
| 13 | пр-кт. Ленина 17, пр. Ленина 21 |  |
| 14 | б-р. Комсомольский 1, Комсомольский 3, пр-кт. Ленина 9 |  |
| 15 | пр-кт. Ленина 5а |  |
| 16 | пр-кт. Ленина 5, пр-кт. Ленина 7, пр-кт. Ленина 7а |  |
| 17 | ул. Вахрушева 3 |  |
|  | 2021 год |
| 1 | пр-кт. Ленина 24, пр-кт. Ленина 26, пр-кт. Ленина 28 | Минимальный перечень работ: -ремонт дворовых проездов; -обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек, урн. Дополнительный перечень работ: -ремонт автомобильных парковок; - ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков; - озеленение территорий; - ремонт отмостки; -оборудование детских и (или) спортивных площадок; -установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм. |
| 2 | пр. Шахтеров 14 |  |
| 3 | пр. Шахтеров 6 |  |
| 4 | б-р. Комсомольский 5 |  |
| 5 | б-р. Молодежный 21, б-р. Молодежный 23 |  |
| 6 | б-р. Комсомольский 6 |  |
| 7 | б-р. Комсомольский 9 |  |
| 8 | б-р. Комсомольский 11 |  |
| 9 | б-р. Комсомольский 15 |  |
| 10 | б-р. Комсомольский 7 |  |
| 11 | пр-кт. Ленина 23, пр-кт. Ленина 27 |  |
| 12 | пр-кт. Ленина 31 |  |
| 13 | пр-кт. Ленина 35 |  |
| 14 | пр-кт. Ленина 3 |  |
| 15 | пр-кт. Ленина 34, пр-кт. Ленина 32, пр-кт. Ленина 30, пр-кт. Ленина 36 |  |
| 16 | пр-кт. Ленина 38, пр-кт. Ленина 40, пр-кт. Ленина 44, пр-кт. Ленина 46 |  |
| 17 | ул. 40 лет Победы 4 |  |
| 18 | ул. 40 лет Победы 6 |  |
| 19 | б-р. Комсомольский 13 |  |
| 20 | пр-кт. Ленина 10 |  |
| 21 | пр-кт. Ленина 53 |  |
| 22 | пр. Шахтеров 2 |  |
| 23 | ул. Фрунзе 9 |  |
| 24 | ул. Станция Бирюлинская 4 |  |
| 25 | ул. Станция Бирюлинская 4а |  |
| 26 | ул. Станция Бирюлинская 5 |  |
| 27 | ул. Станция Бирюлинская 6 |  |
|  | 2022 год |
| 1 | ул. Вахрушева 13 | Минимальный перечень работ: - ремонт дворовых проездов; - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек, урн. Дополнительный перечень работ: - ремонт автомобильных парковок; - ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков; - озеленение территорий; - ремонт отмостки; - оборудование детских и (или) спортивных площадок; - установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм. |
| 2 | ул. Волкова 1, ул.Волкова 1а |  |
| 3 | ул. Фурманова 1 |  |
| 4 | пр-кт. Ленина 58, пр-кт. Ленина 60 |  |
| 5 | пр-кт. Ленина 14 |  |
| 6 | пр-кт. Ленина 54, пр-кт. Ленина 56 |  |
| 7 | пр-кт. Ленина 50 |  |
| 8 | пр-кт. Ленина 52 |  |
| 9 | пр-кт. Ленина 62, пр-кт. Ленина 64 |  |
| 10 | ул. Ленина 2, ул. Ленина 2а |  |
| 11 | ул. Ленина 4 |  |
| 12 | ул. Ленина 1 |  |
| 13 | ул. Ленина 3 |  |
| 14 | ул. Ленина 5 |  |
| 15 | ул. Ленина 6 |  |
| 16 | ул. Ленина 7 |  |
| 17 | ул. Ленина 8 |  |
| 18 | ул. Ленина 9 |  |

*Примерный  перечень  дворовых  территорий. Адреса, количество и состав работ по дворовым территориям будут редактироваться в зависимости от заявок жителей городского округа и предоставленного финансирования из бюджетов.

## 17.  Адресный перечень всех общественных территорий,

## нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период

2018 год

- "Городской парк";

## - Сквер "Памяти";

## - Лестничный марш ул.40 Лет Победы;

## - Спортивная площадка в районе ул.8 Марта 1.

## 2019-2022 годы

## - стадион МБУ ДК «Шахтеров»;

## - благоустройство пешеходной зоны к лыжной базе;

## - аллея п.ш.Южная от школы №2 до ул.Лужбина.

*Примерный  перечень  общественных  территорий. Адреса, количество и состав работ будут редактироваться в зависимости от заявок жителей городского округа и предоставленного финансирования из бюджетов.

18.  Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

Определяется по итогам проводимой с 2018 года инвентаризации.

19. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

1. Проведение визуального обследования уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения в соответствии с утвержденным Администрацией Кемеровской области порядком инвентаризации.

2. Оформление паспортов благоустройства индивидуальной жилой застройки.

20. Синхронизация различных программ и проектов с объектами Городской среды

Синхронизация всех проектов и программ - один из основных принципов проекта формирования комфортной городской среды. Работы по благоустройству должны быть скоординированы с краткосрочными программами капитального ремонта, планами муниципалитета по замене инженерных сетей и прочими ремонтными работами.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Березовского  городского округа

от ________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Березовского городского округа |
| 1.Благоустройство дворовых территорий города | МКУ по УЖКХ Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий города | - формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц, собственников помещений в МКД; - организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой; - контроль качества работ. | Кол-во отремонтированных дворов, шт. Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
|  | УЖ и С Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица | 18.09.2018 | 31.12.2022 |  | - формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц, собственников помещений в МКД; |  |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2022 |  | - организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой; - контроль качества работ. | Кол-во отремонтированных дворов, шт. Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 2. Благоустройство общественных территорий Березовского городского округа |
| 2. Благоустройство иных объектов инфраструктуры городской среды | МКУ по УЖКХ Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий города | - Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству; - подготовка проекта ремонта; - организация ремонта территории общего пользования города | 1. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования города, шт. 2. Доля благоустроенных территорий общего пользования в Березовском городском округе от общего количества таких территорий,% |
|  | УЖ и С Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица | 18.09.2018 | 31.12.2022 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий города | - Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству; |  |
|  |  | 01.01.2019 | 31.12.2022 |  | - подготовка проекта ремонта; - организация ремонта территории общего пользования города |  |
| 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |
| 3.1. Организация сбора предложений заинтересованных лиц по включению объектов в муниципальную программу | МКУ по УЖКХ Березовского ГО | 01.01.2018 | 17.09.2018 | Активное участие граждан в подготовке и реализации муниципальной программы | - проведение встреч с населением; - методическая помощь в подготовке и организации общих собраний; - прием заявок заинтересованных лиц | 1. Кол-во организованных встреч с населением, шт. 2. Кол-во поступивших предложений заинтересованных лиц о включении объекта в муниципальную программу, шт. 3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, % 4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, % |
|  | УЖ и С Березовского городского округа | 18.09.2018 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 3.2. Образование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | УЖ и С Березовского ГО, МКУ по УЖКХ Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Проведение регулярных заседаний общественной комиссии |  | Заседания общественной комиссии, шт |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Березовского городского округа

от _________ № ______

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Березовского городского округа  на 2018-2022 годы»

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств городского, областного, федерального бюджетов,  а так же внебюджетных средств.

| Наименование | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб) | Исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| «Формирование современной городской среды Березовского городского округа на 2018-2022 годы» | ВСЕГО |  |  |  |  | 14 323,544 | 15 281,431 | 14 399,813 | 500 | 500 | УЖ и С Березовского ГО, МКУ по УЖКХ Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица МКУ по УЖКХ Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица |
|  | Федеральный бюджет | 904 | 05 03 | 18000L5550 | 244 | 7608,474 | 10182,645 | 10031,19 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 904 | 05 03 | 18000L5550 | 244 | 4166,716 | 2085,602 | 2054,58 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 904 | 05 03 | 18000L5550 | 244 | 1308,354 | 1363,139 | 1342,863 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 904 | 05 03 | 1800085610 | 244 | 1240 | 978,294 | 971,18 | 500 | 500 |  |
|  | Местный бюджет (кредиторская задолженность) | 904 | 05 03 | 1800085610 | 244 |  | 671,751 |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий Березовского городского округа | ВСЕГО |  |  |  |  | 9182,363 | 9565,884 | 9423,602 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 904 | 05 03 | 18000L5550 | 244 | 5072,316 | 6788,43 | 6687,46 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 904 | 05 03 | 18000L5550 | 244 | 2777,811 | 1390,401 | 1369,72 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 904 | 05 03 | 18000L5550 | 244 | 872,236 | 908,759 | 895,242 |  |  |  |
|  | Средства юридических и физических лиц (местный бюджет) | 904 | 05 03 | 1800085610 | 244 | 460 | 478,294 | 471,18 |  |  |  |
| 2. Благоустройство иных объектов инфраструктуры городской среды Березовского городского округа | ВСЕГО |  |  |  |  | 4361,181 | 4543,796 | 4476,211 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 904 | 05 03 | 18000L5550 | 244 | 2536,158 | 3394,215 | 3343,73 |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 904 | 05 03 | 18000L5550 | 244 | 1388,905 | 695,201 | 684,86 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 904 | 05 03 | 18000L5550 | 244 | 436,118 | 454,38 | 447,621 |  |  |  |
| 3. Мероприятия, связанные с организацией, а именно дизайн-проекты, технический контроль, экспертиза сметной стоимости | ВСЕГО |  |  |  |  | 780 | 1171,751 | 500 | 500 | 500 |  |
|  | Местный бюджет | 904 | 05 03 | 1800085610 | 244 | 780 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
|  | Местный бюджет (кредиторская задолженность) | 904 | 05 03 | 1800085610 | 244 |  | 671,751 |  |  |  |  |

Объемы финансирования по программным мероприятиям подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета городского округа на соответствующий финансовый год. Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Березовского городского округа

от __________ № ____

Оценка эффективности реализации Программы

Целевые индикаторы Программы на период 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Исходные показа тели базового года | Значение целевого индикатора программы, по годам* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения, повышение уровня благоустройства территории Березовского городского округа |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Березовского городского округа; |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Березовского городского округа |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий городского округа | 2018-2022 | Кол-во отремонтированных дворовых территорий городского округа | ед. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 2 | Выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | 2018-2022 | Кол-во отремонтированных территорий общего пользования городского округа | Ед. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, % | % | 30 | 60 | 67 | 77 | 83 | 91 |
| 3 | Изготовление дизайн-проектов благоустройства территорий, подлежащих ремонту, осуществление технического контроля | 2018-2022 | Кол-во изготовленных дизайн-проектов | Ед. | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Осуществление технического контроля за выполнением работ | Ед. | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Березовского городского округа

от ________ № _____

План

реализации Программы на период 2018-2022 годы

| Наименование контрольного события программы | Статус | Исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| Контрольное событие N1 | 2019-2022 | МКУ по УЖКХ Березовского ГО |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прием заявок на благоустройство дворовых территорий и общественных территории для включения в муниципальную программу на следующий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УЖ и С Березовского ГО |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N2 Отбор заявок на благоустройство дворовых территорий и общественных территории для включения в муниципальную программу (Заседание общественной комиссии) | 2018 -исполнен, 2019-2022 | УЖ и С Березовского ГО, МКУ по УЖКХ Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие N3 Мероприятия связанные с организацией, а именно дизайн-проекты, технический контроль, экспертиза сметной стоимости | 2018-2022 | МКУ по УЖКХ Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УЖ и С Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| Контрольное событие N4 Проведение торгов по отбору подрядной организации | 2018-2022 | МКУ по УЖКХ Березовского ГО |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УЖ и С Березовского ГО |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |
| Контрольное событие N5 Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территории | 2018-2022 | МКУ по УЖКХ Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УЖ и С Березовского ГО, эксплуатирующие организации, физические и юридические лица |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |