# АДМИНИСТРАЦИЯ  БРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.01.2013 | № | 23 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Березовского городского округа от 27.09.2012 № 611

В  связи с необходимостью выполнения дополнительных работ

п о с т а н о в л я ю:

Внести в  долгосрочную целевую программу «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы», следующие изменения:

1. п.7 Программные мероприятия на 2013 год к долгосрочной целевой программе «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы» изложить в новой редакции.

2. Начальнику отдела информационных технологий (Завьялова А.В.) разместить данное Постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в действие со дня подписания.

Глава города			С.Ф.Чернов

Т.В.Дубицкая

3-91-75

Приложение

к постановлению Администрации

Березовского городского округа

от 30.01.2013 № 23

7. Программные  мероприятия

| №п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | иные не запрещенные законом источники |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет | городской бюджет (от управления собственностью) | федеральный бюджет | областной бюджет | средства арендной платы (ГБ) | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |
| 1.1. | Теплоснабжение | 2013-2015гг | 261 382,000 | 7304,000 | 5261,000 | 0,000 | 19400,000 | 90000,000 | 139417,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 81 994,000 | 4,000 | 1 140,000 | 0,000 | 6 400,000 | 30 000,000 | 44 450,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 89 566,000 | 1600,000 | 4121,000 | 0,000 | 6500,000 | 30000,000 | 47345,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 89 822,000 | 5700,000 | 0,000 | 0,000 | 6500,000 | 30000,000 | 47622,000 |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 212 до ТК220, пр.Шахтеров,3 Ду=350 мм L=136 м | 2013год | 3730,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3730,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=136м |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 220 до ТК237 , пр.Шахтеров,3 Ду=300 мм L=145 м | 2013год | 2670,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2670,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=145м |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК61 до ТК66 , ул. Фурманова,1, Д200мм, L=70 м | 2013год | 1104,000 | 0,000 | 1104,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=70м |
| 1.1.4. | Экспертиза сметной документации, финансируемой с областного бюджета | 2013год | 40,000 | 4,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Центр ценообразования строительства по Кемеровской области | Достоверность сметной стоимости |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт котельного оборудования | 2013год | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
|  |  | 2014 год | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2013год | 44450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44450,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков тепловых сетей |
|  |  | 2014 год | 51466,000 | 0,000 | 4121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47345,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 47622,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47622,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.1.7. | Реконструкция теплотрассы от ТК 76 до ТК76а ул. Ноградская Ду=50-100 мм L=470 м | 2014 год | 6070,000 | 1070,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=470м |
| 1.1.8. | Реконструкция теплотрассы от ТК 126 до ТК130 ул.Черняховского,16-20 Ду=100-200 мм L=134 м | 2014 год | 2030,000 | 530,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=134м |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК87 ул. Мира,18 Ду=250 мм L=57 м | 2015 год | 1800,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков инженерных систем теплоснабжения L=57м |
| 1.1.10 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 87 до ТК88 ул. Мира,14 Ду=200 мм L=35 м | 2015 год | 1400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=35м |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 80 ул.Кирова,4) до ТК84 ул.Карбышева,5 Ду=50-100 мм L=247 м | 2015 год | 4600,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=247м |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 27 до ТК29 ул. Вахрушева,3 Ду=200 мм L=60 м | 2015 год | 4400,000 | 2400,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=60м |
| 1.2. | Водоснабжение и водоотведение | 2013-2015гг | 35 308,650 | 3907,486 | 7606,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23794,250 |  |  |
|  |  | 2013 год | 11 468,610 | 768,486 | 2 636,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 063,210 |  |  |
|  |  | 2014 год | 12 124,520 | 2639,000 | 1620,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7865,520 |  |  |
|  |  | 2015 год | 11 715,520 | 500,000 | 3350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7865,520 |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пр. Ленина,15-23 L=325, Д=225 мм пэ | 2013год | 965,400 | 0,000 | 965,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=325 м |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Ачинская,1-9 L=240, Д=63 мм | 2013год | 280,000 | 0,000 | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=240 м |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Речная L=550, Д=63 мм пэ | 2013год | 820,000 | 168,486 | 651,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=550 м |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Коммунальная L=250, Д=63 мм пэ | 2013год | 360,000 | 0,000 | 360,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=250м |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт резервуара чистой воды объёмом 100 м3 на насосной станции № 1 в пос. ш. Южная | 2013год | 600,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Бесперебойное обеспечение жителей водой |
| 1.2.6. | Капитальный ремонт водопроводной сети д=63 мм L=230 м по ул. О. Кошевого | 2013 год | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=230м |
| 1.2.7. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК до жилого дома по ул. Лужбина, 13а, д=32 мм, L=35м | 2013 год | 80,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | без проведения торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=38м |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2013год | 8063,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8063,210 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков водопроводных сетей |
|  |  | 2014 год | 7865,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7865,520 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 7865,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7865,520 | согласно результатов торгов |  |
| 1.2.9 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Шахтерская L=1080, Д=63 мм пэ | 2014 год | 1620,000 | 0,000 | 1620,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=1080 м |
| 1.2.10 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Комсомольская,1-27; 26-41 L=650, Д=63 мм пэ | 2014 год | 1687,920 | 1687,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=650 м |
| 1.2.11 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Иркутская,4-36 L=620, Д=63 мм пэ | 2014 год | 951,080 | 951,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=620 м |
| 1.2.12 | Установка доп.механизированной решетки на ГОС | 2015 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.2.13 | Капитальный ремонт водоводов частного сектора | 2015 год | 3350,000 | 0,000 | 3350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков водопроводов частного сектора |
| 1.3. | Электроснабжение | 2013-2015гг | 31 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31550,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10000,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 10 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10550,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 11 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11000,000 | 0,000 |  |  |
| 1.3.1. | Строительство РП-10А (продолжение работ) | 2013год | 8400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8400,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Перераспределение нагрузки на распределительные пункты |
| 1.3.2. | Установка светильников с фотореле на ВЛ 0,4кВ в частном секторе | 2013год | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Экономия электроэнергии |
|  |  | 2014 год | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.3.3. | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-172 ф.3 ул.Красная Горка | 2013год | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков воздушной линии |
| 1.3.4. | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-9 | 2014 год | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство инженерных конструкций для стабильной подачи электроэнергии |
| 1.3.5. | Реконструкция ТП -164 ( с заменой оборудования и строительная часть) | 2014 год | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство трансформаторной подстанции и замена устаревшего оборудования для стабилизации напряжения |
| 1.3.6. | Реконструкция существующих мачтовых ТП на КТПН в п.Барзас (ТП -153,154,156) с заменой тр-ров ТМ-10/0,4 кВ на ТМГСУ | 2014 год | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство ТП на комплектные ТП улучшение условий обслуживания |
| 1.3.7. | Капитальный ремонтВЛ-0,4кВ от ТП-156 ф.4 ул.Рабочая п.Барзас | 2014 год | 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 750,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков воздушной линии |
| 1.3.8. | Капитальный ремонтВЛ-6кВ фид.6-7,6-17 п/ст Бирюлинская ул.Рабочая п.Барзас | 2014 год | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление инженерных конструкций для стабильной подачи электроэнергии |
| 1.3.9. | Реконструкция ТП-165 ( с заменой оборудования и строительная часть) | 2015 год | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство трансформаторной подстанции и замена устаревшего оборудования для стабилизации напряжения |
| 1.3.10. | Реконструкция РП-9 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | 2015 год | 8000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство распредилительного пункта для перераспределения нагрузки |
| 1.4. | Прочее | 2013-2015гг | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.4.1. | Подготовка кадров | 2013год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГА ОУ "Инженерный центр ТЕТРАКОМ" | Повышение квалификации,10 человек |
|  |  | 2014год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Повышение квалификации,10 человек |
|  |  | 2015год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Повышение квалификации,10 человек |
| 1.5. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015гг | 623,412 | 523,412 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 623,412 | 523,412 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.5.1. | Реконструкция теплотрассы от ТК-206 доТК-204 (б-р Молодежный, 10) | 2013год | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БКС" | Восстановление поврежденного участка систем теплоснабжения |
| 1.5.2. | Капитальный ремонт муниципальных сетей, не переданных на обслуживание эксплуатирующей организации | 2013год | 523,412 | 523,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ИП Тарасов - 147,320 т.руб; ООО "БКС" - 296,716 т.руб. | Восстановление поврежденного участка муниципальных сетей |
|  | Всего по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 2013-2015гг | 329164,062 | 12034,898 | 12867,914 | 0,000 | 19500,000 | 121550,000 | 163211,250 |  |  |
|  |  | 2013 год | 104186,022 | 1395,898 | 3776,914 | 0,000 | 6500,000 | 40000,000 | 52513,210 |  |  |
|  |  | 2014 год | 112340,520 | 4339,000 | 5741,000 | 0,000 | 6500,000 | 40550,000 | 55210,520 |  |  |
|  |  | 2015 год | 112637,520 | 6300,000 | 3350,000 | 0,000 | 6500,000 | 41000,000 | 55487,520 |  |  |
| 2. Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2013-2015гг | 24 849,932 | 24849,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 8 879,932 | 8 879,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 8 520,000 | 8520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 7 450,000 | 7450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт крыши ул. Карбышева,6 | 2013год | 1860,000 | 1860,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт наружной кирпичной стены ул. 40 лет Октября,22 | 2013год | 1400,000 | 1400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт квартир по ул.Волкова, 11 | 2013год | 511,932 | 511,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения ( 3квартиры) |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт фасада по ул.Фрунзе,37 (утепление) | 2013год | 600,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.1.5. | Капитальный ремонт жилого дома ул.Мира, 42 | 2013год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт муниципальных квартир с заменой электропечей , квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов участников ВОВ и локальных войн | 2013год | 2300,000 | 2300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения |
|  |  | 2014 год | 1500,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения |
|  |  | 2015 год | 1295,000 | 1295,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.1.7. | Капитальный ремонт фасада жилого дома ул. Ленина, 1 | 2013 год | 634,000 | 634,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.8. | Капитальный ремонт фасада ул. Ленина, 2 | 2013год | 574,000 | 574,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.9. | Установка приборов учета в муниципальных квартирах | 2013год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Экономия жилищно-коммунальных услуг |
|  |  | 2014 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 1145,000 | 1145,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
| 2.1.10. | Капитальный ремонт крыши ул. Школьная,7 | 2014 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.11. | Капитальный ремонт крыши ул. Карбышева,4 | 2014 год | 1300,000 | 1300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.12. | Капитальный ремонт крыши пр.Шахтеров,3 | 2014 год | 2220,000 | 2220,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.13. | Капитальный ремонт крыши ул. Кирова,2 | 2015 год | 2250,000 | 2250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.14. | Капитальный ремонт фасада ул.Фрунзе,12 | 2015 год | 900,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.15. | Капитальный ремонт крыши ул. Карбышева,14 | 2015 год | 1860,000 | 1860,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.2. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015гг | 3 925,068 | 3 925,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 3 925,068 | 3 925,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт фасада (понижение отмостки, гидроизоляция, штукатурка, окраска) ул.Ленина,8 | 2013год | 946,539 | 946,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО РСК "Стой-Уют" | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт крыши ул.Фрунзе. 1, ул.Ленина,6 | 2013год | 555,207 | 555,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО " Ремстоймонтаж" | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 2013год | 1287,652 | 1287,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Опора и К"- 220,00 т.руб;ООО "Оптимальный комфорт" - 236,780 т.руб.; ООО "МЖКиСКО"- 60,0 т.руб.; ИП Абрамзон - 130,148 т.руб.;ООО "Сибрегион" - 130,951 т.руб.; ООО "Рубин" - 361,378 т.руб.; ООО "Жилищник" - 10,0 т.руб.; ООО ГлобалСтрой"-49,500т.руб. | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт общежитий по ул. Волкова, 5; ул. Мира, 40 | 2013год | 996,776 | 996,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "МЖК иСКО" | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.2.5. | Установка приборов учёта | 2013 год | 138,894 | 138,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "МЖК иСКО" | Контроль расхода ресурсов |
|  | Всего по капитальному ремонту жилого фонда | 2013-2015гг | 28775,000 | 28775,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 12805,000 | 12805,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 8520,000 | 8520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 7450,000 | 7450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3. Чистая вода |  |  |
| 3.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водоотведение | 2013-2015гг | 11 981,188 | 11 141,633 | 839,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 6 981,188 | 6 141,633 | 839,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 2 000,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 3 000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.1.1. | Строительство водопроводных сетей в пос. Барзас от ул. Кузбасская, 2 до РВЧ в районе школы № 4 | 2013год | 3264,952 | 3264,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | увеличение объёма воды для строительства дополнительных водоводов, снижение социальной напряжённости среди населения |
| 3.1.2. | Строительство водопроводных сетей ст. Забойщик (ул. Амурская, Победы, Чехова, Вокзальная, Цетральная) | 2013год | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | ООО "ПрофиПлюс" | Обеспечение централизованным водоснабжением населения ст. Забойщик, снятие социального напряжения среди населения |
| 3.1.3. | Строительство павильона под скважину хозяйственно-питьевого назначения в пос. Барзас | 2013год | 99,499 | 99,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БКС" | Ограничение посторонних лиц , защита оборудования от природных осадков |
| 3.1.4. | Проектирование наружной сети водопровода в п. Солнечной, кварт. 7 | 2013год | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО ПКБ"Кемпроект" | наличие проекта для строительства водовода в сответствии СНиП |
| 3.1.5. | Межевание земельного участка под строительство скважины в пос. Барзас | 2013 год. | 16,976 | 16,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.6. | Межевание земельного участка под строительство водоводов на ст. Забойщик (ул.Димитрова, Смоленская, пер. Вокзальный) | 2013 год. | 53,012 | 53,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.7. | Строительство наружной водопроводной сети по ул. Станционная | 2013 год | 1007,398 | 1007,398 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение централизованным водоснабжением населения ст. Забойщик, снятие социального напряжения среди населения |
| 3.1.8. | Межевание земельных участков под строительство водопроводных сетей | 2013 год | 380,000 | 380,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.9. | Межевание земельных участков под водопроводные сети ст. Забойщик, ул. Вокзальная, Победы, Амурская, Чехова, № 10,12,14,16 | 2013 год | 99,796 | 99,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.10. | Оформление кадастровых паспортов на строящиеся водопроводные сети | 2013 год | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | БТИ | соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.11. | Проектирование разводящих водопроводных сетей пос. Барзас | 2013 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | наличие проекта для строительства водовода в соответствии СНиП |
| 3.1.12. | Проектирование магистрального водовода от городских очистных сооружений до пос. Бирюли и разводящих водопроводных сетей пос. Бирюли | 2013 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | наличие проекта для строительства водовода в соответствии СНиП |
| 3.1.13. | Экспертиза сметной документации на водоводы, финансируемые из областного бюджета | 2013 год. | 40,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | центр ценообразования в строительстве по Кемеровской обл. | Достоверность сметной стоимости |
| 3.1.14. | Строительство магистрального водовода от городских очистных сооружений до пос. Бирюли и разводящих водопроводных сетей пос. Бирюли | 2013год | 839,555 | 0,000 | 839,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение централизованным водоснабжением населения пос.Бирюли, снятие социального напряжения среди населения |
| 3.1.15. | Строительство наружного водопровода от НФС (ул. Строителей) до пос. ш. Берёзовская (1 этап) стоимость 41 млн.руб | 2013 год | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | Обеспечение населенных пос. ш. Южная питьевой водой надлежащего качества согласно СанПиН |
| 3.1.16. | Проектирование, экспертиза и строительство инженерных сетей водопроводов | 2014 год | 2000,0 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Ввод новых инженерных сетей водопроводов с целью обеспечения комфортных условий для проживания граждан L= 8000м |
|  |  | 2015 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Ввод новых инженерных сетей водопроводов с целью обеспечения комфортных условий для проживания граждан L=10000м |
| 3.2. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015гг | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.2.1. | Экспертное заключение о наличии подземных вод в пос. Бирюли | 2013 год | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Геоспектр | Обеспечение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества путем ввода новых объектов водоснабжения |
|  | Всего по чистой воде | 2013-2015гг | 12022,188 | 11182,633 | 839,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 7022,188 | 6182,633 | 839,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Итого по программе | 2013-2015гг | 369961,250 | 51992,531 | 13707,469 | 0,000 | 19500,000 | 121550,000 | 163211,250 |  |  |
|  |  | 2013 год | 124013,210 | 20383,531 | 4616,469 | 0,000 | 6500,000 | 40000,000 | 52513,210 |  |  |
|  |  | 2014 год | 122860,520 | 14859,000 | 5741,000 | 0,000 | 6500,000 | 40550,000 | 55210,520 |  |  |
|  |  | 2015 год | 123087,520 | 16750,000 | 3350,000 | 0,000 | 6500,000 | 41000,000 | 55487,520 |  |  |

Глава города			С.Ф.Чернов