# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.03.2013 | № | 122 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-2015гг., утвержденную

постановлением Администрации Березовского городского округа

от 27.09.2012 № 613

В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ

п о с т а н о в л я ю:

Внести в долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-2015гг. следующие изменения:

1. Паспорт программы «Объем и источники финансирования Программы», пояснительную записку п.4 «Ресурсное обеспечение программы» к долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-2015гг. изложить в новой редакции:

Всего средств 97 209,000 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2013 год – 32 209,000 тыс.руб.;

2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;

2015 год – 30 000,000 тыс.руб.

По источникам финансирования:

99 409,000 тыс.руб. средства местного бюджета

2013 год – 32 209,000 тыс.руб.;

2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;

2015 год – 30 000,000 тыс.руб.

2. п.7 «Программные мероприятия» раздела 2 «Пояснительная записка» к долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. изложить в новой редакции, согласно приложению.

3. Начальнику отдела информационных технологий Завьяловой А.В. разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в действие со дня подписания.

И.о.главы города			Д.А.Титов

Т.В.Дубицкая

5-91-75

Приложение

к постановлению Администрации

Березовского городского округа

от 13.03.2013 № 122

VII. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Оформление проектно-сметной документации | 2013-2015 годы | 25680,390 | 25680,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 9680,390 | 9680,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 16000,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.1. | Проектирование микрорайона №5/7 | 2013 год | 4680,39 | 4680,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства жилых домов в микрорайоне №5/7 |
|  |  | 2014 год | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Геологические изыскания 100-квартирного дома №37 микрорайон 4"А" | 2013 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства 100-кв.дома №37 микрорайон №4"А" |
| 1.3. | Проектирование 100-квартирного дома № 37 микрорайон 4"А" | 2013 год | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства 100-кв.дома №37 микрорайон №4"А" |
| 1.4. | Экспертиза проекта 100-квартирного дома № 37 микрорайон 4"А" | 2013 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства 100-кв.дома №37 микрорайон №4"А" |
| 1.5. | Проектирование 36-квартирного доходного дома ул.Мира,23 | 2013 год | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства 36-кв.доходного дома ул.Мира,23 |
| 1.6. | Корректировка проекта малоэтажной застройки по ул.Мира | 2014 год | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие уточненного проекта, малоэтажной застройки по ул. Мира |
| 2. | Строительство и реконструкция | 2013-2015 годы | 56000,000 | 56000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 7000,000 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 19000,000 | 19000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 30000,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.1. | Благоустройство 71-квартирного жилого дома по ул.Иркутской | 2013 год | 3388,000 | 3388,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан, строительство тротуаров, установка детских игровых площадок |
| 2.2. | Инженерные сети 71-квартирного жилого дома по ул.Иркутской | 2013 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение жилого дома системой тепло и водоснабжения |
| 2.3. | Капитальный ремонт общежития ул.Волкова, 11 | 2013 год | 612,000 | 612,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Опора-Строймонтажсервис" (430,0 тыс.руб.) | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 2.4. | Строительство, благоустройство, инженерные сети 52- квартирного дома №61-1,2 мкр 2А | 2014 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 2.5. | Строительство, благоустройство, инженерные сети 100-квартирного жилого дома в микрорайоне №5 | 2014 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 2.6. | Строительство, благоустройство, инженерные сети двух 90-квартирных домов микрорайон №5 | 2014 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий на для проживания граждан |
| 2.7. | Проектирование, экспертиза и строительство водопровода микрорайон Солнечный | 2014 год | 10000,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой L=5000м |
|  |  | 2015 год | 16000,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой L=8000м |
| 2.8. | Строительство, благоустройство, инженерные сети трех домов в микрорайоне №5 | 2015 год | 14000,000 | 14000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 3. | Кредиторская задолженность | 2013-2015 годы | 6399,860 | 6399,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 6399,860 | 6399,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.1. | Проектирование 71-квартирного жилого дома по ул.Иркутская | 2013 год | 1664,828 | 1664,828 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МП "УКС г.Березовского"" | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства 71-кв. жилого дома по ул. Иркутская |
| 3.2. | Капитальный ремонт общежития по ул.Волкова, 11 | 2013 год | 424,151 | 424,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МП "УКС г.Березовского"" | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 3.3. | Благоустройство жилого дома №40 "А" | 2013 год | 3257,775 | 3257,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО " Опора и К" | Создание безопасных и комфортных условий на для проживания граждан, строительство тротуаров, установка детских игровых площадок |
| 3.4. | Строительство водоводов ст. "Забойщик": ул.Смоленская, ул.Димитрова, пер.Вокзальный | 2013 год | 1053,106 | 1053,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО " Профи-ПЛЮС" | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 4. | Обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан | 2013-2015 годы | 9128,750 | 9128,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 9128,750 | 9128,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4.1. | Долевое строительство 11-ти квартир в строящемся 4-х этажном 71-квартирном жилом доме по ул.Иркутская, 43 | 2013 год | 9128,750 | 9128,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БДСК" | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| ВСЕГО по программе "Жилище": | 2013-2015 годы | 97209,000 | 97209,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 32209,000 | 32209,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 35000,000 | 35000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 30000,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |

И.о.главы города		Д.А.Титов