# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда

в Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период

2014-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации

Березовского городского округа от 27.09.2012 № 611

В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ

п о с т а н о в л я ю:

Внести в долгосрочную целевую программу «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы», следующие изменения:

1. «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1. Паспорт программы; п.4 «Ресурсное обеспечение программы» раздела 2. Пояснительная записка, изложить в новой редакции:

Всего по программе – 321 499,040 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:

2013 год –131 418,000 тыс.руб.;

2014 год –    94515,520 тыс.руб.;

2015 год –    95565,520 тыс.руб.

по источникам финансирования:

65 700,000 тыс.руб. - средства городского бюджета, в том числе от управления собственностью по годам реализации:

2013 год  – 25 000,000 тыс.руб.;

2014 год  – 20 600,000 тыс.руб.;

2015 год  -  20 100,000 тыс.руб.

54 880,000 тыс. руб. - средства областного бюджета, в том числе по годам реализации:

2013 год – 41 880,000 тыс.руб.;

2014 год –    6 500,000 тыс.руб.;

2015 год –    6 500,000 тыс.руб.

123 313,000 тыс.руб. – средства арендной платы (городской бюджет), в том числе по годам реализации:

2013 год – 41 763,000 тыс.руб.;

2014 год – 40 550,000 тыс.руб.;

2015 год – 41 000,000 тыс.руб.

77 606,040 тыс.руб. – внебюджетные источники, в том числе по годам реализации:

2013 год – 22 775,000 тыс. руб.;

2014 год – 26 865,520 тыс.руб.;

2015 год – 27 965,520 тыс. руб.

2. п.7 Программные мероприятия на 2013 год к долгосрочной целевой программе «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению.

3. Начальнику отдела информационных технологий Завьялова А.В. разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава города			С.Ф.Чернов

Т.В.Дубицкая

3-91-75

Приложение

к постановлению Администрации

Березовского городского округа

от ______________ № _____

VII. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | иные не запрещенные законом источники |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет | городской бюджет (от управления собственностью) | федеральный бюджет | областной бюджет | средства арендной платы (ГБ) | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |
| 1.1. | Теплоснабжение | 2013-2015 гг. | 171 961,661 | 7 300,000 | 5 398,661 | 0,000 | 13 000,000 | 90 000,000 | 56 263,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 48 440,661 | 0,000 | 1 277,661 | 0,000 | 0,000 | 30 000,000 | 17 163,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 61 221,000 | 1 600,000 | 4 121,000 | 0,000 | 6 500,000 | 30 000,000 | 19 000,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 62 300,000 | 5 700,000 | 0,000 | 0,000 | 6 500,000 | 30 000,000 | 20 100,000 |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 212 до ТК220, пр.Шахтеров,3 Ду=350 мм L=136 м. инв.№000000001011 (сметная ст-сть 3881,362 т.руб) | 2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=136м |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 220 до ТК237 , пр.Шахтеров,3 Ду=300 мм L=145 м инв.№000000001011(сметная ст-сть 3622,638тыс.руб.) | 2013 год | 1277,661 | 0,000 | 1277,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=145м |
| 1.1.3. | Экспертиза сметной документации, финансируемой с областного бюджета | 2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Центр ценообразования строительства по Кемеровской области | Достоверность сметной стоимости |
| 1.1.4. | Реконструкция ПНС №2 инв. №1101020049 | 2013 год | 10896,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10896,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение теплом дополнительных потребителей |
| 1.1.5. | Реконструкция ЦТП пос. ш.Берёзовская инв. №1101020467 | 2013 год | 9562,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9562,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Уменьшение жёсткости воды, увеличение срока службы теплообменников и тепловых сетей |
| 1.1.6. | Реконструкция угольного склада инв. №1101020952 | 2013 год | 9542,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9542,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Предотвращение разрушения здания, уменьшение влагосодержания топлива от осадков |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт оборудования насосной станции 1 водоподъёма | 2013 год | 1602,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1602,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.8. | Котельная № 1. Капитальный ремонт фестонного экрана котлоагрегата №3 | 2013 год | 579,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 579,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт пункта учёта тепловой энергии на котельной №1,4 | 2013 год | 621,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 621,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.10. | Котельная № 1. Капитальный ремонт котлоагрегата №1 | 2013 год | 8236,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8236,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.11. | Котельная №6.Капитальный ремонт грейферного крана | 2013 год | 561,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 561,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.12. | Котельная №6.Капитальный ремонт фасада | 2013 год | 2196,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2196,000 | согласно результатов торгов | Предотвращение здания от разрушения |
| 1.1.13. | Котельная №6.Разборка дымовой трубы | 2013 год | 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 550,000 | согласно результатов торгов | Предотвращение обрушения трубы, освобождение территории |
| 1.1.14. | Котельная № 1. Капитальный ремонт насосного оборудования | 2013 год | 1940,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1940,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.15. | Капитальный ремонт котельного оборудования | 2014 год | 48000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30000,000 | 18000,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
|  |  | 2015 год | 49000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30000,000 | 19000,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.1.16. | Капитальный ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний | 2013 год | 878,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков тепловых сетей после гидравлических испытаний |
|  |  | 2014 год | 5121,000 | 0,000 | 4121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1100,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.1.17. | Реконструкция теплотрассы от ТК 76 до ТК76а ул.Ноградская Ду=50-100 мм L=470 м | 2014 год | 6070,000 | 1070,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=470м |
| 1.1.18. | Реконструкция теплотрассы от ТК 126 до ТК130 ул.Черняховского,16-20 Ду=100-200 мм L=134 м | 2014 год | 2030,000 | 530,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=134м |
| 1.1.19. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК87 ул. Мира,18 Ду=250 мм L=57 м | 2015 год | 1800,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков инженерных систем теплоснабжения L=57м |
| 1.1.20. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 87 до ТК88 ул. Мира,14 Ду=200 мм L=35 м | 2015 год | 1400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=35м |
| 1.1.21. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 80 ул.Кирова,4) до ТК84 ул.Карбышева,5 Ду=50-100 мм L=247 м | 2015 год | 4600,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=247м |
| 1.1.22. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 27 до ТК29 ул. Вахрушева,3 Ду=200 мм L=60 м | 2015 год | 4400,000 | 2400,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=60м |
| 1.2. | Водоснабжение и водоотведение | 2013-2015гг | 32 587,129 | 3139,000 | 7342,089 | 0,000 | 0,000 | 763,000 | 21343,040 |  |  |
|  |  | 2013 год | 8 747,089 | 0,000 | 2 372,089 | 0,000 | 0,000 | 763,000 | 5 612,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 12 124,520 | 2 639,000 | 1 620,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 865,520 |  |  |
|  |  | 2015 год | 11 715,520 | 500,000 | 3 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 865,520 |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пр. Ленина,15-23 L=225м, Д=225 мм пэ инв. №00000000347 | 2013 год | 1222,056 | 0,000 | 1222,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=325 м |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Ачинская,1-9 L=240м, Д=63 мм инв. №00000000478 (см. ст-ть 298,23 т.р.) | 2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=240 м |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Речная L=550м, Д=63 мм пэ инв. №00000000596,00000000598 (673,057 тыс.руб) | 2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=550 м |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Коммунальная L=250м, Д=63 мм пэ инв. №00000000533 (296,416 тыс. руб) | 2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=250м |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт водопроводной сети д=63 мм L=230 м по ул.О.Кошевого инв. №00000000563 | 2013 год | 323,794 | 0,000 | 323,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=230м |
| 1.2.6. | Капитальный ремонт водовода п. Барзас, ул.Ленина, 19а-31-Ду50 L=200 м инв.№ 00004724 ул.Чапаева,3а-11- Ду50 L=340 м инв.№00004150 | 2013 год | 738,069 | 0,000 | 738,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Профи-плюс" | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения |
| 1.2.7. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК до жилого дома по ул.Лужбина, 13а, д=32 мм, L=27м инв. №00000000898 | 2013 год | 88,170 | 0,000 | 88,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | без проведения торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=27м |
| 1.2.8. | Строительство водопровода от ул.Ковпака-пер.Поссоветский, д=100ммм, дл.=435м | 2013 год | 763,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 763,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение централизованным водоснабжением населения , снятие социального напряжения среди населения |
| 1.2.9. | Капитальный ремонт КНС № 3 | 2013 год | 638,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 638,000 | согласно результатов торгов | Предотвращение разрушения здания |
| 1.2.10. | Капитальный ремонт водопроводных сетей: пер. Весенний, ул.Пионерская, дом №47-65, пр.Ленина, 32, резервный водовод на котельную № 6 | 2013 год | 4974,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4974,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков водопроводных сетей |
| 1.2.11. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2014 год | 7865,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7865,520 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков водопроводных сетей |
|  |  | 2015 год | 7865,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7865,520 | согласно результатов торгов |  |
| 1.2.12. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Шахтерская L=1080, Д=63 мм пэ | 2014 год | 1620,000 | 0,000 | 1620,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=1080 м |
| 1.2.13. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Комсомольская,1-27; 26-41 L=650, Д=63 мм пэ | 2014 год | 1687,920 | 1687,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=650 м |
| 1.2.14. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Иркутская,4-36 L=620, Д=63 мм пэ | 2014 год | 951,080 | 951,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=620 м |
| 1.2.15. | Установка доп.механизированной решетки на ГОС | 2015 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.2.16. | Капитальный ремонт водоводов частного сектора | 2015 год | 3350,000 | 0,000 | 3350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков водопроводов частного сектора |
| 1.3. | Электроснабжение | 2013-2015 гг. | 32 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32550,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 11 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 000,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 10 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 550,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 11 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 000,000 | 0,000 |  |  |
| 1.3.1. | Строительство РП-10А (продолжение работ по проекту РО33/11-ЭП) | 2013 год | 10500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Перераспределение нагрузки на распределительные пункты |
| 1.3.2. | Установка светильников с фотореле на ВЛ 0,4кВ в частном секторе | 2013 год | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Экономия электроэнергии |
|  |  | 2014 год | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.3.3. | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-9 | 2014 год | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство инженерных конструкций для стабильной подачи электроэнергии |
| 1.3.4. | Реконструкция ТП -164 (с заменой оборудования и строительная часть) | 2014 год | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство трансформаторной подстанции и замена устаревшего оборудования для стабилизации напряжения |
| 1.3.5. | Реконструкция существующих мачтовых ТП на КТПН в п.Барзас (ТП -153,154,156) с заменой тр-ров ТМ-10/0,4 кВ на ТМГСУ | 2014 год | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство ТП на комплектные ТП улучшение условий обслуживания |
| 1.3.6. | Капитальный ремонтВЛ-0,4кВ от ТП-156 ф.4 ул.Рабочая п.Барзас | 2014 год | 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 750,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков воздушной линии |
| 1.3.7. | Капитальный ремонтВЛ-6кВ фид.6-7,6-17 п/ст.Бирюлинская ул.Рабочая п.Барзас | 2014 год | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление инженерных конструкций для стабильной подачи электроэнергии |
| 1.3.8. | Реконструкция ТП-165 ( с заменой оборудования и строительная часть) | 2015 год | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство трансформаторной подстанции и замена устаревшего оборудования для стабилизации напряжения |
| 1.3.9. | Реконструкция РП-9 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | 2015 год | 8000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство распределительного пункта для перераспределения нагрузки |
| 1.4. | Прочее | 2013-2015 гг. | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.4.1. | Подготовка кадров | 2013 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГА ОУ "Инженерный центр ТЕТРАКОМ" | Повышение квалификации,10 человек |
|  |  | 2014 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Повышение квалификации,10 человек |
|  |  | 2015 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Повышение квалификации,10 человек |
| 1.5. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015 гг. | 623,412 | 523,412 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 623,412 | 523,412 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.5.1. | Реконструкция теплотрассы от ТК-206 доТК-204 (б-р Молодежный,10) | 2013 год | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БКС" | Восстановление поврежденного участка систем теплоснабжения |
| 1.5.2. | Капитальный ремонт муниципальных сетей, не переданных на обслуживание эксплуатирующей организации | 2013 год | 523,412 | 523,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ИП Тарасов - 147,320 т.руб; ООО "БКС" - 296,716 т.руб. | Восстановление поврежденного участка муниципальных сетей |
|  | Всего по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 2013-2015 гг. | 238022,202 | 11262,412 | 12840,750 | 0,000 | 13000,000 | 123313,000 | 77606,040 |  |  |
|  |  | 2013 год | 68911,162 | 623,412 | 3749,750 | 0,000 | 0,000 | 41763,000 | 22775,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 83995,520 | 4339,000 | 5741,000 | 0,000 | 6500,000 | 40550,000 | 26865,520 |  |  |
|  |  | 2015 год | 85115,520 | 6300,000 | 3350,000 | 0,000 | 6500,000 | 41000,000 | 27965,520 |  |  |
| 2. Капитальный ремонт жилищного фонда |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2013-2015 гг. | 22 775,932 | 22775,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 6 805,932 | 6 805,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 8 520,000 | 8520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 7 450,000 | 7450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт крыши ул.Карбышева,6 | 2013 год | 1860,000 | 1860,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт наружной кирпичной стены ул.40 лет Октября,22 (1000 тыс.руб) | 2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт квартир по ул.Волкова, 11 | 2013 год | 511,932 | 511,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения (3 квартиры) |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт фасада по ул.Фрунзе, 37 (утепление) | 2013 год | 600,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.5. | Капитальный ремонт жилого дома ул.Мира, 42 | 2013 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт муниципальных квартир с заменой электропечей, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов участников ВОВ и локальных войн | 2013 год | 2300,000 | 2300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения |
|  |  | 2014 год | 1500,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения |
|  |  | 2015 год | 1295,000 | 1295,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.1.7. | Капитальный ремонт фасада жилого дома ул.Ленина, 1 | 2013 год | 634,000 | 634,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.8. | Капитальный ремонт фасада ул.Ленина, 2 (574 тыс.руб) | 2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.9. | Установка приборов учета в муниципальных квартирах | 2013 год | 400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Экономия жилищно-коммунальных услуг |
|  |  | 2014 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 1145,000 | 1145,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
| 2.1.10. | Капитальный ремонт крыши ул.Школьная,7 | 2014 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.11. | Капитальный ремонт крыши ул.Карбышева,4 | 2014 год | 1300,000 | 1300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.12. | Капитальный ремонт крыши пр.Шахтеров,3 | 2014 год | 2220,000 | 2220,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.13. | Капитальный ремонт крыши ул.Кирова,2 | 2015 год | 2250,000 | 2250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.14. | Капитальный ремонт фасада ул.Фрунзе,12 | 2015 год | 900,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.1.15. | Капитальный ремонт крыши ул.Карбышева,14 | 2015 год | 1860,000 | 1860,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.2. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015 гг. | 3 925,068 | 3 925,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 3 925,068 | 3 925,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт фасада (понижение отмоски, гидроизоляция, штукатурка, окраска) ул.Ленина,8 | 2013 год | 946,539 | 946,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО РСК "Стой-Уют" | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт крыши ул.Фрунзе. 1, ул.Ленина,6 | 2013 год | 555,207 | 555,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО " Ремстоймонтаж" | Восстановление конструктивного элемента |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 2013 год | 1287,652 | 1287,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Опора и К"- 220,00 т.руб;ООО "Оптимальный комфорт" - 236,780 т.руб.; ООО "МЖКиСКО"- 60,0 т.руб.; ИП Абрамзон - 130,148 т.руб.;ООО "Сибрегион" - 130,951 т.руб.; ООО "Рубин" - 361,378 т.руб.; ООО "Жилищник" - 10,0 т.руб.; ООО ГлобалСтрой"-49,500т.руб. | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт общежитий по ул.Волкова, 5; ул.Мира, 40 | 2013 год | 996,776 | 996,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "МЖК иСКО" | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.2.5. | Установка приборов учёта | 2013 год | 138,894 | 138,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "МЖК иСКО" | Контроль расхода ресурсов |
|  | Всего по капитальному ремонту жилого фонда | 2013-2015 гг. | 26701,000 | 26701,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10731,000 | 10731,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 8520,000 | 8520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 7450,000 | 7450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3. Чистая вода |
| 3.1. | Водоотведение | 2013-2015 гг. | 56 734,838 | 13 054,588 | 1 800,250 | 0,000 | 41 880,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 51 734,838 | 8 054,588 | 1 800,250 | 0,000 | 41 880,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 2 000,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 3 000,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.1.1. | Строительство водопроводных сетей в пос. Барзас от ул. Кузбасская, 2 до РВЧ в районе школы № 4. Методом ГНБ: Дн=63 мм в две нитки, длина трассы-1430,2м | 2013 год | 3264,952 | 3164,952 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Увеличение объёма воды для строительства дополнительных водоводов, снижение социальной напряжённости среди населения |
| 3.1.2. | Строительство водопроводных сетей ст. Забойщик (ул. Амурская Дн=63мм, дл. 123,5м; ул.Победы- Дн=63мм, дл=182,1м, Дн=110мм, дл=223,4м: ул Чехова-Дн=63мм, дл=95,4 м; ул.Вокзальная- дн=63мм, дл=601,3м, Дн=32мм, дл=86,7м; ул.Цетральная- Дн=63мм дл=167м, Дн=110мм, дл=813,4м, Дн=32мм, дл=127,4м)) | 2013 год | 1216,950 | 0,000 | 1216,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "ПрофиПлюс" | Обеспечение централизованным водоснабжением населения ст. Забойщик, снятие социального напряжения среди населения |
| 3.1.3. | Строительство павильона под скважину хозяйственно-питьевого назначения в пос. Барзас | 2013 год | 99,152 | 99,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БКС" | Ограничение посторонних лиц , защита оборудования от природных осадков |
| 3.1.4. | Проектирование наружной сети водопровода в п. Солнечной, кварт. 7 Дн=63 мм L=365 м | 2013 год | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО ПКБ"Кемпроект" | Наличие проекта для строительства водовода в соответствии СНиП |
| 3.1.5. | Межевание земельного участка под строительство скважины в пос. Барзас | 2013 год | 16,976 | 16,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | Соответствие градостроитель- ному кодексу |
| 3.1.6. | Межевание земельного участка под строительство водоводов на ст.Забойщик (ул.Димитрова, Смоленская, пер. Вокзальный-2,007 км) | 2013 год | 53,012 | 53,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | Соответствие градостроитель- ному кодексу |
| 3.1.7. | Строительство наружной водопроводной сети по ул.Станционная (900 тыс. руб.) | 2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение централизованным водоснабжением населения ст. Забойщик, снятие социального напряжения среди населения |
| 3.1.8. | Межевание земельных участков под строительство водопроводных сетей | 2013 год | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.9. | Межевание земельных участков под водопроводные сети ст.Забойщик, ул.Вокзальная, Победы, Амурская, Чехова, №10,12,14,16 - L=1,3124 км | 2013 год | 99,796 | 56,496 | 43,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.10. | Оформление кадастровых паспортов на строящиеся водопроводные сети | 2013 год | 400,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | БТИ | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.11. | Проектирование разводящих водопроводных сетей пос. Барзас | 2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Наличие проекта для строительства водовода в соответствии СНиП |
| 3.1.12. | Проектирование магистрального водовода от городских очистных сооружений до пос.Бирюли и разводящих водопроводных сетей пос.Бирюли - 3,925км | 2013 год | 400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Наличие проекта для строительства водовода в соответствии СНиП |
| 3.1.13. | Экспертиза сметной документации на водоводы, финансируемые из областного бюджета | 2013 год. | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | центр ценообразования в строительстве по Кемеровской обл. | Достоверность сметной стоимости |
| 3.1.14. | Строительство магистрального водовода от городских очистных сооружений до пос. Бирюли и разводящих водопроводных сетей сетей пос. Бирюли Дн=110мм, L=2285м; Дн=63мм, L=520 м; Дн=32мм L=1120 м | 2013 год | 4784,000 | 404,000 | 0,000 | 0,000 | 4380,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение централизованным водоснабжением населения пос.Бирюли, снятие социального напряжения среди населения |
| 3.1.15. | Строительство водовода от НФС до пос. ш. Берёзовская | 2013 год | 41000,000 | 3500,000 | 0,000 | 0,000 | 37500,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение населенных пос. ш.Южная питьевой водой надлежащего качества согласно СанПиН |
| 3.1.16. | Проектирование, экспертиза и строительство инженерных сетей водопроводов | 2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Ввод новых инженерных сетей водопроводов с целью обеспечения комфортных условий для проживания граждан L= 8000м |
|  |  | 2015 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Ввод новых инженерных сетей водопроводов с целью обеспечения комфортных условий для проживания граждан L=10000м |
| 3.2. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015 гг. | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.2.1. | Экспертное заключение о наличии подземных вод в пос.Бирюли | 2013 год | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Геоспектр | Обеспечение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества путем ввода новых объектов водоснабжения |
|  | Всего по чистой воде | 2013-2015 гг. | 56775,838 | 13095,588 | 1800,250 | 0,000 | 41880,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 51775,838 | 8095,588 | 1800,250 | 0,000 | 41880,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Итого по программе | 2013-2015 гг. | 321499,040 | 51059,000 | 14641,000 | 0,000 | 54880,000 | 123313,000 | 77606,040 |  |  |
|  |  | 2013 год | 131418,000 | 19450,000 | 5550,000 | 0,000 | 41880,000 | 41763,000 | 22775,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 94515,520 | 14859,000 | 5741,000 | 0,000 | 6500,000 | 40550,000 | 26865,520 |  |  |
|  |  | 2015 год | 95565,520 | 16750,000 | 3350,000 | 0,000 | 6500,000 | 41000,000 | 27965,520 |  |  |

Первый заместитель главы города			 Д.А.Титов