# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.04.2013 | № | 197 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Березовского городского округа на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», для обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

1.1. муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Березовского городского округа на 2013 год, согласно приложению № 1.

1.2. планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Березовского городского округа на 2013 год, согласно приложению № 2.

1.3. реестр многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих в муниципальной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов Березовского городского округа на 2013 год, согласно приложению № 3.

1.4. выписку из технического паспорта многоквартирных домов, участвующих в муниципальной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов Березовского городского округа на 2013 год, согласно приложению № 4.

2. Начальнику финансового управления Чаусовой Л.В. осуществлять финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Березовского городского округа на 2013 год.

3. Пресс-секретарю главы города Шериной О.А. опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

4. Начальнику отдела информационных технологий Завьяловой А.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по ЖКХ Максюкова И.В.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.главы города			Д.А.Титов

В.П.Никоненков

3-18-52

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Березовского городского округа

от 16.04.2013 № 197

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Березовского городского округа на 2013 год

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./ кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Березовскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Школьная, 7 | 1993 | не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 3860,3 | 3452,8 | 3007,2 | 172 | ремонт крыши, проведение энергетического обследования. | 1973244 | 663183 | 709831 | 304243 | 295987 | 511,16 | 3685,00 | 31.12. 2013 |
| 2 | ул.Кирова, 2 | 1960 | не проводился | кирпичные | 3 | 4 | 1933,7 | 1746,4 | 1108,9 | 45 | ремонт крыши, проведение энергетического обследования. | 1889586 | 635067 | 679737 | 29 344 | 283438 | 977,19 | 3685,00 | 31.12.2013 |
| 3 | пр.Ленина, 34 | 1976 | не проводился | блочные | 5 | 4 | 3534,0 | 3230,0 | 3037,3 | 139 | ремонт крыши, проведение энергетического обследования. | 1744 080 | 586164 | 627394 | 268 910 | 261612 | 493,51 | 3685,00 | 31.12.2013 |
| 4 | ул.Мира, 50 | 1981 | не проводился | кирпичные | 6 | 4 | 287,0 | 964,0 | 614,9 | 124 | ремонт крыши, проведение энергетического обследования. | 1597 050 | 536749 | 574504 | 246240 | 239557 | 485,87 | 3685,00 | 31.12.2013 |
| 5 | Комсомольский бульвар, 14 | 1987 | не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2360,3 | 1972,7 | 1733,3 | 102 | ремонт крыши, проведение энергетического обследования. | 732108 | 246053 | 263360 | 112879 | 109816 | 310,18 | 3685,00 | 31.12.2013 |
| 6 | ул. Карбышева 11-А | 1991 | не проводился | панельные | 5 | 5 | 5103,1 | 4541,2 | 4083,9 | 207 | ремонт крыши, проведение энергетического обследования. | 1623 932 | 545784 | 584174 | 250384 | 243590 | 318,22 | 3 685,00 | 31.12.2013 |
| Итого по Березовскому городскому округу |  |  |  |  |  | 20078,4 | 17907,1 | 15585,5 | 789 |  | 9560000 | 3213000 | 3439000 | 1474000 | 1434000 |  |  |  |

И.о.главы города		Д.А.Титов

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Березовского городского округа

от 16.04.2013 № 197

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Березовский городской округ | 20 078,4 | 789 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 9560000 | 9560000 |

И.о.главы города		Д.А.Титов

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Березовского городского округа

от 16.04.2013 № 197

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт подвальных помещений | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Школьная, 7 | 1 973 244 |  |  | 860 | 1 946 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 244 |
| 2 | ул. Кирова, 2 | 1 889 586 |  |  | 989 | 1 858 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 586 |
| 3 | пр. Ленина, 34 | 1 744 080 |  |  | 1 033 | 1 720 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 080 |
| 4 | ул. Мира, 50 | 1 597 050 |  |  | 845 | 1 575 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 050 |
| 5 | Комсомольский бульвар, 14 | 732 108 |  |  | 356 | 722 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 108 |
| 6 | ул. Карбышева 11-А | 1 623 932 |  |  | 1 155 | 1 601 511 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 421 |
| Итого по Березовскому городскому округу | 9 560 000 |  |  | 5 238 | 9 422 511 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 489 |

И.о.главы города		Д.А.Титов

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Березовского городского округа

от 16.04.2013 № 197

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома

| № п\п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Отопление | ХВС | ГВС | Электроснабжение | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ул. Школьная, 7 | 3 860,30 | централизованное | ТЭМ-104 | централизованное | ВСКМ 90-40 | централизованное | ТЭМ-104 | централизованное | Меркурий 230 | 213 |
| 2 | ул. Кирова, 2 | 1 933,70 | централизованное | нет | централизованное | нет | централизованное | нет | централизованное | Меркурий 230 | 302 |
| 3 | пр. Ленина, 34 | 3 534,00 | централизованное | Взлет | централизованное | ОСВУ-40 | централизованное | Взлет | централизованное | Меркурий 230 | 205 |
| 4 | ул. Мира, 50 | 3 287,00 | централизованное | ТЭМ-104 | централизованное | ВСКМ 90-40 | централизованное | ТЭМ-104 | централизованное | Меркурий 230 | 250 |
| 5 | Комсомольский бульвар, 14 | 2 360,30 | централизованное | Взлет | централизованное | ВСКМ 90-40 | централизованное | Взлет | централизованное | Меркурий 230 | 260 |
| 6 | ул. Карбышева, 11-А | 5 103,10 | централизованное | ТЭМ-104 | централизованное | ВСКМ 90-40 | централизованное | ТЭМ-104 | централизованное | Меркурий 230 | 200 |
| Итого по Березовскому городскому округу | 20 078,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 430,00 |

И.о.главы города		Д.А.Титов