# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.04.2013 | № | 205 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Жилище»

на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг., утвержденную

постановлением Администрации Березовского городского округа

от 27.09.2012 № 613

п о с т а н о в л я ю:

Внести в долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. следующие изменения:

1. Паспорт программы «Объем и источники финансирования Программы», пояснительную записку п.4 «Ресурсное обеспечение программы» к долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. изложить в новой редакции:

«Всего средств 96 613,266 тыс.рублей, в т.ч. по годам реализации:

2013 год – 31 613,266 тыс.руб.;

2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;

2015 год – 30 000,000 тыс.руб.

По источникам финансирования:

96 613,266  тыс. руб. средства местного бюджета

2013 год – 31 613,266 тыс.руб.;

2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;

2015 год – 30 000,000 тыс.руб.»

2. п.7 «Программные мероприятия» раздела 2 «Пояснительная записка» к долгосрочной целевой программе «Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. изложить в новой редакции, согласно приложению.

3. Начальнику отдела информационных технологий Завьяловой А.В. разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа.

4. Пресс-секретарю главы города Шериной О.А. опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

И.о.главы города			Д.А.Титов

Т.В.Дубицкая

5-91-75

Приложение

к постановлению Администрации

Березовского городского округа

от 18.04.2013 № 205

VII. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет | иные не запрещенные законодательством источники |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Оформление проектно-сметной документации | 2013-2015 годы | 25084,656 | 25084,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 9084,656 | 9084,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 16000,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.1. | Проектирование микрорайона №5/7 | 2013 год | 4680,39 | 4680,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства жилых домов в микрорайоне №5/7 |
|  |  | 2014 год | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Геологические изыскания 100- квартирного дома № 37 микрорайон 4 «А» | 2013 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства 100-кв.дома №37 микрорайон №4 «А» |
| 1.3. | Проектирование 100- квартирного дома № 37 микрорайон 4 «А» | 2013 год | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства 100-квартирного дома №37 микрорайон №4 «А» |
| 1.4. | Экспертиза проекта 100-квартирного дома № 37 микрорайон 4 «А» | 2013 год | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства 100-кв.дома №37 микрорайон №4 «А» |
| 1.5. | Проектирование 36-квартирного доходного дома ул.Мира,23 | 2013 год | 254,266 | 254,266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства 36-кв.доходного дома ул.Мира,23 |
| 1.6. | Геологические изыскания для проектирования водопровода в п.Бирюли | 2013 год | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства водовода |
| 1.7. | Корректировка проекта малоэтажной застройки по ул.Мира | 2014 год | 3000,0 | 3000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | согласно результатов торгов | Наличие уточненного проекта, малоэтажной застройки по ул.Мира |
| 2. | Строительство и реконструкция | 2013-2015 годы | 56000,000 | 56000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 7000,000 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 19000,000 | 19000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 30000,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.1. | Благоустройство 71-квартирного жилого дома по ул.Иркутской | 2013 год | 3388,000 | 3388,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан, строительство тротуаров, установка детских игровых площадок |
| 2.2. | Инженерные сети 71-квартирного жилого дома по ул.Иркутской | 2013 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение жилого дома системой тепло и водоснабжения |
| 2.3. | Капитальный ремонт общежития ул.Волкова,11 | 2013 год | 612,000 | 612,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «ОпораСтроймонтажсервис» (430,0 тыс.руб.) | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 2.4. | Строительство, благоустройство, инженерные сети 52- квартирного дома № 61-1,2 мкр 2А C37 | 2014 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 2.5. | Строительство, благоустройство, инженерные сети 100-квартирного жилого дома в микрорайоне № 5 | 2014 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 2.6. | Строительство, благоустройство, инженерные сети двух 90-квартирных домов микрорайон №5 | 2014 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 2.7. | Проектирование, экспертиза и строительство водопровода микрорайон Солнечный | 2014 год | 10000,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой L=5000м |
|  |  | 2015 год | 16000,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой L=8000м |
| 2.8. | Строительство, благоустройство, инженерные сети трех домов в микрорайоне №5 | 2015 год | 14000,000 | 14000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 3. | Кредиторская задолженность | 2013-2015 годы | 6399,860 | 6399,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 6399,860 | 6399,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.1. | Проектирование 71-квартирного жилого дома по ул.Иркутская | 2013 год | 1664,828 | 1664,828 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МП «УКС г.Березовского» | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства 71-кв. жилого дома по ул.Иркутская |
| 3.2. | Капитальный ремонт общежития по ул Волкова, 11 | 2013 год | 424,151 | 424,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МП «УКС г.Березовского» | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 3.3. | Благоустройство жилого дома № 40 «А» | 2013 год | 3257,775 | 3257,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «Опора и К» | Создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан, строительство тротуаров, установка детских игровых площадок |
| 3.4. | Строительство водоводов ст.«Забойщик»: ул.Смоленская, ул.Димитрова, пер.Вокзальный | 2013 год | 1053,106 | 1053,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «Профи-ПЛЮС» | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| 4. | Обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан | 2013-2015 годы | 9128,750 | 9128,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 9128,750 | 9128,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4.1. | Долевое строительство 11-ти квартир в строящемся 4-х этажном 71-квартирном жилом доме по ул.Иркутская, 43 | 2013 год | 9128,750 | 9128,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «БДСК» | Обеспечение доступности жилья, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан |
| ВСЕГО по программе «Жилище»: | 2013-2015 годы | 96613,266 | 96613,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 31613,266 | 31613,266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 35000,000 | 35000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 30000,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |

И.о.главы города			Д.А.Титов