# АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.06.2013 | № | 341 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Березовского городского округа от 27.09.2012 № 611

п о с т а н о в л я ю:

Внести в долгосрочную целевую программу «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Березовского городского округа от 27.09.2012 № 611 следующие изменения:

1. «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1. «Паспорт программы»; п.4 «Ресурсное обеспечение программы» раздела 2. «Пояснительная записка», изложить в новой редакции:

# Всего по программе – 322 476, 268 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:

2013 год – 132395,228 тыс.руб.;

2014 год – 94515,520 тыс.руб.;

2015 год – 95565,520 тыс.руб.

по источникам финансирования:

64 577,990 тыс.руб. - средства городского бюджета, в том числе от управления собственностью по годам реализации:

2013 год – 23 877,990 тыс.руб.;

2014 год – 20 600,000 тыс.руб.;

2015 год - 20 100,000 тыс.руб.

54 880,000 тыс.руб. - средства областного бюджета, в том числе по годам реализации:

2013 год – 41 880,000 тыс.руб.;

2014 год –    6 500,000 тыс.руб.;

2015 год –    6 500,000 тыс.руб.

123 313,000 тыс.руб. – средства арендной платы (городской бюджет), в том числе по годам реализации:

2013 год – 41 763,000 тыс.руб.;

2014 год – 40 550,000 тыс.руб.;

2015 год – 41 000,000 тыс.руб.

79 705,278 тыс.руб. – внебюджетные источники, в том числе по годам реализации:

2013 год – 24874,238 тыс. руб.;

2014 год – 26 865,520 тыс.руб.;

2015 год – 27 965,520 тыс. руб.

2. «Ожидаемые результаты Программы» раздела 1. «Паспорт программы»; п.5 «Оценка эффективности реализации Программы» раздела 2. «Пояснительная записка» (включая целевые индикаторы Программы), изложить в новой редакции:

Выполнение мероприятий Программы на период 2013-2015 годов позволит:

- заменить морально и физически устаревшие инженерные конструкции систем теплоснабжения, в т.ч. по годам реализации:

2013 год- 510 м;

2014 год- 604 м.

- восстановить поврежденные участки систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. по годам реализации:

2013 год- 1457 м;

2014 год- 2350 м;

2015 год – 399 м.

Далее по тексту без изменений.

3. п.7 «Программные мероприятия» на 2013 год к долгосрочной целевой программе «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению.

4. Начальнику отдела информационных технологий Завьяловой А.В. разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа.

5. Пресс-секретарю главы города опубликовать данное постановление в СМИ.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.главы города 	Д.А.Титов

Т.В.Дубицкая

3-91-75

Приложение

к постановлению Администрации

Березовского городского округа

от 10.06.2013 № 341

VII. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс.руб. | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | иные не запрещенные законом источники |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет | городской бюджет (от управления собственностью) | федеральный бюджет | областной бюджет | средства арендной платы (ГБ) | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |
| 1.1. | Теплоснабжение | 2013-2015 гг. | 172 339,899 | 7 300,000 | 5 398,661 | 0,000 | 13 000,000 | 90 000,000 | 56 641,238 |  |  |
|  |  | 2013 год | 48 818,899 | 0,000 | 1 277,661 | 0,000 | 0,000 | 30 000,000 | 17 541,238 |  |  |
|  |  | 2014 год | 61 221,000 | 1 600,000 | 4 121,000 | 0,000 | 6 500,000 | 30 000,000 | 19 000,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 62 300,000 | 5 700,000 | 0,000 | 0,000 | 6 500,000 | 30 000,000 | 20 100,000 |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 65 до ТК66, ул.Фурманова,1 Lрем.=40 м, Д=219 мм ,Lрем=9м,Д=100мм, инв.№ 00000000188 | 2013 год | 1277,661 | 0,000 | 1277,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=40 |
| 1.1.2 | Реконструкция КиП котлоагрегатов Центральных котельных, инв. № 1101020968 | 2013 год | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | ОАО «СКЭК» | Замена морально устаревшего оборудования |
| 1.1.3 | Реконструкция центрального материального склада, инв. №1101021164 | 2013 год | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | ОАО «СКЭК» | Приведение помещения в удовлетворительное состояние |
| 1.1.4 | Реконструкция ЦТП пос.ш. «Берёзовская» инв. №1101020467 | 2013 год | 8900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8900,000 | 0,000 | ОАО «СКЭК» | Улучшение теплоснабжения п.ш. «Березовская» |
| 1.1.5 | Проектирование водовода до котельной №6 п.ш.«Южная» | 2013 год | 1200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1200,000 | 0,000 | ОАО «СКЭК» | Обеспечение абонентов необходимыми объемами холодной воды (нормативного качества с низким содержанием железа) |
| 1.1.6 | Проектирование и начальный этап реконструкции угольного склада, инв.№1101020952 | 2013 год | 1200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1200,000 | 0,000 | ОАО «СКЭК» | Приведение помещения в удовлетворительное состояние |
| 1.1.7 | Реконструкция теплотрассы от ТК-206 до Молодежного бульвара,17 L=340м,Ду=200мм, инв.№00000000900 | 2013 год | 7400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7400,000 | 0,000 | ОАО «СКЭК» | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения |
| 1.1.8 | Реконструкция теплотрассы от ул.Ленина,16 до ул.Карбышева,3 L=130м, Ду=200мм,инв.00000000827, №00000000813 | 2013 год | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | ОАО «СКЭК» | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения |
| 1.1.9 | Капитальный ремонт оборудования насосной станции 1 водоподъёма,инв.№1101020001 | 2013 год | 1652,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1652,699 | ООО «БКС» | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.10 | Котельная №1. Капитальный ремонт фестонного экрана котлоагрегата №3,инв №1101020968 | 2013 год | 481,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 481,975 | ООО «БКС» | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт пункта учёта тепловой энергии на котельной №1,4, инв. № 1101020968, 1101020963 | 2013 год | 654,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 654,336 | ООО «БКС» | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.12 | Котельная №1. Капитальный ремонт котлоагрегата №1,инв.№ 1101020968 | 2013 год | 8236,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8236,000 | ООО «БКС» | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.13 | Котельная №6.Капитальный ремонт грейферного крана, инв. № 1101029000 | 2013 год | 1587,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1587,000 | ООО «БКС» | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.14 | Котельная №6.Капитальный ремонт фасада, инв.№ 1101029000 | 2013 год | 2091,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2091,194 | ООО «БКС» | Предотвращение здания от разрушения |
| 1.1.15 | Котельная №6.Разборка дымовой трубы, инв.№ 1101029000 | 2013 год | 513,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 513,426 | ООО «БКС» | Предотвращение обрушения трубы, освобождение территории |
| 1.1.16 | Котельная №1. Капитальный ремонт насосного оборудования,инв.№ 1101020968 | 2013 год | 1446,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1446,608 | ООО «БКС» | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.17 | Капитальный ремонт котельного оборудования | 2014 год | 48000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30000,000 | 18000,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
|  |  | 2015 год | 49000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30000,000 | 19000,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.1.18 | Капитальный ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний | 2013 год | 6778,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5900,000 | 878,000 | ОАО «СКЭК», ООО «БКС» | Восстановление поврежденных участков тепловых сетей после гидравлических испытаний |
|  |  | 2014 год | 5121,000 | 0,000 | 4121,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1100,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.1.19 | Реконструкция теплотрассы от ТК 76 до ТК76а ул.Ноградская Ду=50-100 мм L=470 м | 2014 год | 6070,000 | 1070,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=470м |
| 1.1.20 | Реконструкция теплотрассы от ТК 126 до ТК130 ул.Черняховского,16-20 Ду=100-200 мм L=134 м | 2014 год | 2030,000 | 530,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=134м |
| 1.1.21 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК87 ул. Мира,18 Ду=250 мм L=57 м | 2015 год | 1800,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков инженерных систем теплоснабжения L=57м |
| 1.1.22 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 87 до ТК88 ул. Мира,14 Ду=200 мм L=35 м | 2015 год | 1400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=35м |
| 1.1.23 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 80 ул.Кирова,4) до ТК84 ул.Карбышева,5 Ду=50-100 мм L=247 м | 2015 год | 4600,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=247м |
| 1.1.24 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 27 до ТК29 ул. Вахрушева,3 Ду=200 мм L=60 м | 2015 год | 4400,000 | 2400,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=60м |
| 1.2. | Водоснабжение и водоотведение | 2013-2015 гг. | 34 308,129 | 3139,000 | 7342,089 | 0,000 | 0,000 | 763,000 | 23064,040 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10 468,089 | 0,000 | 2 372,089 | 0,000 | 0,000 | 763,000 | 7 333,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 12 124,520 | 2 639,000 | 1 620,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 865,520 |  |  |
|  |  | 2015 год | 11 715,520 | 500,000 | 3 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 865,520 |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пр. Ленина,15-23 L=225м, Д=225 мм пэ инв. № 00000000347 | 2013 год | 1073,638 | 0,000 | 1073,638 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=325 м |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт водопроводной сети д=63 мм L=230 м по ул. О. Кошевого инв. № 00000000563 | 2013 год | 283,252 | 0,000 | 283,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=230м |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт водовода п.Барзас, ул.Ленина, 19а-31-Ду50 L=200 м инв.№ 00004724 ул.Чапаева,3а-11- Ду50 L=340 м инв.№ 00004150 | 2013 год | 738,069 | 0,000 | 738,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «Профи-плюс» | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев на участке сети от пр.Ленина,23 до пр.Ленина,21инв. № 00000000347 | 2013 год | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «Ан-Строй» | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев на участке сети от пр.Ленина,17 до пр.Ленина,15,инв. № 00000000347 | 2013 год | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «Ан-Строй» | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения |
| 1.2.6.. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК до жилого дома по ул.Лужбина, 13а, д=32 мм, L=27м инв. № 00000000898 | 2013 год | 77,130 | 0,000 | 77,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | без проведения торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=27м |
| 1.2.7. | Строительство водопровода от ул.Ковпака-пер.Поссоветский, д=100ммм, дл.=435м | 2013 год | 763,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 763,000 | 0,000 | ОАО «СКЭК» | Обеспечение централизованным водоснабжением населения , снятие социального напряжения среди населения |
| 1.2.8. | Капитальный ремонт КНС № 3 | 2013 год | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3000,000 | ООО «БКС» | Предотвращение разрушения здания |
| 1.2.9. | Капитальный ремонт водопроводных сетей: пер.Весенний, ул.Пионерская, дом № 47-65, пр.Ленина, 32, резервный водовод на котельную №6 | 2013 год | 4333,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4333,000 | ООО «БКС» | Восстановление поврежденных участков водопроводных сетей |
| 1.2.10 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2014 год | 7865,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7865,520 | ООО «БКС» | Восстановление поврежденных участков водопроводных сетей |
|  |  | 2015 год | 7865,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7865,520 | ООО «БКС» |  |
| 1.2.11 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Шахтерская L=1080, Д=63 мм пэ | 2014 год | 1620,000 | 0,000 | 1620,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=1080 м |
| 1.2.12 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Комсомольская,1-27; 26-41 L=650, Д=63 мм пэ | 2014 год | 1687,920 | 1687,920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=650 м |
| 1.2.13 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Иркутская,4-36 L=620, Д=63 мм пэ | 2014 год | 951,080 | 951,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=620 м |
| 1.2.14 | Установка доп.механизированной решетки на ГОС | 2015 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.2.15 | Капитальный ремонт водоводов частного сектора | 2015 год | 3350,000 | 0,000 | 3350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков водопроводов частного сектора |
| 1.3. | Электроснабжение | 2013-2015 гг. | 32 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32550,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 11 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 000,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 10 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 550,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 11 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 000,000 | 0,000 |  |  |
| 1.3.1. | Строительство РП-10А (продолжение работ по проекту РО33/11-ЭП) | 2013 год | 10500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Перераспределение нагрузки на распределительные пункты |
| 1.3.2. | Установка светильников с фотореле на ВЛ 0,4кВ в частном секторе | 2013 год | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Экономия электроэнергии |
|  |  | 2014 год | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.3.3. | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-9 | 2014 год | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство инженерных конструкций для стабильной подачи электроэнергии |
| 1.3.4. | Реконструкция ТП -164 (с заменой оборудования и строительная часть) | 2014 год | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство трансформаторной подстанции и замена устаревшего оборудования для стабилизации напряжения |
| 1.3.5. | Реконструкция существующих мачтовых ТП на КТПН в п.Барзас (ТП -153,154,156) с заменой тр-ров ТМ-10/0,4 кВ на ТМГСУ | 2014 год | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство ТП на комплектные ТП улучшение условий обслуживания |
| 1.3.6. | Капитальный ремонтВЛ-0,4кВ от ТП-156 ф.4 ул.Рабочая п.Барзас | 2014 год | 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 750,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков воздушной линии |
| 1.3.7. | Капитальный ремонтВЛ-6кВ фид.6-7,6-17 п/ст. Бирюлинская ул.Рабочая п.Барзас | 2014 год | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление инженерных конструкций для стабильной подачи электроэнергии |
| 1.3.8. | Реконструкция ТП-165 (с заменой оборудования и строительная часть) | 2015 год | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство трансформаторной подстанции и замена устаревшего оборудования для стабилизации напряжения |
| 1.3.9. | Реконструкция РП-9 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | 2015 год | 8000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство распределительного пункта для перераспределения нагрузки |
| 1.4. | Энергосбережение | 2013-2015 гг. | 4 784,000 | 404,000 | 0,000 | 0,000 | 4380,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 4 784,000 | 404,000 | 0,000 | 0,000 | 4380,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Строительство магистрального водовода от городских очистных сооружений до пос.Бирюли и разводящих водопроводных сетей пос.Бирюли, Дн=110мм, L=2285м; Дн=63мм, L=520 м; Дн=32мм L=1120 м | 2013 год | 4784,000 | 404,000 | 0,000 | 0,000 | 4380,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение централизованным водоснабжением населения пос. Бирюли, снятие социального напряжения среди населения |
| 1.5. | Прочее | 2013-2015 гг. | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.4.1. | Подготовка кадров | 2013 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГА ОУ «Инженерный центр ТЕТРАКОМ» | Повышение квалификации,10 человек |
|  |  | 2014 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Повышение квалификации,10 человек |
|  |  | 2015 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Повышение квалификации,10 человек |
| 1.6. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015 гг. | 623,412 | 523,412 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 623,412 | 523,412 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.5.1. | Реконструкция теплотрассы от ТК-206 доТК-204 (б-р Молодежный,10) | 2013 год | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «БКС» | Восстановление поврежденного участка систем теплоснабжения |
| 1.5.2. | Капитальный ремонт муниципальных сетей, не переданных на обслуживание эксплуатирующей организации | 2013 год | 523,412 | 523,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ИП Тарасов; ООО «БКС» | Восстановление поврежденного участка муниципальных сетей |
|  | Всего по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 2013-2015 гг. | 244905,440 | 11666,412 | 12840,750 | 0,000 | 17380,000 | 123313,000 | 79705,278 |  |  |
|  |  | 2013 год | 75794,400 | 1027,412 | 3749,750 | 0,000 | 4380,000 | 41763,000 | 24874,238 |  |  |
|  |  | 2014 год | 83995,520 | 4339,000 | 5741,000 | 0,000 | 6500,000 | 40550,000 | 26865,520 |  |  |
|  |  | 2015 год | 85115,520 | 6300,000 | 3350,000 | 0,000 | 6500,000 | 41000,000 | 27965,520 |  |  |
| 2. Капитальный ремонт жилищного фонда |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2013-2015 гг. | 21 508,922 | 21508,922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 5 538,922 | 5 538,922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 8 520,000 | 8520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 7 450,000 | 7450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт крыши ул.Карбышева,6 | 2013 год | 1804,922 | 1804,922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт фасада по ул.Фрунзе,37 (утепление) | 2013 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт жилого дома ул.Мира, 42 | 2013 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт муниципальных квартир с заменой электропечей, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов участников ВОВ и локальных войн | 2013 год | 1900,000 | 1900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ИП Кисляк, ООО «Благоустройство», ООО «МЖКиСКО», ООО «Квартал» | Создание комфортных условий для проживания населения |
|  |  | 2014 год | 1500,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения |
|  |  | 2015 год | 1295,000 | 1295,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.1.5. | Капитальный ремонт фасада жилого дома ул.Ленина, 1 | 2013 год | 584,000 | 584,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт фасада ул.Ленина, 2 (574 тыс. руб.) | 2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.7. | Установка приборов учета в муниципальных квартирах | 2013 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Экономия коммунальных ресурсов |
|  |  | 2014 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 1145,000 | 1145,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт муниципального жилья (ФЗ№185 от 21.07.2007) | 2013 год | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.9. | Капитальный ремонт крыши пр.Шахтеров,12 | 2014 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт крыши ул.Карбышева,4 | 2014 год | 1300,000 | 1300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.11 | Капитальный ремонт крыши пр.Шахтеров,3 | 2014 год | 2220,000 | 2220,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт крыши ул.Мира,46 | 2015 год | 2250,000 | 2250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.13 | Капитальный ремонт фасада ул.Фрунзе,12 | 2015 год | 900,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.14 | Капитальный ремонт крыши ул.Карбышева,14 | 2015 год | 1860,000 | 1860,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.2. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015 гг. | 3 925,068 | 3 925,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 3 925,068 | 3 925,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт фасада (понижение отмостки, гидроизоляция, штукатурка, окраска) ул.Ленина,8 | 2013 год | 946,539 | 946,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО РСК «Стой-Уют» | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт крыши ул.Фрунзе, 1, ул.Ленина,6 | 2013 год | 555,207 | 555,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «Ремстоймонтаж» | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 2013 год | 1287,652 | 1287,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «Опора и К»- 220,00 тыс.руб; ООО «Оптимальный комфорт» - 236,780 тыс.руб.; ООО «МЖКиСКО» - 60,0 тыс.руб.; ИП Абрамзон - 130,148 тыс.руб.; ООО «Сибрегион» - 130,951 тыс.руб.; ООО «Рубин» - 361,378 тыс.руб.; ООО «Жилищник» - 10,0 тыс.руб.; ООО «ГлобалСтрой»-49,500 тыс.руб. | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт общежитий по ул.Волкова, 5; ул.Мира, 40 | 2013 год | 996,776 | 996,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «МЖК иСКО» | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.2.5. | Установка приборов учёта | 2013 год | 138,894 | 138,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «МЖК иСКО» | Контроль расхода ресурсов |
|  | Всего по капитальному ремонту жилого фонда | 2013-2015 гг. | 25433,990 | 25433,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 9463,990 | 9463,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 8520,000 | 8520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 7450,000 | 7450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3. Чистая вода |
| 3.1. | Водоотведение | 2013-2015 гг. | 52 095,838 | 12 795,588 | 1 800,250 | 0,000 | 37 500,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 47 095,838 | 7 795,588 | 1 800,250 | 0,000 | 37 500,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 2 000,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 3 000,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.1.1. | Строительство водопроводных сетей в пос. Барзас от ул.Кузбасская,2 до РВЧ в районе школы № 4 . Методом ГНБ: Дн=63 мм в две нитки, длина трассы-1430,2м | 2013год | 3264,952 | 3164,952 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «Интеграл» | Увеличение объёма воды для строительства дополнительных водоводов, снижение социальной напряжённости среди населения |
| 3.1.2. | Строительство водопроводных сетей ст.Забойщик (ул.Амурская Дн=63мм, дл. 123,5м; ул.Победы- Дн=63мм, дл=182,1м, Дн=110мм, дл=223,4м: ул.Чехова-Дн=63мм, дл=95,4 м; ул.Вокзальная- дн=63мм, дл=601,3м, Дн=32мм, дл=86,7м; ул.Центральная - Дн=63мм дл=167м, Дн=110мм, дл=813,4м, Дн=32мм, дл=127,4м)) | 2013 год | 1216,950 | 0,000 | 1216,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «ПрофиПлюс» | Обеспечение централизованным водоснабжением населения ст. Забойщик, снятие социального напряжения среди населения |
| 3.1.3. | Строительство павильона под скважину хозяйственно-питьевого назначения в пос. Барзас | 2013 год | 99,152 | 99,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «БКС» | Ограничение посторонних лиц, защита оборудования от природных осадков |
| 3.1.4. | Проектирование наружной сети водопровода в п. Солнечной, кварт. 7 Дн=63 мм L=365 м | 2013 год | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО ПКБ «Кемпроект» | Наличие проекта для строительства водовода в соответствии СНиП |
| 3.1.5. | Межевание земельного участка под строительство скважины в пос. Барзас | 2013 год | 16,976 | 16,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «БГТиЗ» | Соответствие градостроитель ному кодексу |
| 3.1.6. | Межевание земельного участка под строительство водоводов на ст. Забойщик (ул.Димитрова, Смоленская, пер.Вокзальный - 2,007 км) | 2013 год | 53,012 | 53,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «БГТиЗ» | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.7. | Межевание земельных участков под строительство водопроводных сетей | 2013 год | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «БГТиЗ» | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.8. | Межевание земельных участков под водопроводные сети ст. Забойщик, ул.Вокзальная, Победы, Амурская, Чехова, № 10,12,14,16 - L=1,3124 км | 2013 год | 99,796 | 56,496 | 43,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО «БГТиЗ» | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.9. | Оформление кадастровых паспортов на строящиеся водопроводные сети | 2013 год | 400,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | БТИ | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.10 | Проектирование магистрального водовода от городских очистных сооружений до пос. Бирюли и разводящих водопроводных сетей пос.Бирюли - 3,925км | 2013 год | 395,000 | 395,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО ПБК Кемпроект | Наличие проекта для строительства водовода в соответствии СНиП |
| 3.1.11 | Геологические изыскания для проектирования водопровода в п.Бирюли | 2013 год | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства водовода |
| 3.1.12 | Экспертиза сметной документации на водоводы, финансируемые из областного бюджета | 2013 год. | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГАУ К «НЦЦС» | Достоверность сметной стоимости |
| 3.1.13 | Строительство водовода от насосно-фильтровальной стации до жилого сектора, построенного около шахты Березовская, Д= 250 мм, 315 мм, 500 мм, L=5,92 км. | 2013 год | 41000,000 | 3500,000 | 0,000 | 0,000 | 37500,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обеспечение населенных пос.ш. «Южная» питьевой водой надлежащего качества согласно СанПиН |
| 3.1.14 | Проектирование, экспертиза и строительство инженерных сетей водопроводов | 2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Ввод новых инженерных сетей водопроводов с целью обеспечения комфортных условий для проживания граждан L= 8000м |
|  |  | 2015 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Ввод новых инженерных сетей водопроводов с целью обеспечения комфортных условий для проживания граждан L=10000м |
| 3.2. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015 гг. | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.2.1. | Экспертное заключение о наличии подземных вод в пос. Бирюли | 2013 год | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Геоспектр | Обеспечение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества путем ввода новых объектов водоснабжения |
|  | Всего по чистой воде | 2013-2015 гг. | 52136,838 | 12836,588 | 1800,250 | 0,000 | 37500,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 47136,838 | 7836,588 | 1800,250 | 0,000 | 37500,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Итого по программе | 2013-2015 гг. | 322476,268 | 49936,990 | 14641,000 | 0,000 | 54880,000 | 123313,000 | 79705,278 |  |  |
|  |  | 2013 год | 132395,228 | 18327,990 | 5550,000 | 0,000 | 41880,000 | 41763,000 | 24874,238 |  |  |
|  |  | 2014 год | 94515,520 | 14859,000 | 5741,000 | 0,000 | 6500,000 | 40550,000 | 26865,520 |  |  |
|  |  | 2015 год | 95565,520 | 16750,000 | 3350,000 | 0,000 | 6500,000 | 41000,000 | 27965,520 |  |  |
|  |  |  |  | 23877,990 |  |  |  |  |  |  |  |