# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.12.2013 | № | 801 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Березовского городского округа

от 27.09.2012 № 611

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Березовского городского округа от 27.09.2012 № 611 следующие изменения:

1.1. «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1. «Паспорт программы»; пункт.4 «Ресурсное обеспечение программы» раздела 2. «Пояснительная записка», изложить в новой редакции:

# «Финансирование программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов, а так же собственных средств предприятий.

# Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия составит всего по программе – 313 167,080 тыс. руб.,

# в т.ч. по годам реализации:

2013 год – 123 086,040 тыс.руб.;

2014 год –  94 515,520 тыс.руб.;

2015 год –  95 565,520 тыс.руб.

по источникам финансирования:

68 211,782 тыс.руб. - средства городского бюджета, в том числе от управления собственностью по годам реализации:

2013 год – 27 511,782 тыс.руб.;

2014 год – 20 600,000 тыс.руб.;

2015 год -  20 100,000 тыс.руб.

32 312,500 тыс.руб. - средства областного бюджета, в том числе по годам реализации:

2013 год –19 312,500 тыс.руб.;

2014 год –  6 500,000 тыс.руб.;

2015 год –  6 500,000 тыс.руб.

123 313,000 тыс.руб. – средства арендной платы (городской бюджет), в том числе по годам реализации:

2013 год – 41 763,000 тыс.руб.;

2014 год – 40 550,000 тыс.руб.;

2015 год – 41 000,000 тыс.руб.

89 329,798 тыс.руб. – внебюджетные источники, в том числе по годам реализации:

2013 год – 34 498,758 тыс. руб.;

2014 год – 26 865,520 тыс.руб.;

2015 год – 27 965,520 тыс. руб.

Объемы финансирования по программным мероприятиям Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета городского округа на соответствующий финансовый год. Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников».

1.2. пункт.7 «Программные мероприятия» раздела 2 «Пояснительная записка» на 2013 год изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Начальнику отдела информационных технологий Завьяловой А.В. разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского городского округа Попурий С.Г. опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы Березовского

городского округа                                             	Д.А.Титов

Т.Н.Федорова

5-91-75

Приложение

к постановлению Администрации

Березовского городского округа

от 04.12.2013 № 801

VII. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс.руб. | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет |  | иные не запрещенные законом источники |  |  |
|  |  |  |  | городской бюджет | городской бюджет (от управления собственностью) | федеральный бюджет | областной бюджет | средства арендной платы (ГБ) | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |
| 1.1. | Теплоснабжение | 2013-2015 гг. | 168186,957 | 7 300,000 | 1 245,719 | 0,000 | 13000,000 | 90000,000 | 56641,238 |  |  |
|  |  | 2013 год | 48 786,957 | 0,000 | 1 245,719 | 0,000 | 0,000 | 30 000,000 | 17 541,238 |  |  |
|  |  | 2014 год | 57 100,000 | 1 600,000 | 0,000 | 0,000 | 6 500,000 | 30 000,000 | 19 000,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 62 300,000 | 5 700,000 | 0,000 | 0,000 | 6 500,000 | 30 000,000 | 20 100,000 |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 65 до ТК 66, ул.Фурманова,1 Lрем.=40 м, Д=219 мм, Lрем=9м, Д=100мм, инв.№00000000188 | 2013 год | 1245,719 | 0,000 | 1245,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БКС" | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=40 |
| 1.1.2. | Реконструкция КиП котлоагрегатов Центральных котельных, инв. №1101020968 | 2013 год | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | ОАО "СКЭК" | Замена морально устаревшего оборудования |
| 1.1.3. | Реконструкция центрального материального склада, инв.№1101021164 | 2013 год | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | ОАО "СКЭК" | Приведение помещения в удовлетворительное состояние |
| 1.1.4. | Реконструкция ЦТП пос. ш. «Берёзовская» инв. №1101020467 | 2013 год | 8900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8900,000 | 0,000 | ОАО "СКЭК" | Улучшение теплоснабжения п.ш. «Березовская» |
| 1.1.5. | Проектирование водовода до котельной №6 п. ш. «Южная» | 2013 год | 1200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1200,000 | 0,000 | ОАО "СКЭК" | Обеспечение абонентов необходимыми объемами холодной воды (нормативного качества с низким содержанием железа) |
| 1.1.6. | Проектирование и начальный этап реконструкции угольного склада, инв.№1101020952 | 2013 год | 1200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1200,000 | 0,000 | ОАО "СКЭК" | Приведение помещения в удовлетворительное состояние |
| 1.1.7. | Реконструкция теплотрассы от ТК-206 до Молодежного бульвара,17 L=340м, Ду=200мм, инв.№00000000900 | 2013 год | 7400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7400,000 | 0,000 | ОАО "СКЭК" | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения |
| 1.1.8. | Реконструкция теплотрассы от ул.Ленина,16 до ул.Карбышева,3 L=130м, Ду=200мм, инв.№00000000827, №00000000813 | 2013 год | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | ОАО "СКЭК" | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт оборудования насосной станции 1 водоподъёма, инв.№1101020001 | 2013 год | 1652,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1652,699 | ООО "БКС" | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.10. | Котельная №1. Капитальный ремонт фестонного экрана котлоагрегата №3, инв. №1101020968 | 2013 год | 481,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 481,975 | ООО "БКС" | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.11. | Капитальный ремонт пункта учёта тепловой энергии на котельной №1,4, инв. № 1101020968, 1101020963 | 2013 год | 654,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 654,336 | ООО "БКС" | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.12.. | Котельная №1. Капитальный ремонт котлоагрегата №1, инв. №1101020968 | 2013 год | 8236,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8236,000 | ООО "БКС" | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.13. | Котельная №6.Капитальный ремонт грейферного крана, инв. №1101029000 | 2013 год | 1587,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1587,000 | ООО "БКС" | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.14. | Котельная №6.Капитальный ремонт фасада, инв. №1101029000 | 2013 год | 2091,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2091,194 | ООО "БКС" | Предотвращение здания от разрушения |
| 1.1.15. | Котельная №6.Разборка дымовой трубы, инв. №1101029000 | 2013 год | 513,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 513,426 | ООО "БКС" | Предотвращение обрушения трубы, освобождение территории |
| 1.1.16. | Котельная №1. Капитальный ремонт насосного оборудования, инв. №1101020968 | 2013 год | 1446,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1446,608 | ООО "БКС" | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.1.17. | Капитальный ремонт котельного оборудования | 2014 год | 48000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30000,000 | 18000,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
|  |  | 2015 год | 49000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30000,000 | 19000,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.1.18. | Капитальный ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний | 2013 год | 6778,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5900,000 | 878,000 | ОАО "СКЭК",ООО "БКС" | Восстановление поврежденных участков тепловых сетей после гидравлических испытаний |
|  |  | 2014 год | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 1100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1100,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.1.19. | Реконструкция теплотрассы от ТК 76 до ТК76а ул. Ноградская Ду=50-100 мм L=470 м | 2014 год | 4743,770 | 243,770 | 0,000 | 0,000 | 4500,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=470м |
| 1.1.20.. | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Барзасская, длина участка 161 м, Ду=100 мм, инв. № 000001459 | 2014 год | 3356,230 | 1356,230 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Замена морально и физически устаревших инженерных конструкций систем теплоснабжения L=161м |
| 1.1.21. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 113 до ТК87 ул. Мира,18 Ду=250 мм L=57 м | 2015 год | 1800,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков инженерных систем теплоснабжения L=57м |
| 1.1.22. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 87 до ТК88 ул. Мира,14 Ду=200 мм L=35 м | 2015 год | 1400,000 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=35м |
| 1.1.23. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 80 ул.Кирова,4) до ТК84 ул.Карбышева,5 Ду=50-100 мм L=247 м | 2015 год | 4600,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=247м |
| 1.1.24. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 27 до ТК29 ул.Вахрушева,3 Ду=200 мм L=60 м | 2015 год | 4400,000 | 2400,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем теплоснабжения L=60м |
| 1.2. | Водоснабжение и водоотведение | 2013-2015 гг. | 38 462,973 | 7361,419 | 7274,514 | 0,000 | 0,000 | 763,000 | 23064,040 |  |  |
|  |  | 2013 год | 10 457,527 | 0,000 | 2 361,527 | 0,000 | 0,000 | 763,000 | 7 333,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 16 289,926 | 6 861,419 | 1 562,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 865,520 | 16289,926 |  |
|  |  | 2015 год | 11 715,520 | 500,000 | 3 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 865,520 |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пр.Ленина,15-23 L=225м, Д=225 мм пэ инв. №00000000347 | 2013 год | 1069,042 | 0,000 | 1069,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Ан-Строй" | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=325 м |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт водопроводной сети д=63 мм L=230 м по ул.О.Кошевого инв. №00000000563 | 2013 год | 283,252 | 0,000 | 283,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Ан-Строй" | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=230м |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт водовода п. Барзас, ул. Ленина, 19а-31-Ду50 L=200 м инв. №00004724 ул.Чапаева,3а-11- Ду50 L=340 м инв. №00004150 | 2013 год | 732,103 | 0,000 | 732,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Профи-плюс" | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев на участке сети от пр.Ленина,23 до пр.Ленина,21 инв. №00000000347 | 2013 год | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Ан-Строй" | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев на участке сети от пр.Ленина,17 до пр.Ленина,15, инв. №00000000347 | 2013 год | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Ан-Строй" | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения |
| 1.2.6.. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК до жилого дома по ул.Лужбина, 13а, д=32 мм, L=27м инв. №00000000898 | 2013 год | 77,130 | 0,000 | 77,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Ан-Строй" | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=27м |
| 1.2.7. | Строительство водопровода от ул. Ковпака-пер. Поссоветский, д=100ммм, дл.=435м | 2013 год | 763,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 763,000 | 0,000 | ОАО "СКЭК" | Обеспечение централизованным водоснабжением населения , снятие социального напряжения среди населения |
| 1.2.8. | Капитальный ремонт КНС № 3 | 2013 год | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3000,000 | ООО "БКС" | Предотвращение разрушения здания |
| 1.2.9. | Капитальный ремонт водопроводных сетей: пер. Весенний, ул. Пионерская, дом №47-65, пр.Ленина, 32, резервный водовод на котельную №6 | 2013 год | 4333,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4333,000 | ООО "БКС" | Восстановление поврежденных участков водопроводных сетей |
| 1.2.10. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2014 год | 7865,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7865,520 | ООО "БКС" | Восстановление поврежденных участков водопроводных сетей |
|  |  | 2015 год | 7865,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7865,520 | ООО "БКС" |  |
| 1.2.11. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Шахтерская L=975, Д=63 мм пэ (инв. № 1053) | 2014 год | 1562,987 | 0,000 | 1562,987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=975 м |
| 1.2.12. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Коммунальная, д=63мм, длина 256 м (№0004236); ул. Ачинская, д=63 мм, дл.240 м (№00004181); ул. Речная, д=63 мм, дл. 550 м (00004301); ул. Высоковольтная , д=63 мм, дл. 220 м (00003973); ул.Тимирязева-Егорова, д=32 мм, дл.150 м (№00004348); ул.Одесская, д=63 мм, дл.640 м (№00004532) | 2014 год | 2658,885 | 2658,885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=2056 м |
| 1.2.13. | Строительство водовода ул. Станционная, д=63-205м,110 мм-421м; ул.Заречная №18,19,20,23-д=32 мм дл.260м | 2014 год | 1396,575 | 1396,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=620 м |
| 1.2.14. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Комсомольская,1-27; 26-41 L=1072м, Д=63 мм пэ (№00004353,00004352,00004351) | 2014 год | 1489,432 | 1489,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=1072 м |
| 1.2.15. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул.Иркутская,4-36 L=600, Д=63 мм пэ (№00004257) | 2014 год | 1316,527 | 1316,527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков систем водоснабжения L=600 м |
| 1.2.16. | Установка доп.механизированной решетки на ГОС | 2015 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Обновление отдельных деталей и блоков |
| 1.2.17. | Капитальный ремонт водоводов частного сектора | 2015 год | 3350,000 | 0,000 | 3350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков водопроводов частного сектора |
| 1.3. | Электроснабжение | 2013-2015 гг. | 32 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32550,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 11 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 000,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 10 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10 550,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 11 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 000,000 | 0,000 |  |  |
| 1.3.1. | Строительство РП-10А (продолжение работ по проекту РО33/11-ЭП) | 2013 год | 10500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10500,000 | 0,000 | ОАО "БЭМЗ" | Перераспределение нагрузки на распределительные пункты |
| 1.3.2. | Установка светильников с фотореле на ВЛ 0,4кВ в частном секторе | 2013 год | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | ООО "БЭС" | Экономия электроэнергии |
|  |  | 2014 год | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
| 1.3.3. | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6-6 РП-9 | 2014 год | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство инженерных конструкций для стабильной подачи электроэнергии |
| 1.3.4. | Реконструкция ТП -164 (с заменой оборудования и строительная часть) | 2014 год | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство трансформаторной подстанции и замена устаревшего оборудования для стабилизации напряжения |
| 1.3.5. | Реконструкция существующих мачтовых ТП на КТПН в п.Барзас (ТП -153,154,156) с заменой тр-ров ТМ-10/0,4 кВ на ТМГСУ | 2014 год | 2500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство ТП на комплектные ТП улучшение условий обслуживания |
| 1.3.6. | Капитальный ремонтВЛ-0,4кВ от ТП-156 ф.4 ул.Рабочая п.Барзас | 2014 год | 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 750,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление поврежденных участков воздушной линии |
| 1.3.7. | Капитальный ремонтВЛ-6кВ фид.6-7, 6-17 п/ст. Бирюлинская ул.Рабочая п.Барзас | 2014 год | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1500,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление инженерных конструкций для стабильной подачи электроэнергии |
| 1.3.8. | Реконструкция ТП-165 (с заменой оборудования и строительная часть) | 2015 год | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство трансформаторной подстанции и замена устаревшего оборудования для стабилизации напряжения |
| 1.3.9. | Реконструкция РП-9 (оборудование и строительная часть, замена МВ на ВВ) | 2015 год | 8000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8000,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Переустройство распределительного пункта для перераспределения нагрузки |
| 1.4. | Прочее | 2013-2015 гг. | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.4.1. | Подготовка кадров | 2013 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГА ОУ "Инженерный центр ТЕТРАКОМ" | Повышение квалификации,10 человек |
|  |  | 2014 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Повышение квалификации,10 человек |
|  |  | 2015 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Повышение квалификации,10 человек |
| 1.5. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015 гг. | 623,412 | 523,412 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 623,412 | 523,412 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 1.5.1. | Реконструкция теплотрассы от ТК-206 до ТК-204 (б-р Молодежный, 10) | 2013 год | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БКС" | Восстановление поврежденного участка систем теплоснабжения |
| 1.5.2. | Капитальный ремонт муниципальных сетей, не переданных на обслуживание эксплуатирующей организации | 2013 год | 523,412 | 523,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ИП Тарасов; ООО "БКС" | Восстановление поврежденного участка муниципальных сетей |
|  | Всего по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период | 2013-2015 гг. | 240123,342 | 15484,831 | 8620,233 | 0,000 | 13000,000 | 123313,000 | 79705,278 |  |  |
|  |  | 2013 год | 70967,896 | 623,412 | 3707,246 | 0,000 | 0,000 | 41763,000 | 24874,238 |  |  |
|  |  | 2014 год | 84039,926 | 8561,419 | 1562,987 | 0,000 | 6500,000 | 40550,000 | 26865,520 |  |  |
|  |  | 2015 год | 85115,520 | 6300,000 | 3350,000 | 0,000 | 6500,000 | 41000,000 | 27965,520 |  |  |
| 2. Капитальный ремонт жилищного фонда |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2013-2015 гг. | 22 014,405 | 22014,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 6 044,405 | 6 044,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 8 520,000 | 8520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 7 450,000 | 7450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт крыши ул.Карбышева,6 | 2013 год | 1795,898 | 1795,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт фасада по ул.Фрунзе,37 (утепление) | 2013 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт жилого дома ул.Мира, 42 | 2013 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт муниципальных квартир с заменой электропечей , квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов участников ВОВ и локальных войн | 2013 год | 2417,444 | 2417,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ИП Кисляк, ООО "Благоустройство", ООО "МЖКиСКО", ООО "Квартал" | Создание комфортных условий для проживания населения |
|  |  | 2014 год | 1500,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения |
|  |  | 2015 год | 1295,000 | 1295,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.1.5. | Капитальный ремонт фасада жилого дома ул.Ленина, 1 | 2013 год | 581,063 | 581,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт фасада ул.Ленина, 2 (574 тыс. руб.) | 2013 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.7. | Установка приборов учета в муниципальных квартирах | 2013 год | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Экономия коммунальных ресурсов |
|  |  | 2014 год | 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
|  |  | 2015 год | 1145,000 | 1145,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов |  |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт муниципального жилья (ФЗ №185 от 21.07.2007) | 2013 год | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.9. | Капитальный ремонт крыши пр.Шахтеров,12 | 2014 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.10. | Капитальный ремонт крыши ул.Карбышева,4 | 2014 год | 1300,000 | 1300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.11. | Капитальный ремонт крыши пр.Шахтеров,3 | 2014 год | 2220,000 | 2220,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.12. | Капитальный ремонт крыши ул. Мира,46 | 2015 год | 2250,000 | 2250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.13. | Капитальный ремонт фасада ул.Фрунзе,12 | 2015 год | 900,000 | 900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.1.14. | Капитальный ремонт крыши ул. Карбышева,14 | 2015 год | 1860,000 | 1860,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.2. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015 гг. | 3 925,068 | 3 925,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 3 925,068 | 3 925,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт фасада (понижение отмостки, гидроизоляция, штукатурка, окраска) ул.Ленина,8 | 2013 год | 946,539 | 946,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО РСК "Стой-Уют" | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт крыши ул.Фрунзе. 1, ул.Ленина,6 | 2013 год | 555,207 | 555,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО " Ремстоймонтаж" | Восстановление конструктивных элементов |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт муниципальных квартир, квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла. вдов участников ВОВ и локальных войн | 2013 год | 1287,652 | 1287,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Опора и К"- 220,00 т.руб; ООО "Оптимальный комфорт" - 236,780 т.руб.; ООО "МЖКиСКО"- 60,0 т.руб.; ИП Абрамзон - 130,148 т.руб.; ООО "Сибрегион" - 130,951 т.руб.; ООО "Рубин" - 361,378 т.руб.; ООО "Жилищник" - 10,0 т.руб.; ООО ГлобалСтрой"-49,500 т.руб. | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт общежитий по ул. Волкова, 5; ул.Мира, 40 | 2013 год | 996,776 | 996,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "МЖК иСКО" | Создание комфортных условий для проживания населения |
| 2.2.5. | Установка приборов учёта | 2013 год | 138,894 | 138,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "МЖК иСКО" | Контроль расхода ресурсов |
|  | Всего по капитальному ремонту жилого фонда | 2013-2015 гг. | 25939,473 | 25939,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 9969,473 | 9969,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 8520,000 | 8520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 7450,000 | 7450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3. Чистая вода |
| 3.1. | Водоотведение | 2013-2015 гг. | 52 438,745 | 16 283,491 | 1 842,754 | 0,000 | 34312,500 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 47 483,151 | 11 327,897 | 1 842,754 | 0,000 | 34 312,500 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 1 955,594 | 1 955,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 3 000,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.1.1. | Строительство водопроводных сетей в пос. Барзас от ул. Кузбасская, 2 до РВЧ в районе школы №4 . Методом ГНБ: Дн=63 мм в две нитки, длина трассы-1430,2м | 2013год | 3264,952 | 3164,952 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "Интеграл" | Увеличение объёма воды для строительства дополнительных водоводов, снижение социальной напряжённости среди населения |
| 3.1.2. | Строительство водопроводных сетей ст. Забойщик (ул. Амурская Дн=63мм, дл. 123,5м; ул.Победы- Дн=63мм, дл=182,1м, Дн=110мм, дл=223,4м: ул Чехова-Дн=63мм, дл=95,4 м; ул.Вокзальная- дн=63мм, дл=601,3м, Дн=32мм, дл=86,7м; ул.Цетральная- Дн=63мм дл=167м, Дн=110мм, дл=813,4м, Дн=32мм, дл=127,4м)) | 2013год | 1216,096 | 0,000 | 1216,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "ПрофиПлюс" | Обеспечение централизованным водоснабжением населения ст. Забойщик, снятие социального напряжения среди населения |
| 3.1.3. | Строительство павильона под скважину хозяйственно-питьевого назначения в пос. Барзас | 2013 год | 99,152 | 99,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БКС" | Ограничение посторонних лиц , защита оборудования от природных осадков |
| 3.1.4. | Проектирование наружной сети водопровода в п. Солнечной, кварт. 7 Дн=63 мм L=365 м | 2013 год | 60,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО ПКБ"Кемпроект" | Наличие проекта для строительства водовода в соответствии СНиП |
| 3.1.5. | Межевание земельного участка под строительство скважины в пос. Барзас | 2013 год | 16,976 | 16,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.6. | Межевание земельного участка под строительство водоводов на ст. Забойщик (ул.Димитрова, Смоленская, пер. Вокзальный-2,007 км) | 2013 год | 53,012 | 53,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.7. | Межевание земельных участков под строительство водопроводных сетей | 2013 год | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.8. | Межевание земельных участков под водопроводные сети ст. Забойщик, ул.Вокзальная, Победы, Амурская, Чехова, №10,12,14,16 - L=1,3124 км | 2013 год | 99,796 | 56,496 | 43,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.9. | Оформление кадастровых паспортов на строящиеся водопроводные сети | 2013 год | 383,380 | 0,000 | 383,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | БТИ | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.10. | Проектирование магистрального водовода от городских очистных сооружений до пос. Бирюли и разводящих водопроводных сетей пос. Бирюли - 3,925км | 2013 год | 395,000 | 395,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО ПБК Кемпроект | Наличие проекта для строительства водовода в сответствии СНиП |
| 3.1.11. | Геологические изыскания для проектирования водопровода в п.Бирюли | 2013 год | 150,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Наличие проекта, положительного экспертного заключения, контроль за соблюдением норм и правил СНиП для строительства водовода |
| 3.1.12. | Экспертиза сметной документации на водоводы, финансируемые из областного бюджета | 2013 год. | 40,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГАУ К "НЦЦС" | Достоверность сметной стоимости |
| 3.1.13. | Строительство водовода от насосно-фильтровальной стации до жилого сектора, построенного около шахты Березовская, Д= 250 мм, 315 мм, 500 мм, L=5,92 км. | 2013 год | 37515,000 | 3202,500 | 0,000 | 0,000 | 34312,500 | 0,000 | 0,000 | ООО"МИП "Техно Валлис" | Обеспечение населенных пос. ш. Южная питьевой водой надлежащего качества согласно СанПиН |
| 3.1.14. | Проектно-сметная документация по объекту «Строительство водовода от насосно-фильтровальной станции до жилого сектора, построенного около шахты Березовская» | 2013год | 792,017 | 792,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Наличие проекта для строительства водовода в сответствии СНиП |
| 3.1.15. | Технический надзор в период производства работ при прокладке водовода в полосе отвода железной дороги по объекту "Строительство магистрального водовода от городских очистных сооружений до п.Бирюли и разводящих магистральных путей пос.Бирюли" | 2013год | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Филиал ОАО "РЖД" | Контроль за соблюдением норм и правил СНиП при производстве работ |
| 3.1.16. | Транспортировка и хранение труб ВЧШГ и фасонных частей к ним | 2013год | 2697,770 | 2697,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОАО "СКЭК" | Обеспечение населенных пос. ш. «Южная» питьевой водой надлежащего качества согласно СанПиН |
| 3.1.17. | Межевание земельного участка под строительство водовода в п.Бирюли и п.Барзас | 2013год | 200,000 | 140,022 | 59,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ООО "БГТиЗ" | Соответствие градостроительному кодексу |
| 3.1.18. | Проектирование, экспертиза и строительство инженерных сетей водопроводов | 2014 год | 1955,594 | 1955,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Ввод новых инженерных сетей водопроводов с целью обеспечения комфортных условий для проживания граждан L= 8000м |
|  |  | 2015 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | согласно результатов торгов | Ввод новых инженерных сетей водопроводов с целью обеспечения комфортных условий для проживания граждан L=10000м |
| 3.2. | Кредиторская задолженность прошлых лет | 2013-2015 гг. | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3.2.1. | Экспертное заключение о наличии подземных вод в пос. Бирюли | 2013 год | 41,000 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Геоспектр | Обеспечение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества путем ввода новых объектов водоснабжения |
|  | Всего по чистой воде | 2013-2015 гг. | 52479,745 | 16324,491 | 1842,754 | 0,000 | 34312,500 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2013 год | 47524,151 | 11368,897 | 1842,754 | 0,000 | 34312,500 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2014 год | 1955,594 | 1955,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2015 год | 3000,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | Итого по программе | 2013-2015 гг. | 318542,560 | 57748,795 | 10462,987 | 0,000 | 47312,500 | 123313,000 | 79705,278 |  |  |
|  |  | 2013 год | 128461,520 | 21961,782 | 5550,000 | 0,000 | 34312,500 | 41763,000 | 24874,238 |  |  |
|  |  | 2014 год | 94515,520 | 19037,013 | 1562,987 | 0,000 | 6500,000 | 40550,000 | 26865,520 |  |  |
|  |  | 2015 год | 95565,520 | 16750,000 | 3350,000 | 0,000 | 6500,000 | 41000,000 | 27965,520 |  |  |