# Text boxes

Утверждаю: Председатель ТСЖ «Уголек»

Г.А.Сидоренко

План

мероприятий по проведению ремонтных работ на 2014год

| Наименование | Виды работ | месяц |
| --- | --- | --- |
| ТСЖ «Уголек» Ул.Фрунзе,37 | 1.Ремонт кровли (покраска плит). 2.Ремонт козырьков (квартирных и подъездных). | май июнь-июль |
|  | 3.Ремонт и ревизия запорной арматуры в тепловых узлах. | август-сентябрь |
|  | 4.Ремонт лестничных перил. | апрель |
|  | 5.Окраска фасада дома. | май |
|  | б.Монтаж и демонтаж электропроводки в подъездах. | март-октябрь |

Члены правления:

Шелепанова Н.В. Пантелеев АБ. - Шайхутдинова Н.П. Очередко Ю.С. Кульбашенко П.М.