# Text boxes

Утверждаю:

Председатель ТСЖ «Уголек»

'          Сидоренко Г.А.

План

мероприятий по проведению ремонтных работ на 2015год

| Наименование | Виды работ | месяц |
| --- | --- | --- |
| ТСЖ «Уголек» | 1 .Ремонт кровли | Июнь-август |
| ул.Фрунзе,37 |  |  |
|  | 2.Заделка уличных швов | сентябрь |
|  | 3.Замена стояков горячей воды | май-июнь |
|  | 4.Замена канализационных стояков | май-октябрь |
|  | 5. Ремонт лестничных перил | апрель |

Члены правления:

Шелепанова Н.В. Пантелеев АБ. Шайхутдинова Н.П. Очередко Ю.С. Кульбашенко П.М.