БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 154

О внесении изменений и дополнений в Комплексный инвестиционный план развития моногорода Березовский

# Принято Советом народных депутатов

# Березовского городского округа

# на внеочередной двадцать шестой сессии

# 30.12.2014

# Председатель

# Совета народных депутатов

# Березовского городского округа

В.В.Малютин

В соответствии с Концепцией стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации до 2021 года,  Приоритетными национальными проектами, федеральными целевыми программами, Стратегией экономического развития Сибири, Программой экономического и социального развития Кемеровской области, Совет народных депутатов Березовского городского округа

РЕШИЛ:

1. Комплексный инвестиционный план развития моногорода Березовский до 2020 года, утвержденный Решением Березовского городского Совета народных депутатов от 17.06.2010 №149 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Березовский», изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить Комплексный инвестиционный план развития моногорода Березовский до 2020 года на htpp://berez.org.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и развитию экономики города А.М.Назаренко.

Глава Березовского городского округа                                              Д.А.Титов

Российская Федерация

Комплексный инвестиционный

план модернизации

моногорода Березовского

Кемеровской области

#### 2010

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МОНОГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО	5

I.	АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ	8

1.1.	Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода Березовский	9

1.2.	Финансово-экономическое положение и технологические связи ведущих предприятий города Березовского	15

1.3.	Анализ развития промышленности и малого бизнеса города Березовского	19

1.4.	Анализ состояния жилой, транспортной и социальной инфраструктуры города Березовского	27

1.4.1.	Анализ состояния жилого фонда	28

1.4.2.	Инженерно-техническая инфраструктура	31

1.4.3.	Социальная инфраструктура	39

1.5.	Анализ основных показателей бюджета города Березовский	44

1.6.	Диагностика финансового состояния города Березовского	47

1.7.	Анализ возможных рисков города Березовского	51

1.8.	Резервы и потенциальные возможности развития города Березовского.	57

II.	РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ	59

III.	ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ	64

IV	ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО.	67

4.1.	Обеспечение устойчивого роста развития города Березовского на основе диверсификации экономики.	67

4.1.1.	Развитие и модернизация  профильной отрасли – добыча полезных ископаемых	67

4.1.2.	Развитие новых видов деятельности	72

4.1.3.	Развитие малого и среднего бизнеса	73

4.1.4.	Развитие инновационных производств.	77

4.2.	Повышение качества жизни населения города Березовского.	81

4.2.1.	Развитие и модернизация жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.	81

4.2.3.	Повышение квалификации кадров и занятости населения.	88

4.2.4.	Развитие социальной инфраструктуры	91

V.	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО	92

5.1.	Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана.	92

5.2.	Система управления реализацией плана	93

VI.	РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	101

ПРИЛОЖЕНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.

# ВВЕДЕНИЕ

К

омплексный инвестиционный план модернизации моногорода Берёзовского на период до 2020 года разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д.А. Медведева (послание Федеральному Собранию Российской Федерации), Протоколом поручений заместителя Председателя правительства РФ А.Д. Жукова  от 10 августа 2009 года, протоколом заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития РФ и Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ от 18 декабря 2009 года, протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 22 декабря 2009 года № 25.

Комплексный инвестиционный план (далее КИП) модернизации моногорода Березовского разработан на основе учебно-методических рекомендаций по формированию комплексных инвестиционных планов моногородов.

При разработке Комплексного плана учтены основные положения:

  - федеральных, областных и муниципальных  целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;

  - национальных проектов;

  - программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий города;

  - инвестиционных проектов, представленных инициаторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов  местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, населением города.

Главными целями Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Березовского Кемеровской области выступают:

1) создание полифункциональной структуры экономики города посредством ее диверсификации (за счет внедрения и использования  «инновационных технологий» во всех отраслях экономики города, а не только в угольной промышленности), создания новых видов производств;

- повышение качества жизни населения города.

Цели Комплексного инвестиционного плана полностью соответствуют главной цели и приоритетным направлениям Стратегии и Комплексного плана социально-экономического развития города Березовский до 2025 года (Непрерывное повышение качества жизни населения), а также стратегиям и приоритетам вышестоящих органов власти.

Основными приоритетами Комплексного инвестиционного плана являются:

  - Переход от индустриального к инновационному пути развития;

  - Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата;

  - Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения;

  - Внедрение инноваций в технологические и организационные процессы.

Комплексный план представляет собой документ, в котором последовательно взаимоувязаны тенденции развития экономики и социальной сферы города Берёзовского, произведен расчет капитала моногорода, определены факторы и риски существующего экономического состояния, разработаны мероприятия по достижению поставленных целей.

Реализация Комплексного инвестиционного плана направлена на непрерывное повышение качества жизни населения города Березовский через осуществление структурных преобразований в экономике, совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения устойчивого социально-экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности муниципального образования на основе инновационного подхода.

# ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МОНОГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО

| Наименование | Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Берёзовского |
| --- | --- |
| Основание разработки КИП, документы об утверждении | Разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д.А. Медведева (послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года), Протоколом поручений заместителя Председателя правительства Российской Федерации А.Д. Жукова от 10.08.2009, протоколом заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития Российской Федерации и Общественного совета при Министерстве регионального развития Российской Федерации от 18.12.2009, протоколом заседания Правительственной комиссии Российской Федерации по повышению устойчивости развития российской экономики от 22.12.2009 № 25. |
| Дата принятия решения о разработке КИП, документы об утверждении | Постановление Главы города Березовского №181 от 29.04.2010 «О разработке комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Берёзовского». Комплексный инвестиционный план утвержден решением Берёзовского городского совета народных депутатов № 149 от 17.06.2010 «Об утверждении комплексного инвестиционного плана развития моногорода Березовский», Распоряжение Коллегии администрации Кемеровской области № 967-р от 23.11.2010 «О комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Березовского Кемеровской области» |
| Основные разработчики КИП | Администрация города Берёзовского |
| Цели и задачи КИП | Основной целью Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода является создание полифункциональной структуры экономики города посредством ее диверсификации, обеспечение ухода от монопрофильности и повышение качества жизни населения. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: – развитие и модернизация профильной отрасли; – развитие новых производств; - развитие малого и среднего бизнеса; – развитие инновационных производств; – реализация программ содействия занятости населения; - развитие жилищного строительства; - развитие инженерной инфраструктуры; - строительство объектов социальной сферы. |
| Целевые ориентиры развития города | Город Березовский должен сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными отраслями экономики, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются сфера услуг, средний бизнес и малый бизнес. Миссией города является «Преобразование города Березовский в муниципальное образование с высоким уровнем жизни; достаточными, качественными и доступными товарами и услугами для населения и бизнеса; с высоким уровнем гражданского самосознания и патриотизма». Содержание предложенной миссии характеризует главные целевые ориентиры существования города Березовский, и его значение в территориальном разделении производительных сил, функциональную специализацию. |
| Сроки и этапы реализации плана | Реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2011-2020 годов поэтапно: 1. 2011-2013 годы – этап активизации ключевых условий для диверсификации экономики: поддержание профильной отрасли, подготовка инженерной инфраструктуры, инвестиционных площадок для развития новых производств, создание благоприятной среды для малого бизнеса, повышение квалификации кадров. 2. 2014-2020 годы - этап закрепления сбалансированной модели экономики: получение экономического эффекта от реализации инвестиционных и инновационных проектов, обеспечение высокого качества жизни населения города. |
| Участники основных мероприятий | Промышленные предприятия, предприятия сферы услуг и бюджетные учреждения города Берёзовского |
| Целевые параметры результатов реализации плана | 1) Диверсификация экономики города: - уменьшение доли профильной отрасли в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 76,5% в 2014 году (в 2011 году –87,2%), в 2020 году – до 49%. - увеличение доли новых и действующих непрофильных в настоящее время отраслей промышленности в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг до 30,5% в 2020 году; 2) Повышение благосостояния жителей города: - сокращение численности безработных до 1,4% численности трудоспособного населения в 2014 году, в 2020 году – до 1,4 %; - рост среднемесячной заработной платы на 33,1% к уровню 2011 года в 2014 году, в 1,6 раза – в 2020 году. |
| Механизм управления реализацией плана | Координатором действий по реализации комплексного плана является Координационный совет по разработке комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Березовского, который возглавляет Глава города Березовского. В состав Координационного совета входят представители администрации города, предприятий и организаций города. Ежегодно администрация муниципального образования готовит доклад о его выполнении и об эффективности использования средств за период его реализации и представляет его на рассмотрение Березовского городского Совета народных депутатов. |
| Объемы и источники финансирования | Млн.рублей Источник финансирования 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. Всего 2014-2020 гг. средства федерального бюджета 1,263 9,22 9,08 8,42 27,983 средства бюджета субъекта РФ 19,12 8,165 9,98 9,98 290,565 средства муниципального бюджета 26,624 21,201 13,75 9,5 347,875 внебюджетные средства 502,904 1661,496 951,749 961,67 5008,269 Итого 549,911 1700,082 984,559 989,57 5674,69 |

# АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ

Березовский – молодой город, преобразованный из  рабочего поселка в город областного подчинения в 1965 году. Состоит из трех планировочных районов общей протяженностью до 15 км, расположенных в северо-восточной части Кемеровской области и удаленных от областного центра – города Кемерово на 50 км.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Кемеровской области от 17.12.2004 №104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» образован город Березовский, в состав которого вошли два сельских населенных пункта: Барзас и Станционный, численность населения которых составляет 2,3 тыс.человек.

В современных границах площадь г.Березовского составляет 30 км2, большую часть территории занимают лесные угодья, из которых 80% – таежная зона.

Численность постоянного населения города на 01.01.2010 года составляет 49,6 тыс.человек.

Базовой отраслью экономики города является угольная, на долю которой приходится до 80% объема отгруженной продукции. Город богат запасами полезных ископаемых: золота, сапропелита, некоторых видов железных руд, высококачественных глин, мрамора, древесины, особенно - каменного угля.

Инвестиционная привлекательность города во многом обусловлена выгодным экономико-географическим положением (близостью к областному центру, наличием железнодорожного сообщения и федеральной автотрассы); наличием свободных участков, пригодных для развития промышленности и жилищного строительства (в том числе для элитной коттеджной застройки); наличие разведанных месторождений разнообразных полезных ископаемых (каменного угля, золота, сапропелита, некоторых видов железных руд, высококачественных глин, мрамора); наличие значительных запасов деловой древесины.

# Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода Березовский

Начиная с 1992 года в России наблюдался процесс естественной убыли населения, которая не покрывается положительным сальдо миграции.  Каждый год население России уменьшалось на 700 тыс.человек, или в среднем на 0,5%. В Кемеровской области этот процесс шел более быстрыми темпами. По состоянию на 01.01.2000 года численность постоянного населения города составляла 55,7 тыс.человек и в сравнении с 01.01.2009  годом сократилась до 49,6 тыс.человек или на 11%.

Динамика численности населения (среднегодовая),  тыс.человек.

| показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Численность постоянного населения | 55,7 | 55,2 | 54,8 | 52,3 | 52,0 | 51,7 | 49,5 | 49,5 | 49,6 | 49,6 |
| 2.Темп падения (роста) к предыдущему году, %% | 99,1 | 99,3 | 99,3 | 95,4 | 99,4 | 99,4 | 95,8 | 100,0 | 100,2 | 100,0 |

Сокращение численности населения обусловлено не только естественной убылью населения и превышением показателя смертности над рождаемостью, но и тем, что в связи приведением численности населения в соответствие с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» (население двух сельских поселений «Успенский» и «Арсентьевский» сельские Советы стало учитываться на территории Кемеровского района).

Среднегодовая численность постоянного населения в границах муниципального образования город Березовского составила в 2006 году 49,5 тыс.человек и на протяжении четырех  лет остается практически неизменной.

Демографические показатели муниципального образования.

| показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Рождаемость, чел. | 520 | 524 | 525 | 544 | 565 | 574 | 610 | 630 | 702 | 736 |
| 2.Смертность, чел. | 830 | 837 | 896 | 909 | 877 | 889 | 801 | 763 | 796 | 728 |
| 3.Естественная убыль, чел. | -310 | -313 | -371 | -365 | -312 | -315 | -191 | -133 | -94 | 8 |
| 4.Сальдо миграции, чел. | -329 | -75 | -74 | -160 | 18 | 30 | 286 | 171 | 153 | -24 |

В долгосрочной перспективе развития нашего города ожидается увеличение численности постоянного населения на 10% (к 2020 году до 50,6 тыс.человек против 49,6 тыс. человек в 2009 году).

Сложные условия, в которых оказалась промышленность города в период реструктуризации, привели к снижению качества жизни населения (невыплата заработной платы, закрытие угольных предприятий и др.), что сказалось на демографической ситуации: рождаемость снижалась, отмечалось старение населения, наблюдался отток кадров. В 2000 году смертность превышала рождаемость в 1,59 раза, сальдо миграции составляло более 300 человек. Но с началом «оживления» экономики города (стабилизации работы и строительством новых угольных предприятий) ситуация начала меняться. С 2004 года отмечается положительное сальдо миграции. К 2006 году практически в 1,7 раза уменьшилась естественная убыль населения, смертность населения уменьшилась на 10%, на 6,3% увеличилась рождаемость.

В 2009 году в городе родилось 736 человек, умерло 728 человек. В сравнении с уровнем 2008 года численность родившихся увеличилась на 34 человека, численность умерших уменьшилась  на 68 человек. Впервые показатель рождаемости превысил показатель смертности. Естественный прирост в расчёте на 1000 населения составил 0,16 человека, в аналогичном периоде прошлого года данный показатель составлял -1,9 человек (естественная убыль). Естественная убыль в расчете на 1000 человек населения по Кемеровской области по итогам 2009 года составила -2,57.

На фоне положительной динамики рождаемости за последние годы прогнозируется увеличение коэффициента  на 1000 человек населения в 1,3 раза (в 2020 году 18,7 родившихся на 1000 человек населения против 14,8 родившихся на 1000 человек населения в 2009 году).

Также ожидается снижение  коэффициента смертности  в 1,2 раза (в 2020 году 12,3 умерших на 1000 человек населения против 14,7 умерших на 1000 человек населения в 2009 году).

Важнейшим фактором, определяющим предложение рабочей силы на рынке труда, является возрастная структура населения. В период 2002-2006 годов произошло увеличение доли трудоспособного населения в структуре численности населения города, затем с 2007-2009 г.г. незначительное снижение (на 0,3%). Отмечается незначительный рост доли населения старше трудоспособного возраста с 18,54% в 2002 году до 19,6% в 2009 году или на 1,1%. Средняя продолжительность жизни населения города ежегодно увеличивается в среднем на от 1% до 1,5%, так в 2009 году продолжительность жизни составила 61,7 лет. При дальнейшем росте качества жизни населения к 2020 году ожидается, что данный показатель увеличится до 68,6 лет.

Динамика показателей распределения численности населения

города Березовский по возрастному составу, в % к общей численности населения (на конец года)

| Показатель | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Население, всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.Население моложе трудоспособного возраста | 19,22 | 18,36 | 17,58 | 17,1 | 16,8 | 16,7 | 16,9 | 16,9 |
| 3.Население трудоспособного возраста | 62,25 | 63,19 | 63,99 | 64,3 | 64,3 | 64,2 | 63,5 | 63,5 |
| 4.Население старше трудоспособного возраста | 18,54 | 18,47 | 18,46 | 18,6 | 19,0 | 19,4 | 19,6 | 19,6 |

Уровень нагрузки населения старше трудоспособного возраста на 1000 жителей трудоспособного возраста существенно ниже значения этого показателя как в среднем по Кузбассу, так и по Сибирскому федеральному округу. К 2020 году в связи с ростом доли населения старше трудоспособного возраста нагрузка населения старше трудоспособного  возраста на 1000 жителей трудоспособного возраста увеличится до 311.

Динамика уровня нагрузки населения старше трудоспособного возраста

на 1000 жителей трудоспособного возраста, человек

| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Березовский | 295 | 302 | 309 |
| Кемеровская область | 565 | 570 | 581 |
| Сибирский федеральный округ | 554 | 559 | 570 |

В связи с сокращением численности населения города за период 2000-2008 годов  численность трудовых ресурсов города сократилась с 34,4 тыс.человек до 31,2 тыс.человек, из них занятых в экономике города – с 20,9 тыс.человек до 20,1 тыс.человек.

Уровень безработицы в процентах к трудоспособному населению  в городе возрос  в период с 2000 года по 2004 год с 2,7% до 5,6%. Главной причиной тому явилась ликвидация ряда угольных предприятий: шахта «Южная», шахта «Бирюлинская», разрез «Барзасский» в рамках реструктуризации угольной отрасли, а также распад строительной отрасли. Затем со строительством и вводом в эксплуатацию новых предприятий топливной отрасли: ООО СП «Барзасское товарищество», ООО «Шахта Романовская-1»,  ОАО «Шахта Южная», ОФ «Северная», ООО «Ровер» ситуация на рынке труда начала стабилизироваться и в 2007 году уровень безработицы снизился до 1,5%.

Отношение численности официально зарегистрированных безработных к численности трудоспособного населения, %.

| Показатели | 2000 г. | 2004 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кемеровская область - всего | 1,3 | 3,1 | 3 |
| г. Березовский | 2,7 | 5,6 | 3,8 |

Мировой финансовый кризис, начавшийся в конце 2008 года, отрицательно  отразился и на занятости населения города. Как следствие, в 2008 году уровень безработицы в % к трудоспособному населению составлял 1,9%, а в 2009 году вырос до 3,8%.

В период кризиса в целом ситуацию в городе можно охарактеризовать как стабильную   –  ни одно предприятие не закрылось, массового высвобождения работников не было.

Однако на ряде предприятий социально-экономическая ситуация изменилась не в лучшую сторону.  На угольном предприятии ООО  «Ровер» снизилась заработная плата, имелись случаи задержки с ее выплатой. Изначально руководство предприятия планировало массовое высвобождение работников как меру выхода из кризиса. Сами работники, не дожидаясь сокращения, стали увольнялись по собственному желанию и трудоустраивались на другие предприятия города и области. Но предприятию удалось выйти из кризисного состояния и избежать массового высвобождения. Хотя на ООО «Ровер» и наблюдалось снижение заработной платы (75,6% к уровню 2008 года), но основную часть коллектива удалось сохранить. На сегодняшний день ООО «Ровер» стабильное угольное предприятие.

Руководством ОАО УК «Северный Кузбасс» для предотвращения массового сокращения работников в 2009 году принимались меры по переводу на режим неполной занятости сроком на 6 месяцев порядка 600 человек, с ноября месяца предприятие вышло на нормальный режим работы. По итогам 2009 года с предприятия было уволено 26 человек по сокращению штата и 79 человек по соглашению сторон, что в целом на предприятии позволило сохранить рабочие места на прежнем уровне.

В результате влияния мирового финансового кризиса ситуацию на рынке труда можно охарактеризовать следующим образом: к концу 2009 года численность граждан, имеющих официальный статус безработного, составила 1186 человек, из них 682 человека – женщины. К уровню 2008 года прирост численности безработных составил 91,9%, в том числе женщин -  74,4%. Из общего количества безработных по возрастной категории:  около 37% – в возрасте от  16 до 29 лет,  более 16% - от 30 до 49 лет,  столько же в возрасте от 50 до 59 лет.

Более 81% безработных имеют основное общее, среднее общее, средне-профессиональное образование. Около 13% от всей численности безработных  имеет высшее образование.

Согласно проведенному анализу востребованных профессий на рынке труда на предприятия города требуются работники со средним специальным образованием, т.е. квалифицированные специалисты среднего звена.

Численность занятого населения в 2009 году составила 13 690 человек, что составляет 97% от уровня 2008 года, к 2020 году численность занятого населения будет расти и достигнет значения 13 962 человека.

В связи с развитием в городе в перспективе строительной и пищевой отраслей, легкой промышленности планируется обучение специалистов на базе образовательных учреждений начального профессионального обучения по специальностям: кондитер, пекарь, швея, специалист отелочных работ и другие. Вместе с тем, учреждения начального профессионального обучения планируют к 2012 году повысить свой статус до учреждения среднего профессионального обучения с увеличением числа выпускников в 2020 году до 340 человек против 209 человек в 2009 году.

Следует отметить, что на действующие угольные предприятия работают стабильно, производственные запасы в среднем рассчитаны на 30-50 лет работы. В среднесрочной и долгосрочной перспективах высвобождения работников с угольных предприятий не планируется.

В связи с тем, что с помощью реализации инвестиционных проектов планируется к 2020 году создать 1441 новых рабочих мест, уровень безработицы снизится до 1,9%.

Основными проблемами для города в сфере демографии и занятости являются:

– старение населения (повышение среднего возраста);

– дефицит кадров ряда рабочих профессий;

– отток квалифицированных кадров в соседние муниципальные образования.

# Финансово-экономическое положение и технологические связи ведущих предприятий города Березовского

В городе Березовский традиционно сформировалась ярко выраженная моноотраслевая структура экономики, гипертрофированная в сторону угольной промышленности (более 80% от общего объема производства промышленной продукции).

Наибольшее влияние на современное состояние экономики и социальной сферы города Березовского оказала реструктуризация угольной отрасли, стихийно начавшаяся в 1991 году. Период реструктуризации угольной отрасли стал тяжелым периодом для всей экономики города. Были ликвидированы шахты «Южная» и «Бирюлинская», разрез «Барзасский», снизились объемы производства на других угольных предприятиях города. Объем производства угля в 1997 году достиг своего кризисного минимального уровня – 3,88 млн.тонн.

Однако, несмотря на трудности периода реструктуризации, большинство предприятий города смогли сохранить свою самостоятельность в условиях рыночной экономики, и, инвестировав средства в техническое перевооружение предприятия, сумели стабилизировать ситуацию и начал увеличивать объемы производства угля. Объем добычи в 2006 году достигал 8,3 млн.тонн угля.

До 2007 года угольная промышленность города была представлена шахтами ОАО «Шахта Березовская», ОАО «Шахта Первомайская»; разрезами ЗАО «Черниговец», ООО СП «Барзасское товарищество»; ООО «Ровер», осуществляющее добычу угля открытым и подземным способом и обогащение угля на построенной обогатительной фабрике; ООО «Черниговский КНС», осуществляющее переработку углесодержащей горной массы; ОАО ЦОФ «Березовская», осуществляющее переработку угля и выпуск концентрата; строились новые предприятия: ЗАО «Шахта Южная», ООО «Горняк» «Шахта Романовская-1» и обогатительная фабрика «Северная».

С вступлением в действие Закона Кемеровской области от 17.12.2004 №104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» ряд предприятий, такие, как ЗАО «Черниговец», ООО СП «Барзасское товарищество», ОАО «Шахта Первомайская», ЗАО «Шахта Южная», ООО «Горняк» «Шахта Романовская-1» территориально стали относится к Кемеровскому району. Число угольных добывающих предприятий города уменьшилось с 8-и в 2006 году до 3-х в 2009 году при одновременном снижении объема добычи угля  с 8,3 млн.тонн до 1,9 млн.тонн. Налоговые поступления в бюджет сократились. В 2006 году в бюджет города от деятельности угольных предприятий поступило 98,7 млн.рублей, в 2009 году – 81 млн.рублей (при увеличении ставки налога на землю почти в 3 раза и росте заработной платы на 30% ежегодно).

Рисунок  - Динамика добычи угля и производства концентрата, млн.тонн.

На 01.01.2010 года по данным Единого государственного реестра предприятий и организаций хозяйственную деятельность в муниципальном образовании осуществляли 404 организаций различных форм собственности, на которых было занято 11,7 тысяч жителей города. Из них 31,5% населения заняты на предприятиях угольной отрасли. Около 1 тысячи человек занято предпринимательской деятельностью.

Рисунок  - Структура объема отгруженных промышленных товаров собственного производства, работ и услуг, произведенных

в городе Березовский в 2009 году.

На сегодняшний день, угольная отрасль города представлена предприятиями:

- ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (образовалась в августе 2009 года  в результате слияния ОАО «Шахта Березовская», ОАО «Шахта Первомайская» и ОАО «Северокузбасское погрузочно-транспортное управление»), осуществляет добычу коксующихся углей;

- ООО «Ровер», осуществляет добычу энергетического угля открытым и подземным способом;

- ОАО ЦОФ «Березовская» (входит в состав ОАО «КОКС»), осуществляет переработку угля и выпуск концентрата;

Мировой финансовый кризис отразился на экономическом развитии города. За 2009 год в целом по городу произведено продукции на 10,2 млрд.рублей, что составляет 62,2% к соответствующему периоду  прошлого года.

Цена на уголь упала в 2 раза. Уже в начале этого года можно было наблюдать сокращение отгрузки угля в стоимостном выражении. За 2009 год угольными предприятиями города отгружено продукции на 8,816 млрд. рублей, что составляет 59,5% от уровня прошлого года. Заработная плата шахтеров и горняков уменьшилась на 9,5% и составила в среднем по отрасли 19519 рублей.

Финансово-экономическое состояние угольных предприятий резко ухудшилось - убытки угольной отрасли составили 98,9% (1,9 млрд. рублей) всех убытков города. Из-за ухудшения финансового положения предприятий инвестиционные программы в 2009 году были сведены до минимума.

По итогам 2009 года по угольным предприятиям наблюдается превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью почти на 1,1 млрд.рублей, в том числе половину из них составляет просроченная кредиторская задолженность.

ОАО Угольная компания «Северный Кузбасс». Шахтой «Березовская» в 2009 году добыто коксующегося угля 1,2 млн.тонн, что на 8,3% превышает объем добычи угля за 2008 год. На ОФ «Северная» производство угольного концентрата составило 85% к уровню 2008 года. Объем выручки от реализации за 2009 год сократился до 62,9% к уровню 2008 года. Инвестиционные вложения в целом в экономику ОАО УК «Северный Кузбасс» за 2009 год составили 241,1 млн.рублей в соответствии с плановым заданием и составили 26% к уровню 2008 года. Среднемесячная заработная плата в 2009 году снизилась по сравнению с 2008 годом на 11,5%.

На ОАО ЦОФ «Березовская» выпуск угольного концентрата в 2009 году составил 93% к 2008 года. Причинами снижения объема переработки рядовых углей явились недопоставка рядового угля на предприятие, отсутствие свободного угля на рынке, сокращение рынка сбыта угольного концентрата вследствие мирового финансового кризиса. Объем инвестиций по ОАО ЦОФ «Березовская» в 2009 году за счет всех источников составил 97,5% к уровню 2008 года. Объем капитальных вложений сохранился на уровне 2008 года, несмотря на ухудшение финансового положения предприятия. Среднемесячная заработная плата возросла на 1,8%.

За 2009 год ООО «Ровер» добыло 696 тыс.тонн угля. Объем добычи составил 142,9% к 2008 году. С конца 2008 года и в первой половине 2009 года экономика предприятия была сильно подорвана из-за отказа потребителей от угля, впоследствии чего резко снизилась заработная плата работников, планировалось массовое сокращение работников с предприятия. В результате принимаемых антикризисных мероприятий удалось избежать массового высвобождения на ООО «Ровер».

Исходя из вышеизложенного, что основной проблемой  устойчивого социально-экономического развития города Березовского является:

- сохранение ситуации чрезмерной зависимости от предприятий, осуществляющих добычу и первичную переработку угля;

- зависимость от конъюнктуры мирового и внутреннего рынка на уголь и угольный концентрат в условиях территориальной удаленности от основных рынков сбыта и потребителей, роста железнодорожных транспортных тарифов;

- зависимость от политики собственников в отношении развития, как бизнеса, так и города в целом, что  приводит к консервации качества жизни населения на более низком уровне, чем в других муниципальных образованиях.

# Анализ развития промышленности и малого бизнеса города Березовского

Развитие местной промышленности города Березовского имеет давнюю историю. Обособленное место в ней занимает развитие строительной индустрии. Еще с 1959 года в городе, как самостоятельное  предприятие, существовал завод «Стройдеталь», который выпускал сборный железобетон, стеновые материалы, бетон и раствор для строек города. В 1979 году был подписан акт о приемке в эксплуатацию нового предприятия строительной индустрии - Березовского завода крупнопанельного домостроения, которому в 1991 году был передан завод «Стройдеталь». Производство конструкций и деталей сборных железобетонных с 5,1 тыс.м3 в 2007 году возросло до 17,1 тыс.м3 в 2009 году. Численность занятых  на производстве строительных материалов в 2007 году составляла 0,4 тыс.человек и в 2009 году достигла 0,3 тыс.человек.

Что мы имеем сегодня в строительной отрасли?

На сегодняшний день строительную отрасль в городе представляют:

- ОАО «Березовский завод крупнопанельного домостроения» - производство железобетонных конструкций и изделий для крупнопанельного домостроения.  В 2009 году заводом освоен выпуск продукции домостроения новой серии – сборно-монолитный безригельный каркас (куб-2,5). Рынок сбыта продукции и осуществление строительства жилых домов – территория города и города Кемеровской области;

- ООО «Барзасский карьер» - добыча щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов;

- ООО «Черниговский базальт» - выпуск базальтового супертонкого волокна и  производство строительных материалов на его основе;

- ООО «КузбассПромГипс» – выпуск гипсокартонных листов разной марки, является единственным заводом-производителем данной продукции на территории Кузбасса.

Кроме того, ряд менее крупных предприятий города оказывают строительно-монтажные работы: ООО «Березовское дорожно-строительное управление», ООО «Березовский–Квартал-Стройсервис», ООО «Портал», ООО «ШахтаСтройМонтажное управление».

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в 2009 году увеличилось на 40% к уровню 2008 года. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами в строительном комплексе в 2009 году составил 390 млн.рублей, или 71,8% к соответствующему уровню 2008 года.

В 2009 году в сравнении с 2008 годов наблюдается рост объема производства некоторых видов строительной продукции:

- сборных конструкций и железобетонных изделий - на 19,9%;

- раствора строительного – в 4,2 раза;

- смеси бетонной – в 1,5 раза;

- счетчиков электрических однофазных – в 2,1 раза.

В сфере лесной и деревообрабатывающей промышленности еще в довоенное время на территории поселка Барзас было построено предприятие Барзасский леспромхоз, специализирующееся на заготовке и разделке древесины, производстве пиломатериалов, тарной дощечки, пихтового масла. В 1993 году объем производства пиломатериалов составлял 31,3 тыс.куб.метров, в последующие годы в результате снижения спроса на строительные материалы объемы переработки древесины резко уменьшились и в 1997 году составили всего 6,3 тыс.куб.метров. На предприятии было задействовано около 0,15 тыс.человек. С 1998 года предприятие прекратило свою деятельность.

Машиностроительную отрасль в городе представляет ООО «Березовский электромеханический завод – 1».

Основным видом деятельности ООО «БЭМЗ-1» является производство продукции по следующим направлениям:

- производство изделий для угольной промышленности, в т.ч. анкеров АСП20, решетчатой затяжки, штрипсового и сферического подхватов, подвесов для электрокабелей, штрипсовой шайбы;

- производство теплоизоляции из пенополиуретана: освоен выпуск теплоизоляционных скорлуп и отводов из пенополиуретана с покрывным слоем из стеклопластика, армофола, оцинкованной стали, 2-х слойных скорлуп с базальтовым волокном, теплоизоляционных плит. Использование теплоизоляции из ППУ позволяет снизить потери тепла в сетях в 8-10 раз в сравнении с минеральной ватой, а также увеличить срок службы труб и снизить расходы на строительство и ремонт;

- продукция электротехнического направления: кроме выпускаемых ранее квартирных и этажных щитков, в 2008 году освоено производство трансформаторных  подстанций и их комплектующих, в частности панелей распределительных щитов серии ЩО-70 и камер одностороннего обслуживания серии КСО-208, являющиеся аналогом камер КСО-366. На сегодняшний день предприятием налажен выпуск двухтрансформаторных подстанций блочно-модульного типа в утепленном корпусе из сэндвич-панелей.

Сфера легкой промышленности представлена малым швейным  предприятием ООО «Лидер». Данное предприятие образовано в 1995 году и специализируется на пошиве спецодежды. Коллектив предприятия состоит из 30 человек. Выпускаемая продукция пользуется заслуженным спросом у потребителей, наиболее крупными из которых являются: ООО «Кузбасслегпром», ООО ТД «Кузнецкий Альянс», ООО «СКЭК» и др.

В сфере пищевой промышленности в городе функционировало два предприятия: хлебозавод и колбасная фабрика.

В декабре 1971 года в городе было завершено строительство хлебозавода. Объем производимой продукции в 1983 году составлял 9500 тонн хлебобулочных изделий, а в 1993 году из-за появления конкуренции на рынке и резкого скачка цен объем выпускаемой продукции снизился до 6150 тонн, в 2007 году - около 4000 тонн. На предприятии работало около 200 человек, в большинстве своем женщины. В 2007 произошел резкий спад производства пищевой промышленности в результате принятия собственником ОАО «Кемеровохлеб» решения о закрытии хлебозавода в городе Березовский в связи с нерентабельностью. Сегодня производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются частные товаропроизводители, в объемах, которые не удовлетворяют потребность населения в данном продукте. Хлеб и хлебобулочные изделия поставляются в город предприятиями: ОАО «Кемеровохлеб», Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат и другими производителями Кемеровской области. В связи с удаленностью этих предприятий население города не всегда имеет возможность купить свежий хлеб по недорогой цене.

В начале 1985 года в городе выдал первую продукцию колбасный цех. Предприятие ежедневно перерабатывало от 10 до 25 тонн мяса, выпускало от 10 до 13 тонн в день колбасных изделий, от 5 до 8 тонн в день мясных полуфабрикатов. Общая численность составляла порядка 150 человек. В декабре 1996 года по решению собственников предприятие было ликвидировано как нерентабельное.

На сегодняшний день в городе слабо развита отрасль производства и переработки пищевых продуктов. Данная сфера представлена предприятиями: ООО «Конфаэль» (производство кондитерских изделий), ООО «Сибирский колос» (производство хлебобулочных изделий), ООО «Идея» филиал в г.Березовском» (производство хлебобулочных и колбасных изделий), ООО «Домашний обед» (производство продуктов из мяса) и частными мини-пекарнями.

Ярким представителем пищевой промышленности является кондитерская фабрика ООО «Конфаэль». Предприятие образовано в 2006 году и специализируется на выпуске кондитерских изделий. Количество работников составляет около 500 человек, продукция выпускается по 100 наименованиям. Рынок сбыта кондитерских изделий данного предприятия охватывает всю Сибирь. Приоритетными направлениями руководства ООО «Конфаэль» является не только освоение новых видов продукции, но и создание комфортного микроклимата в коллективе, хороших условий труда и достойной заработной платы работникам фабрики.

Период экономического кризиса стал тяжелым периодом для всей экономики города. Аналогичное с угольной отраслью произошло падение объёмов производства и на предприятиях других отраслей промышленности города: лесной и деревоперерабатывающей, строительных материалов, пищевой и лёгкой.

Объем промышленного производства в сравнение с 2008 годом уменьшился в сферах:

- Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых  на 40,5%;

- Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, на 44,6%;

- Производство пищевых продуктов на 50,2%;

- Обработка древесины   на 35,5%;

- Издательская и полиграфическая деятельность на 3,3%;

- Производство резиновых и пластмассовых изделий на 65,6%;

- Производство готовых металлических изделий на 19,2%;

Производство, передача и распределение электроэнергии на 51,4 %.

Исходя из вышеизложенного, видны направления, по которым существует возможность развивать экономику города, которая впоследствии снизит зависимость от угольной отрасли.

Сегодняшний уровень развития малого предпринимательства в городе Березовский характеризуется следующими показателями. В 2009 году в городе зарегистрировано 1235 субъектов малого предпринимательств, из них 146 малых предприятий и 1089 индивидуальных предпринимателей.

Рисунок – Количество малых предприятия, единиц

Рисунок – Количество индивидуальных предпринимателей, единиц.

Оборот малых предприятий в 2009 году составил 1,211 млрд.рублей. Численность работников малых предприятий в 2009 году составила 2,2 тыс.человек.

В разрезе видов экономической деятельности 49% составляют организации оптовой и розничной торговли, 15,9% - транспорт и связь; на предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг приходится 13,6%.

Для решения задач развития малого бизнеса в городе действует соответствующая инфраструктура. Она включает Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, Совет предпринимателей при Главе города. С марта 2009 года в администрации создан отдел содействия малому и среднему предпринимательству, работающий по системе «одного окна». Отдел осуществляет реализацию муниципальных программ, организует взаимодействие субъектов предпринимательства с органами государственной власти и органами местного самоуправления, предоставляет консультационную поддержку.

Кроме того, создана межведомственная комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства, задачами которой являются содействие субъектам предпринимательства города в преодолении трудностей при организации и функционирования объектов малого и среднего бизнеса. В 2009 году в отдел содействия малому и среднему предпринимательства администрации города Березовский обратилось более 230 человек. Начинающие предприниматели получили 8 грантов из областного бюджета на реализацию бизнес-проектов на сумму 2,6 млн.рублей. Из местного бюджета получили поддержку в виде субсидии 13 предпринимателей на сумму 356,6 тыс.рублей, из Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства получили льготные займы 27 предпринимателей на сумму 3,8 млн.рублей.

Разработана и принята муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Березовский на 2010 год и плановый период 2011- 2012 годы». Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 14,245 млн. рублей, в том числе: на 2010 год –  4,71 млн.рублей; на 2011 год –  4,765 млн.рублей; на 2012 год –  4,77 млн.рублей.

Целями настоящей программы являются формирование на территории города Березовский благоприятной среды, обеспечивающей перспективное развитие малого предпринимательства, создание условий для развития производственной деятельности малых предприятий, в том числе за счет устранения административных барьеров.

Достижение поставленных целей обуславливает решение следующих задач:

- развитие малого предпринимательства в производственной сфере и сфере услуг;

- развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства;

- привлечение в город внешних финансовых ресурсов как в виде инвестиций в малое предпринимательство, так и за счет освоения и роста объемов производства конкурентоспособной продукции;

- развитие финансово-кредитных механизмов, направленных на развитие малого предпринимательства;

- формирование основ системы повышения квалификации и кадрового обеспечения малого предпринимательства.

В рамках поддержки малого бизнеса в городе реализуются следующие меры поддержки:

- Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,  полученным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства и по договорам финансовой аренды (лизинга);

- Финансирование на конкурсной основе бизнес-проектов субъектов малого предпринимательства Березовским Муниципальным фондом поддержки предпринимательства;

- Компенсация затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату консультационных услуг;

- Предоставление имущественной поддержки начинающим предпринимателям в виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества на безвозмездной основе или на льготных условиях;

В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается увеличить количество малых предприятий до160 единиц; увеличить среднесписочную  численностью работников, занятых на малых предприятиях до 2 тыс.человек; создавать около 160 новых рабочих мест ежегодно.

К результатам работы всех структур по поддержки малого предпринимательства можно отнести успешную реализацию ряда крупных проектов:

- Строительство торгового центра площадью 750 м2 в центральной части города, стоимость проекта 15 млн.рублей, количество новых рабочих – 20 человек. Срок ввода 2010 года.

- Строительство ресторана площадью 204 м2, стоимость проекта 5,8 млн.рублей, количество новых рабочих мест 8 человек, срок ввода 2010 год.

Основные проблемы местной промышленности и малого бизнеса, требующие своего решения:

– недостаточное развитие малого бизнеса в сферах промышленного производства и предоставления услуг социального характера;

– отсутствие инфраструктуры для развития малого и среднего инновационного бизнеса;

– неконкурентоспособность продукции предприятий обрабатывающих отраслей;

– низкая доступность кредитов и высокие процентные ставки.

# Анализ состояния жилой, транспортной и социальной инфраструктуры города Березовского

Социальные объекты муниципального образования представляют собой, главным образом, жилищный фонд, коммунальную инфраструктуру, транспорт и связь, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения.

Подавляющую часть социальной инфраструктуры составляют объекты жилищно-коммунального хозяйства, переданные в муниципальную собственность с балансов промышленных предприятий.

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешнее и городское благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплутационные предприятия и службы.

# Анализ состояния жилого фонда

Город Березовский состоит из трех обособленных планировочных районов общей протяженностью до 15 км, застройка которых исторически обусловлена строительством предприятий угледобывающей отрасли. Весь жилищный фонд города до 1995 года принадлежал угольным предприятиям и в результате реструктуризации угольной отрасли был передан в муниципальную собственность в очень сжатые сроки практически полностью. Все объекты  были переданы в муниципальную собственность без финансового обеспечения и должного капитального ремонта. Строительство жилья во времена реструктуризации угольной отрасли велось медленными темпами, в большинстве своем за счет средств индивидуальных застройщиков. Начиная с 2003 года строительство  жилья в городе возобновилось.

Рисунок. –Динамика ввода жилья по г.Березовскому

Рисунок – удельный вес жилья за счет средств индивидуальных застройщиков в общем вводе жилья, %.

В 2009 году всего введено жилья 18,08 тыс.м2, в том числе за счет средств индивидуальных застройщиков 3,08 тыс.м2 жилья. Рост к уровню 2008 года составил 60%, а к уровню 2002 года – в 3,1 раза. При этом удельный вес жилья, построенного за счет средств индивидуальных застройщиков, в общем объеме ввода жилья снизился с 81,1% в 2002 году до 17,1% в 2009 году. С возобновлением строительства жилых домов с 2003 года наблюдается увеличение  жилищного фонда муниципального образования.

Рисунок – Общая площадь жилищного фонда г.Березовского, тыс.м2.

Общая площадь жилищного фонда в 2009 году в муниципальном образовании составила 1047,3 тыс.м2 и увеличилась к уровню 2002 года на 1,5%. Средняя обеспеченность населения жильем в 2009 году составила 21,1 м2.

Рисунок – Обеспеченность населения жильем, кв.м. общей площади.

Особого внимания требует проблема содержания ветхого и аварийного жилья. За 2009 год снесено 1,5 тыс.м2 ветхого и аварийного жилья, переселено 43 семьи. На начало 2010 года общая площадь такого жилья составляет более 3,3 тыс.м2, на ней проживает 58 семей.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, составляет 0,1% и ниже среднеобластного показателя на 0,48%.

Работы по завершению проекта ликвидации АООТ «Шахта Южная» в части переселения граждан из ветхого жилья, подработанного горными работами, были переданы администрации города Березовский в 2002 году. За период с 01.01.2002 по 01.01.2010 были переселены все включенные в проект 274 семьи в составе 675 человек. На средства федерального бюджета в объеме 108309,4 тыс.рублей им было приобретено жилье общей площадью 13 413,8 м2.

По состоянию на 01.01.2010 по проекту ликвидации АООТ «Шахта Южная» имеется остаток средств в объеме 8005,7 тыс.рублей, который может быть использован на приобретении жилья взамен сносимого ветхого в объеме 307 м2.

В настоящее время в администрацию города поступило обращение  от 5 семей в составе 14 человек, проживающие в ветхих домах и имеющие необходимые документы для включения в проект ликвидации, но вопрос с корректировкой проекта ликвидации пока не решен.

Всего остались не переселенными с территории подработанной горными работами АООТ «Шахта Южная» 93 семьи в составе 269 человек. В виду отсутствия необходимого пакета документов от данных граждан корректировка проекта ликвидации пока не решен.

По утвержденному проекту ликвидации АООТ «Шахта Южная» предусмотрен снос 227 ветхих дома, ставших в результате ведения горных работ непригодными для проживания по критериям безопасности. По состоянию на 01.01.2010  снесен 181 дом.

На 2010 год администрацией города выделено 2270 тыс.рублей на снос оставшихся 46 домов. До конца 2010 года работы планируется освоение всех, выделенные на эти цели, средств.

Таким образом, основными текущими проблемами, требующими решения   в данной сфере, являются:

содержание и ремонт жилищного фонда; снос ветхого и аварийного жилья; обеспечение очередников жильем.

# Инженерно-техническая инфраструктура

В городе  Березовский теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод осуществляется ООО «Березовские коммунальные системы», электроснабжение – ООО «Березовские электрические сети».

Теплоснабжение в городе обеспечивается 6-ю котельными: Центральная часть города и пос. Октябрьский отапливаются котельными №№ 1,2,3 мощностью 156,2 Гкал/час. Поселок шахты «Березовская» отапливается котельной шахты «Березовская» мощностью 80 Гкал/час. Поселок шахты «Южная» отапливается котельной №6 мощностью 19,50 Гкал/час. Поселок станции Барзас отапливается котельной №7 мощностью 1,20 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей составляет 50,6 км, из них: протяженность магистральных тепловых сетей – 12,4 км; протяженность внутриквартальных тепловых сетей – 32,8 км.

Удельный вес потерь тепловой энергии составил 12%, что чуть выше среднего по области – на 1%.

Одной из проблем инженерно-технической инфраструктуры является физический и моральный износ оборудования. По результатам экспертизы  котлы на котельных города не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Необходима реконструкции котлов котельной №2 с установкой паровых котлов с естественной циркуляцией КЕ 25/14 с топками ВЦКС (высокотемпературного циркулирующего кипящего слоя); капитальный ремонт котлов котельной №6 с  реконструкцией топок на новые методы сжигания топлива; и реконструкция котлов котельной №7 с внедрением новых технологий сжигания топлива (ВУТ - водоугольного топлива). Также в связи с вводом нового жилья в городе необходима реконструкция  магистральной тепловой сети  от повысительной насосной станции №1 до микрорайона 4 «А», и строительство повысительных насосных станций в районах пос.«Солнечный» и пос.« ВГСЧ».

Таким образом, наиболее значимыми проблемами теплоснабжения города является изношенность тепловых сетей- 74%, износ котельного оборудования - 33%.

Водоснабжение и водоотведение.  Источником водоснабжения в городе Березовском являются артезианские скважины в количестве 49 штук и водозабор из открытого источника. Забор воды из скважин осуществляется насосами типа ЭЦВ и фирмы «Грундфос», а далее подается в резервуары (12 штук). Из резервуаров перекачными насосами  типа «ЦНС» и «Д» в водопроводную сеть.

Вода, поднятая из поверхностного источника, проходит весь цикл очистки на НФС с последующим обеззараживанием гипохлоритом натрия.  В среднем  забор воды в год составляет:  из скважин  около 4,0 млн. м3; из поверхностного источника около 2,2 млн.м3.

Общая протяженность водопроводных сетей - 204,9 км, из них: протяженность магистральных водоводов – 65,2 км, протяженность внутриквартальной разводящей сети – 38,6 км, протяженность водопроводной сети частного сектора – 101,1 км.

Ежегодно производится замена ветхих водопроводных сетей от 3% до 7% общей протяженности.

Удельный вес потерь воды составляет 14%, что ниже среднеобастного значения на 9,9%.

В городе остро стоит проблема по водоснабжению поселка  ш.«Березовская». В данном районе отсутствуют резервные скважины, поэтому в летний поливной период встает проблема по обеспечению жителей водой в дневной время. Кроме того качество воды не соответствует санитарным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01: скважина №14 - по содержанию железа и марганца; скважины №№5,10,11 –по мутности и цветности.

Таким образом, в городе существует необходимость строительства водовода от НФС до поселка ш.«Березовская» и строительстве двух станций обезжелезивания производительностью 1500 м3.

В целом по городу в замене нуждается 30,8 км водопроводных сетей.

Для водоотведения и очистки сточных вод в городе эксплуатируется три комплекса очистных сооружений  канализации (городские очистные сооружения, очистные сооружения в поселке ш.«Березовская» и в поселке ш.«Южная»), 8 канализационных насосных станций, 3 из которых переведены в автоматический режим работы, 50,5 км канализационных сетей и коллекторов.

Обеззараженные сточные воды сбрасываются в реку Шурап. В среднем в год очистные сооружения принимают и очищают свыше 6,0 млн. м3 сточных вод.

Главной проблемой является 100% износ очистных сооружений поселков ш.«Южная» и ш.«Березовская».

Для обеспечения качественной очистки сточных вод, согласно требованиям законодательных документов по охране природных ресурсов разработан проект строительства канализационного коллектора от городских очистных сооружений до пос. ш.«Березовская».

По поселку ш.«Южная» необходимо  проектирование и строительство канализационного коллектора от пос. ш.«Березовская»  до пос. ш.«Южная»   или строительство локальных очистных сооружений.

В целом для обеспечения качественной очистки сточных вод и эффективной работы существующих очистных сооружений необходимо провести полную реконструкцию с применением современной блочно-модульной установки с биологической очисткой хозяйственно-бытовых стоков.

Электроснабжение. В состав электрических сетей г. Березовского входят:

- Распределительные пункты 6-10 кВ – 10 шт.;

- Трансформаторные подстанции 35/10 кВ – 1 шт.; 10/0,4 и 6/0,4 кВ – 173 шт.;

- Протяженность ЛЭП –635 км, в том числе воздушные – 537 км; кабельные – 98 км.

К основным потребителям электрической энергии, подключенным к обслуживаемым сетям, относятся: предприятия жизнеобеспечения и ЖКХ, промышленные и торговые предприятий города, население города и прилегающих поселков.

Общий объем продаваемой потребителям электроэнергии по итогам в среднем составляет 110-140 млн. кВт – час в год.

Специфическими особенностями электрических сетей города Березовского являются:

- исключительная «разбросанность» объектов, расстояние между обслуживаемыми объектами достигает 70 км;

- преобладание воздушных линий электропередач;

- большая доля частного сектора с одноэтажной застройкой и личными подворьями;

- прохождение ЛЭП в лесистой местности;

- четыре из шести питающих центров города принадлежат различным предприятиям, для которых потребители города являются второстепенными;

- сети строились в значительной мере шахтами города, без проектной проработки и учета перспективы.

Собственное производство электроэнергии в городе отсутствует. Транспортировку и передачу для производственных нужд предприятий города и населения осуществляет ОАО «СКЭК» и ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса».

К основным проблемам энергоснабжения города можно отнести:

- значительный износ оборудования электрических сетей  - 59%;

- снижение подаваемого напряжения в связи с ростом потребления электрической энергии в бытовом секторе. Для решения данной проблемы необходимо вводить дополнительные трансформаторные подстанции  и вести работы по замене проводов на большее сечение – для  «выравнивания» напряжения у потребителей;

- предельная загрузка кабельных линий, по которым осуществляется электроснабжение городских котельных;

- отсутствие резервного электропитания жизненно важных городских объектов;

- недостаточные мощности по электроснабжению поселков частной застройки.

Экологическое состояние. Негативное воздействие  природных факторов на окружающую природную среду города.

Экологическая ситуация города Березовского, как и всей территории Кемеровской области, остается неблагоприятной. Антропогенная нагрузка на окружающую среду увеличивается вследствие возникновения тенденции к росту промышленного производства, в частности угольной промышленности.

Наибольшее негативное влияние на окружающую природную среду города оказывают предприятия угледобывающей, углеперерабатывающей промышленности и коммунальные котельные, расположенные на территории города.  Эти факторы определяют напряженную и неблагоприятную обстановку в городе. Надлежащее качество жизни и здоровья населения города, его безопасность могут быть обеспечены только при условии решения экологических проблем, сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды.

К числу основных факторов риска негативного воздействия природных факторов на окружающую природную среду относятся:

- загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников промышленных и коммунальных предприятий, а также автотранспортом.

- загрязнение водных объектов и нерациональное использование водных ресурсов вследствие эксплуатации предприятиями ветхих очистных сооружений;

- несовершенство системы обращения с отходами производства и потребления;

- отсутствие установки по утилизации биологических отходов, образующихся в результате деятельности ГУ «Станция по борьбе с болезнями животных».

В настоящее время в городе остро стоит вопрос со складированием и переработкой твердо-бытовых отходов.

Бытовые отходы в городе складируются с 1965 года на несанкционированном земельном участке без проекта и без оформления земельных документов. В настоящее время не решен  вопрос с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий для регистрации подлежащего аренде земельного участка.

Технология захоронения в данный момент беспорядочная и сводится только к сталкиванию отходов в сторону естественных уклонов рельефа и уплотнению бульдозером, загрязняя окружающую среду, оказывая отрицательное воздействие в районе свалки на атмосферу, подземные и поверхностные воды, флору и фауну. На данный момент объем размещенных отходов – 500 000 м3,  высота слоя отходов над уровнем земли – 20 м.

К основным проблемам экологического состояния города относится отсутствие полигона размещения твердо-бытовых отходов, соответствующего установленным нормативным документам.

Транспортная инфраструктура и связь. Общая протяженность автомобильных дорог муниципального образования города Березовский составляет 43,3 км. Автомобильные дороги города относятся к III категории. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 41,3 км, протяженность  дорог, не отвечающих нормативным требованиям -  2,0 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2009 году составила 95,38% и увеличилась по сравнению с 2008 годом на 5,8%.

Износ автодорог города составляет -  57%. Доля отремонтированных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт, составила 29,4%. Капитальному ремонту подверглись 18,2% дорог. В результате удельный вес муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составил  - 4,6% при среднеобластном значении - 24,9%. Однако, существуют дороги со значительным износом, к примеру, трасса «Березовский - Барзас» имеет щебеночное покрытие, что в летнее время затрудняет движение автобусов марки НефАЗ, поэтому по данному направлению пассажирские перевозки осуществляют автобусы марки ПАЗ, что приводит к переполненности автобусов и снижению качества перевозок. Таким образом, есть существует необходимость в строительстве  автодороги, предназначенной для пассажирского транспортного сообщения между г.Березовский и пос.Барзас протяженностью 3,44 км. Данная дорога относится  к дорогам районного значения IV категории с суточной интенсивностью движения легкового и пассажирского транспорта от 200 до 1000 единиц в летний период времени. В настоящее время ООО «Прокопгипроуголь» разработан проект строительства автодороги между г. Березовский и пос.Барзас.

В городе Березовский имеется железнодорожное сообщение (станции «Бирюлинская» и «Забойщик» на железнодорожном участке Кемерово - Анжеро-Судженск) и автомобильное сообщение с выходом на автодорогу федерального значения «Кемерово – Мариинск - Красноярск – Иркутск».

Общественную потребность в пассажирских перевозках обеспечивают Березовское государственное пассажирское автотранспортное предприятие (БГПАТП), осуществляющее сообщения по 11 маршрутам (Кемерово, Новокузнецк, Киселевск, Тайга, Арсентьевка, пригородным, городским маршрутам), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на «Маршрутных такси» и «Такси».

Парк БГ ПАТП на выходе насчитывает 36 автобусов, из них 14 автобусов - на городских маршрутах.  За 2009 год автобусный парк БГ ПАТП пополнился 4 автобусами, за счет чего незначительно (на 0,1%) повысился коэффициент использования автопарка, а коэффициент износа снизился на 4% по сравнению с 2008 годом и составил 38%. Автотранспортом предприятия за отчетный год перевезено 5283,5 тыс.пассажиров (рост к 2008 году - на 3,1%), из них пассажиров, пользующихся льготами – 1031,7 тыс.человек. В связи с перевозкой льготной категории пассажиров, которые составляют около 20% от общего количества перевезенных пассажиров, недостаточным финансированием из областного бюджета на покрытие расходов на эти цели, предприятие испытывает финансовые сложности. Убытки за 2009 год составили 44,5 млн.рублей.

Грузовые перевозки обеспечивает Березовское государственное грузовое автотранспортное предприятие (БГ ГАТП). По ряду причин (рост конкуренции на рынке транспортных услуг, большой износ грузового состава, рост цен на ГСМ, запчасти и т.д.) предприятие оказалось в сложной финансовой ситуации. Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 08.12.2009 года в отношении данного предприятия введена процедура банкротства – наблюдение. Услуги по перевозке грузов также осуществляют  индивидуальные предприниматели, технологический грузовой автотранспорт предприятий. Кроме того, перевозки грузов (угля) осуществляются железнодорожным транспортом как в вагонах парка РЖД, так и в вагонах собственности ОАО "Северокузбасское ПТУ".

Основными направлениями развития транспорта в муниципальном образовании являются:  развитие транспортной системы города за счет коммерциализации отдельных видов деятельности БГПАТП;  строительство и ремонт городских автодорог.

Услуги населению на рынке информационно-коммуникационных технологий  и связи  представляют:

-в сфере телерадиовещания: ООО «Медиа Дом», ООО «Телеокно», МУ ТРВ «12 канал». ООО «Медиа Дом», оказывающее услуги по предоставлению услуг кабельного телевидения  и выхода в Интернет, работает на рынке с 2007 года с использованием современного оборудования. На конец 2009 года количество абонентов ООО «Медиа Дом» составило 5800 единиц или более 46% от общего количества абонентов кабельного телевидения

-в сфере связи: Одним из основных предприятий, оказывающих услуги связи, является линейно-технический цех №2 ООО «Сибирьтелеком» Кемеровский филиал структурное подразделение Анжеро-Судженского центра телекоммуникаций. Основными услугами являются предоставление доступа к телефонной сети, услуги местного, междугороднего и международного телефонного соединения автоматическим способом или с помощью телефониста, предоставление услуг телеграфной сети. На конец 2009 года количество абонентов (физических лиц) телефонной связи в городе составило 10741 единиц,  по сравнению с 2008 годом произошло снижение на  0,5%. Город Березовский также является городом с высоким уровнем проникновения сотовой связи, которая представлена такими операторами связи, как «Билайн», «Теле 2», «Мегафон», «МТС».

Актуальной задачей развития электросвязи города является обеспечение качественной телефонной связью жителей поселка ликвидированной шахты «Южная», жителей сектора частной застройки, для чего необходимо строительство АТСЭ емкостью 110 номеров и линейно-кабельных сооружений. Решение данного вопроса возможно при условии выделения Кемеровскому филиалу ОАО «Сибирьтелеком» средств в виде субвенций в объеме 3900 тыс.рублей.

# Социальная инфраструктура

Город Березовский – территория с развитой сетью социальной инфраструктуры.

Здравоохранение. Потребность населения города в медицинских услугах обеспечивают муниципальные и негосударственные медицинские учреждения. В состав муниципальных медицинских учреждений входят: 1 больничное учреждение на 226 коек; 6 амбулаторно-поликлинических учреждений мощностью 948 посещений в смену; 1 стоматологическая поликлиника; 1 станция скорой помощи.

Конкуренцию в оказании платных медицинских услуг составляют негосударственные медицинские учреждения, которые представляют 6 учреждений стоматологической практики и 2 поликлиники  мощностью 160 посещений в смену, а также 1 частный практикующий врач.

По итогам 2009 года здравоохранение города по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти заняло 8-е ранговое место среди городов области.

Из общего числа показателей оценки эффективности деятельности  в сфере охраны здоровья населения - 71% показателей имеют положительную динамику или остаются стабильным по сравнению с 2008 годом.

Обеспеченность врачами в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения в 2009 году составила 28,2 человек (рост к 2008 году на 16,5%); число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения составило 45,6 штук (осталось на уровне 2008 года).

Объем медицинской помощи в 2009 году в расчете на одного жителя составил 0,395, что на 4,5% больше показателя в 2008 году, при областном показателе 0,323. Причина увеличения объема заключается в исполнении приказа Департамента здравоохранения Кемеровской области «О порядке направления больных с острым коронарным синдромом на высокотехнологическую помощь».

Для повышения удовлетворенности населения медицинской помощью, повышения конкуренции на рынке услуг здравоохранения, повышения качества и доступности медицинских услуг населению существует необходимость укомплектованности врачами в муниципальных учреждениях здравоохранения (на конец года укомплектованность составила - 58,6%), средними медработниками (73%); повысить квалификационную категорию врачей (имеют квалификационную категорию 58%), средних медработников (имеют квалификационную категорию 74%). Необходимо отметить, что практически все учреждения здравоохранения испытывают дефицит площадей. Так, согласно  САНПиНа и требованиям Роспотребнадзора в связи с недостаточностью площади прекращена лицензия на осуществление деятельности ММУ «Станция скорой медицинской помощи». В связи с этим необходимо произвести реконструкцию и капитальный ремонт вновь выделенного здания под размещение станции скорой медицинской помощи. Также требуют капитального ремонта травматологическое отделение, отделение реанимации, помещение операционного блока, женской консультации, детского отделения. Необходимо произвести ремонт кровель поликлиники №3, автохозяйства, замену оконных блоков в поликлиниках №№ 1 и 2; ремонт электропроводки и косметический ремонт  в детской поликлинике, детском отделении поликлиники №2, наркологическом диспансере.

В городе давно назрела необходимость строительства нового патологоанатомического отделения, акушерского отделения, долгостроем является поликлиника на 600 посещений в смену. Проекты на эти объекты готовы, необходимо финансирование в сумме 8 млн.рублей на проведение экспертизы проектов.

Образование. Систему образования города Березовского представляют 31 муниципальное учреждение: 16 детских дошкольных учреждений, 5 общеобразовательных школ, 1 коррекционная школа, 1 вечерняя школа, 2 лицея, 3 учреждения дополнительного образования (Детско-юношеский клуб физической подготовки, Станция юных техников, Центр развития творчества детей и юношества), межшкольный учебный комбинат; детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Рябинка»; психолого-педагогический центр.

Невысоко число молодых специалистов учреждениях образования, в 2008 году их было 13 человек (1,9%), в 2009 году - 14 человек (2,3%). Сохраняется устойчивая тенденция старения рабочих кадров, количество педагогов пенсионного возраста составляет  21,6%.

Острой проблемой в сфере образования с повышением рождаемости стал дефицит мест в детских учреждениях. Число детей на 100 мест дошкольных учреждений составляет 123 человека. На очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении на 01.01.2010 года состоит  1238 детей в возрасте от  полутора  до семи лет (на 01.01.2009 года очередь составляла 876 детей).

Поддержав инициативу Губернатора по созданию семейных дошкольных групп, являющихся структурными подразделениями детских садов, в 2009 году создано 25 таких групп.

Сеть учебных заведений начального профессионального обучения представлена двумя учреждениями (профессиональный лицей №18, профессиональное училище №4). В городе функционирует 1 учреждение среднего профессионального образования (Березовский филиал «Колледж управления, права и информационных технологий МЭСИ»), 1 учреждение высшего образования (филиал Томского государственного педагогического университета).

В целях повышения обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях необходимо продолжить строительство детских садов, шире внедрять практику создания семейных дошкольных групп. Необходимо усовершенствование учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений; техническое оснащение образовательных школ, в том числе и начальных  школ, с целью подготовки для перехода на государственные образовательные стандарты. В связи с высоким износом кровель необходимо проведение ремонта кровель школы № 8,  детских садов «Березка», «Росинка», «Ручеек». Необходимо проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности образовательных учреждений города.

Культура и кино. В городе Березовский функционируют 4 клубных учреждения на 1496 мест, 2 киноустановки, 7 библиотек, 1 музей, 1 музыкальная школа с численностью обучающихся более 100 человек, школа искусств с численностью обучающихся 471 человек, 1 парк культуры и отдыха на 18 аттракционов. В сфере культуры 11 прославленных народных коллективов, которые объединяют 382 человека.

За 2009 год  парк культуры и отдыха посетило 8258 человек (58,2% к 2008 году), обслужено 3093 кинозрителей (64,7 % к 2008 году), снижение показателей к уровню 2008 года обусловлено проведением капитального ремонта в Центре творчества и ремонта аттракционов.

В библиотечной системе обслужено 20272 читателей (101,2% к 2008 г.), книговыдача возросла на 1,2%. В городском музее проведено 19 выставок местных художников, изделий прикладного искусства.

Необходимо отметить, что удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений  по сравнению с 2008 годом  увеличился  на 17,6% благодаря  улучшению качества проводимых мероприятий и внедрению новых форм и методов культурно-досуговой деятельности, а также  сдаче в августе 2009 года в эксплуатацию после капитального ремонта  Муниципального учреждения культуры «Городской центр творчества и досуга», которое на сегодняшний день является основной базой для проведения всех мероприятий города.

В то же время, количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения в  2009 году составил 4,4%, что ниже среднеобластного (5,8%).

Ввиду  большого износа здания Муниципального учреждения «Дом Культуры «Шахтеров» существует необходимость его реконструкции, на выполнение которого потребуется около 60 млн. рублей. С целью повышения качества и доступности культурных услуг на селе необходимо строительство нового здания Дома Культуры поселка Барзас, что по проектно-сметной документации составляет 59 млн.рублей.

Физкультура и спорт. В городе Березовский имеются 48 спортивных сооружений, из них 18 плоскостных сооружений, 21 спортивных зала. В городе функционируют  две детско-юношеские спортивные школы с численностью занимающихся в них более 1000 детей; спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»; плавательный бассейн «Дельфин».

В 2009 году спортсмены города приняли участие в 27 выездных соревнованиях, на территории города проведено 45 спортивных мероприятий, из них 5 - областного уровня.

В 2009 году подготовлено 319 спортсменов массовых разрядов, из них: 1-го спортивного разряда - 10 человек, кандидатов в мастера спорта – 7 человек.

В 2009 году в городе физической культурой и спортом занималось  17% населения города (8467 человек) при среднеобластном значении - 19,2%. В городе низкий уровень обеспеченности спортивными залами – 1,8 тыс.кв.метров на 10 тыс.населения (при среднеобластном - 2,1 тыс.кв.метров), плавательными бассейнами – 29,3 тыс.кв.метров на 10 тыс.населения (при среднеобластном - 58,2 тыс.кв.метров), плоскостными сооружениями – 2,17 тыс.кв.метров (при среднеобластном – 6,24тыс.кв.метров).

В  2009 году начато строительство городского стадиона. В образовательных учреждениях Управления образования: в школе №2 сдан в эксплуатацию спортивный зал и спортивная площадка; в школе №16 произведён капитальный ремонт спортивного зала.

Основные проблемы в сфере физкультуры и спорта:

Недостаточная обеспеченность населения города плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами, спортивными залами, слабая оснащенность этих объектов,  отсутствие стадиона,  слабая активность населения в занятии спортом.

# Анализ основных показателей бюджета города Березовский

В последние годы в городе Березовский сохраняется сложная финансовая ситуация, а в 2009 году, когда финансовый кризис коснулся практически всех отраслей экономики, финансовая ситуация еще более усугубилась. По итогам 2009 года сложился отрицательный сальдированный финансовый результат в объеме -1,67 млрд.рублей, в том числе -1,73 млрд.рублей – по предприятиям угольной отрасли в результате отсутствия спроса на уголь и резкого снижения цены на уголь. Убытки допущены практически по всем видам экономической деятельности за исключением видов экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (прибыль составила 28,6 млн.рублей); производство прочих неметаллических минеральных продуктов (прибыль -7,4 млн.рублей); строительство (прибыль -34,6 млн.рублей).

Сальдированный финансовый результат предприятий города

за 2004–2009 г., млн. рублей

| Показатель | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сальдированный финансовый результат | 674,4 | 822 | -810 | -704 | 693,8 | -1670 |
| Убыток предприятий и организаций | 95,7 | 126 | 1162 | 1277 | 309,1 | 1925,0 |

За 2008 год в консолидированный бюджет города поступило                       3,7 млрд.рублей. Однако из этой суммы осталось в бюджете города                      лишь 1,5 млрд. рублей или около 42,3%.

Структура поступлений в консолидированный бюджет города Березовский

в 2005 – 2008 гг. (в млн. рублей)

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления в консолидированный бюджет | 2642, | 2162,9 | 2219,4 | 3714,6 |
| Средства, передаваемые в областной и федеральный бюджет | 1899,5 | 1374,8 | 1268,6 | 2214,5 |
| Средства, остающиеся в городе | 742,6 | 788,1 | 950,8 | 1500,1 |

Размер доходов бюджета города в 2009 году  составил 1832,3 млн.рублей  и возрос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 21,5% за счет увеличения поступлений средств из областного бюджета на 363,3 млн.рублей или на 31,8%, в том числе сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличилась на 282,3 млн.рублей или на 48,6% и прочие поступления из областного бюджета - на 81 млн.рублей или на 14,4%. В 2009 году дотация увеличена от первоначального плана в соответствии с Законом Кемеровской области от 26.12.2009 № 132-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» на реализацию мероприятий по празднованию Дня шахтера 2009 на территории города Березовского.

Собственных доходов получено всего 324,9 млн.рублей или на 39 млн.рублей (на 10,7%) ниже уровня предыдущего года.

Основным источником доходной части бюджета города является налог на доходы физических лиц. Его доля в собственных доходах составляет 42,4% (137,6 млн.рублей). Почти третья часть поступлений НДФЛ обеспечена предприятиями угольной отрасли (55,1 млн.рублей).

В собственных доходах бюджета более 25% составляет доля поступлений от предприятий профильной отрасли. Такие же доли обеспечивают непрофильные отрасли промышленности и малый бизнес.

Вместе с тем, доля собственных доходов местного бюджета, собранных на территории города, составляет 17,7% от общих доходов бюджета. Более 82% доходов бюджета составляют субвенции и субсидии из областного бюджета, а также прочие межбюджетные трансферты на целевые расходы. По сравнению с уровнем 2004 года их объем увеличился в 5,5 раза (с 272 млн.рублей в 2004 году до 1507,4 млн.рублей в 2009 году).

Это характеризует бюджет города  Березовского как дотационный.

Динамика доходной и расходной части местного бюджета, млн. рублей

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы всего в том числе: | 500,8 | 763,5 | 785,8 | 948,0 | 1508,0 | 1832,3 |
| - собственные доходы | 228,8 | 256,7 | 283,8 | 280,1 | 363,9 | 324,9 |
| - дотации | 210,4 | 194,5 | 80,5 | 132,9 | 580,5 | 862,8 |
| - субвенции, субсидии | 20,2 | 189,6 | 332,5 | 338,0 | 533,1 | 610,1 |
| - прочие межбюджетные трансферты | 41,4 | 122,7 | 89,0 | 197,0 | 30,5 | 34,5 |
| Доля собственных доходов в общих доходах бюджета, % | 45,7 | 33,6 | 36,1 | 29,5 | 24,1 | 17,7 |
| Расходы всего | 495,8 | 762,0 | 787,2 | 962,4 | 1483,3 | 1859,5 |
| Общегосударственные расходы | 27,8 | 32,9 | 43,1 | 65,6 | 108,2 | 49,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 12,9 | 17,6 | 19,3 | 11,3 | 14,7 | 29,6 |
| Национальная экономика | 13,8 | 24,2 | 28,2 | 15,1 | 44,0 | 40,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 145,8 | 277,2 | 245,4 | 316,8 | 523,5 | 702,8 |
| Образование | 146,7 | 173,2 | 198,5 | 251,1 | 369,6 | 478,6 |
| Культура | 21,5 | 29,4 | 35,9 | 47,9 | 81,1 | 101,7 |
| Здравоохранение, физкультура и спорт | 89,0 | 83,2 | 77,4 | 97,4 | 142,6 | 198,1 |
| Социальная политика | 38,3 | 124,2 | 139,2 | 157,2 | 199,6 | 259,1 |

# Диагностика финансового состояния города Березовского

Для диагностики финансового состояния моногорода Березовского в соответствии с методикой Министерства регионального развития Российской Федерации, рассчитан капитал моногорода за период 2006 – 2009 годов.

При расчете финансовых потоков между основными участниками экономических отношений города определены основные субъекты, выступающие как плательщики и получатели средств и ответственные за формирование финансовых потоков города.

Таковыми участниками экономических отношений города являются:

– Предприятия профильной отрасли: ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс», ОАО ЦОФ «Березовская», ООО «Ровер»;

– местный бюджет;

– население города;

– местная промышленность и малый бизнес;

– местная инфраструктура;

– вышестоящие органы власти;

– внешняя среда.

Анализ показателей финансовых потоков за период 2006 -2009 годов показывает, что превышение входящих потоков над исходящими колеблется в пределах  от 1,32 раз в 2006 году до 1,38 раза в 2009 году.

Финансовые потоки профильной  отрасли от общего объема входящих потоков составляют более  45%:  в 2006 году составляли 48% (4,3 млрд.рублей), а в 2009 году 48,8% (6,75 млрд.рублей), что подтверждает  зависимость городского бюджета от предприятий угольной промышленности.

При этом исходящие финансовые потоки градообразующих предприятий в 2006 году составили 4,64 млрд.рублей, что на  6,7% выше входящих потоков, в 2009 году - 7,36 млрд.рублей  или на 9% выше.

Более стабильная ситуация наблюдается по предприятиям непрофильных отраслей и малого бизнеса. Превышение входящих финансовых потоков над исходящими составляло в 2007 году  в 1,7 раза,  в 2009 году в 1,5 раза, при этом начиная с 2007 года отмечается снижение входящих финансовых потоков с 0,487 млрд.рублей в 2007 году до 0,218 млрд.рублей в 2009 году, что подтверждает необходимость  создания предприятий малого и среднего бизнеса, независимых от профильной отрасли.

По предприятиям инфраструктуры города отмечается положительная динамика входящих финансовых потоков, удельный вес которых в общей сумме потоков уменьшился с 10,6% в 2006 году до 10,3% в 2009 году, при этом входящие финансовые потоки в 2006 году превышали исходящие финансовые потоки в 6,5 раза, а в 2009 году – в 3,5 раза.

Значительная доля финансовых потоков формируется населением города. Входящие потоки населения в общем объеме финансовых потоков составляют 30,5% (2,76 млрд. рублей) в 2006 году и  26,3% (3,64 млрд.рублей) в 2009 году.

В целом в 2006 – 2009 годах сальдо моногорода имеет положительное значение, при этом с 2006 года по 2008 год отмечается рост, как входящих  финансовых потоков, так и исходящих, а с 2009 года – спад. Сальдо финансовых потоков положительное, но за два последних года отмечается отрицательная динамика сальдо.

Динамика капитала моногорода по годам, млрд.рублей

| Показатель | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация основных фондов, начисленная за год | 0,746 | 1,042 | 1,33 | 1,15 |
| Стоимость материальных активов моногорода, (основные фонды, оборотные средства) остаточная стоимость на начало года | 5,038 | 7,62 | 10,09 | 11,87 |
| Итого | 5,784 | 8,66 | 11,42 | 13,02 |
| Капитал МГ | 3,71 | 7,23 | 8,61 | 10,581 |

Динамика капитала моногорода положительная, но его величина незначительная (рост с 3,7 млрд.рублей в 2006 году до 10,58 млрд.рублей в 2009 году).

Необходимы капитальные вложения в основные фонды, а именно: открытие новых производств, модернизация старых и строительство новых объектов инфраструктуры.

По результатам диагностики, согласно типологии, предложенной Минрегионразвития РФ, состояние города определено как тяжелая ситуация

| Сальдо моногорода | Динамика сальдо моногорода (за 3 года) |
| --- | --- |
|  |  | отрицательная | нулевая | положительная |
|  | отрицательное | Критическое состояние | Критическое состояние | Тяжелая ситуация |
|  | нулевое | Критическое состояние | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние |
|  | положительное | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние | Стабильное состояние |

Форма расчета сальдо моногорода, млн.рублей.

| № | Контрагент | Входящий поток, млн. руб | Исходящий поток, млн. руб | Сальдо, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | ГРОП | 4344,6 | 8640,8 | 12061,4 | 6752 | 4635,9 | 8828,3 | 12273,8 | 7356,1 | -291,3 | -187,5 | -212,4 | -604,1 |
| 2 | Органы местного самоуправления | 742,6 | 899 | 1449,3 | 1813 | 415,35 | 433,5 | 1279,5 | 1429 | 327,25 | 465,5 | 169,8 | 384 |
| 3 | Инфраструктура | 956,54 | 890,6 | 1087,62 | 1417,54 | 146,47 | 253,9 | 666,31 | 408,04 | 810,07 | 636,7 | 421,31 | 1009,5 |
| 4 | Население | 742,6 | 899 | 1449,3 | 1813 | 415,35 | 433,5 | 1279,5 | 1429 | 327,25 | 465,5 | 169,8 | 384 |
| 5 | Местная промышленность и малый бизнес | 238,28 | 487,44 | 380,4 | 217,65 | 395,7 | 281,4 | 156,7 | 145 | -157,42 | 206,04 | 223,7 | 72,65 |
| 6 | Итого Сальдо моногорода | 9044,6 | 14241,9 | 19249,0 | 13838,5 | 6828,2 | 10400,1 | 15459,9 | 10060,2 | 2216,4 | 3841,8 | 3789,1 | 3778,3 |

# Анализ возможных рисков города Березовского

Реализация Комплексного инвестиционного плана сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Риски предприятий профильной  отрасли.

Основным риском предприятий угольной отрасли является то, что от их работы зависит экономика города в целом. К наиболее существенным (критичным и менее критичным) рискам предприятий угольной отрасли, отрицательно влияющим на обеспечение жизнедеятельности и благосостояния сотрудников компании и жителей города, можно отнести:

Коммерческие  риски:

- истощение доступных запасов сырья и как следствие закрытие угольных предприятий;

- удаленность от потребителей угля, высокая зависимость от обеспечения подвижным составом и величиной железнодорожных тарифов;

- ухудшение финансово-экономического положения предприятий угольной отрасли в связи со снижением спроса и цен на уголь энергетических марок (рост убытков предприятий угольной отрасли в  2009 году в  6,3 раза по сравнению с 2008 годом);

- свертывание «инвестиционных программ», направленных на реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств;

Технико-производственные риски:

- износ основных фондов (70%), ухудшение технического состояния предприятий отрасли может привести к возрастанию вероятности техногенных аварий;

- риски невыполнения производственных планов по добыче угля в виду:

1.) по причине аварийных ситуаций вследствие горно-технических факторов (ошибок проектирования и планирования проведения горных выработок, высокого износа технологического оборудования на отдельных предприятиях угольной отрасли города – до 70% и др.);

2.) по причине аварийных ситуаций вследствие воздействия горно-геологических факторов (горные удары, внезапный выброс газа, газообильность, пожароопасность, обрушение пород кровли, водопритока);

Социальные риски (риски по персоналу):

- низкая квалификация персонала;

Возможным сценарием развития предприятий угольной отрасли с учетом данных рисков может быть дальнейшее снижение объемов отгрузки товаров собственного производства, рост убытков, сокращение квалифицированных кадров, возникновение аварийных ситуаций и возможное закрытие предприятия.

Риски предприятий непрофильной отрасли и малого бизнеса.

- высокая зависимость данных предприятий от работы предприятий угольной отрасли.

- риск невыполнения обязательств по коммерческим сделкам, обострение проблем взаимных неплатежей;

- слабая конкурентоспособность выпускаемой продукции;

- снижение предпринимательской активности;

Методами по снижению влияния данных рисков на устойчивое развитие города являются:

- создание объединений предприятий различных отраслей с целью конструктивного сотрудничества для достижения высоких финансовых показателей;

- разработка бизнес–проектов в приоритетных отраслях, а также с учетом конъюнктуры рынка, открытие уникальных для города производств;

- продуктивная работа по поддержке малого и среднего предпринимательства;  участие предпринимателями города в тендерах по получение субсидии для открытия или расширения собственного дела;

Негативное воздействие   природных факторов риска  на  экологическую  ситуацию.

К числу основных  природных факторов риска негативного воздействия на  экологическую ситуацию города относятся:

- Загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов загрязняющих веществ стационарными объектами промышленных и коммунальных предприятий, а также автотранспортом.

Доля вклада  в валовые выбросы в атмосферу 87% или 12,432  тыс.тонн/год. Для решения экологических проблем, сохранения окружающей природной среды в городе Березовский, разработана программа природоохранных мероприятий промышленных предприятий на период 2010-2012 гг., утвержденная  Постановлением Коллегии Администрации города Березовский от 27.11.2009 №26. Общая стоимость программных мероприятий составляет 17,245 млн.рублей.

В рамках данной программы будут реализованы следующие мероприятия в области охраны атмосферного воздуха:

ОАО ЦОФ «Березовская» в 2011  году была проведена реконструкция вентиляции главного корпуса с установкой пылеуловителей на сумму 8,7 млн.рублей. В 2012 году продолжится реализация данного проекта.

Предприятием ООО «Березовские коммунальные системы»  в 2011 году за счет собственных средств выполнено проектирование и строительство мини-ТЭЦ на котельной №4. На данном этапе инвестировано средств  в размере – 7,0 млн.рублей. В 2012 году продолжится реализация данного проекта.

Выполнение данных мероприятий приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, таких как оксиды углерода, оксиды азота, углеводороды.

2). Загрязнение водных объектов и нерациональное использование водных ресурсов вследствие эксплуатации предприятиями ветхих очистных сооружений.

Основной вклад в загрязнение поверхностных водных объектов вносят предприятия горнодобывающей промышленности. Доля вклада предприятий горнодобывающей промышленности в общий объем сброса сточных вод в поверхностные природные объекты 44,3% или 25,395 тыс.м3/год.

В соответствии с программой природоохранных мероприятий с 2011 года ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» проводит реконструкцию очистных сооружения шахтных вод. Разработана  новая  технология глубокой очистки и обеззараживания воды с применением  коагуляции и озонирования, на данное мероприятие будет выделено с 2011 по 2014года - 730 млн.рублей. На данном этапе инвестировано средств  в размере – 105,0 млн.рублей.

ОАО ЦОФ «Березовская» в 2011году начата реализация проекта «Строительство очистных сооружений поверхностного стока промплощадки» на сумму 40,0 млн.рублей. На данном этапе инвестировано средств  в размере – 3,3 млн. рублей. В 2012 году продолжится реализация данного проекта.

Строительство и реконструкция очистных сооружений позволит довести уровень содержания загрязняющих веществ до уровня ПДС. Эффект, ожидаемый от водоохранных мероприятий, будет определяться в год ввода объекта в эксплуатацию.

3). Несовершенство системы обращения с отходами производства и потребления.

В 2009 году образовано 37166200,338 тонн отходов производства и потребления, в том числе:

I – VI  класса опасности для ОПС – 51133,93 тонн;

V - класса опасности для ОПС – 37115066,408 тонн.

С ростом объемов выпуска продукции, в частности угольной, в городе увеличивается количество отходов разных классов опасности. С целью уменьшения уровня негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду и социальные условия жизни населения разработан проект «Строительства полигона ТБО и рекультивации городской свалки». Проектируемый полигон предназначен для приема захоронения и обезвреживания ТБО в объеме 73000 м3/год и промышленных отходов в объеме 2100 м3/год.

4). Отсутствие установки по утилизации биологических отходов, образующихся в результате деятельности ГУ «Станция по борьбе с болезнями животных». Одним из путей нивелирования факторов данного риска является приобретение утилизационной установки для сжигания биологических отходов, т.к. этот способ утилизации наиболее эффективен, а риск распространения инфекционных заболеваний, а также привлечения грызунов и насекомых сведен к нулю.  Данная установка приобретена в  конце 2010 года.

Риски  инфраструктуры города.

- высокий износ автотранспортного парка - более 68%;

- сложные природно-климатические условия (разница между самой высокой и самой низкой температурами воздуха - 88º С, глубина промерзания до 250 см);

- высокий износ теплосетей и  сетей электроснабжения;

- наличие ветхого и аварийного жилого фонда;

- существенное повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий;

- низкий уровень развития инженерной инфраструктуры для подключения новых объектов и реконструкции существующих.

Для снижения влияния рисков, свойственных инфраструктуре города в настоящее время  разрабатываются программы по модернизации коммунальных систем города Березовский.

Риски населения города.

- несвоевременная выплата заработной платы;

- повышение уровня безработицы вследствие высвобождения работников с закрывающихся предприятий различных отраслей промышленности;

- проблема дальнейшего трудоустройства на территории города работников угольной отрасли;

- высокий риск возникновения профзаболеваний;

- дефицит мест в детских дошкольных учреждениях;

- снижение качества жизни населения (снижение денежных доходов, рост количества преступлений, увеличение уровня госпитализации в медицинские учреждения и др.);

- снижение человеческого капитала города в связи с сокращением и старением населения.

К основным тенденциям развития города с учетом рисков населения может стать отток наиболее качественных трудовых ресурсов, снижение общей культуры населения, снижение качества человеческого потенциала, нарастание негативных демографических тенденций и рост финансовой нагрузки на социальные статьи бюджета города – снижение сальдо города.

Для снижения влияния данных рисков на устойчивое социальное развитие города необходимо инвестировать денежные средства в жилищное строительство, также улучшать качество предоставляемых медицинских услуг, повышать культурный уровень населения для снижения роста преступности в городе. В целом перейти на инновационный путь развития города, для улучшения финансовых показателей предприятий, что позволит увеличить доходы жителей города.

Риски органов местного самоуправления.

- снижение налоговых и неналоговых источников бюджета: НДФЛ, земельного налога, арендной платы за землю и муниципальное имущество и других в результате ухудшения показателей деловой активности градообразующего предприятия, а также в результате изменения налогового законодательства;

- потери источников финансирования в виде оказания спонсорской помощи в софинансировании городских мероприятий и объектов социальной инфраструктуры города, сноса ветхого жилья, оздоровления трудящихся и детей;

- зависимость бюджета города от поступлений со стороны вышестоящих бюджетов (в 2009 году 80%);

- снижение собственных доходов в бюджет города (в 2009 году на 10,7% по сравнению с 2008 годом);

- снижение политической стабильности;

Единственным, в сложившейся ситуации, вариантом развития города, создающим предпосылки для диверсификации экономики и выхода из депрессивного сценария, является незамедлительный запуск, с помощью мер КИПа, переходного сценария в направлении инновационного развития. Это позволит перевести большинство рисков, прежде всего, неуправляемых в управляемые, создав тем самым условия для дальнейшего планового устойчивого социально-экономического развития города.

# Резервы и потенциальные возможности развития города Березовского.

Анализ исходной ситуации показывает, что в городе Березовский имеются внутренние ресурсы длительного пользования:

- наличие свободных земельных участков, пригодных для развития промышленности и жилищного строительства (в том числе для элитной коттеджной застройки);

- наличие свободных трудовых ресурсов;

- возможность создания технологических цепочек с более глубокой переработкой сырья (например, строительство ТЭЦ, создание производств по глубокой переработки угля, извлечению редкоземельных металлов и других компонентов и т.д.);

- возможность многопрофильной кооперации с другими территориями (в области производственного, финансового, технико-технологического, культурного, образовательного и пр. взаимодействия), прежде всего, город Кемерово, Кемеровский район, муниципальные образования – члены Ассоциации шахтерских городов,  Ассоциации сибирских и дальневосточных городов и т.д.

- наличие выхода к федеральным транспортным магистралям (автомобильной и железнодорожной), близость международных аэропортов и др.

- наличие природных ресурсов на территории города Березовский и Кемеровского района, которые представляют интерес для промышленного освоения – обеспеченный платежеспособным спросом каменный уголь коксующихся марок, деловая древесина, золото, сапропелит, некоторые виды железных руд, высококачественные глины, мрамор.

- наличием развитой инженерной инфраструктуры (транспортных сетей и коммуникаций, связи, тепло-, водо-, электроснабжения);

- наличием развитой социальной инфраструктуры (жилищного обеспечения, системы учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта);

- наличием свободных производственных площадок,  в том числе с имеющимися железнодорожными и автомобильными подъездными путями и  инвестиционных площадок для развития бизнеса.

Потенциальные возможности развития города Березовский  определяет достаточно стабильное экономическое положение города. Наличие учреждений начального профессионального образования, филиалов ВУЗов, обеспечивающих необходимое количество квалифицированных кадров, в том числе рабочих профессий.

Проводиться поддержка инвестиционной деятельности в виде предоставления льгот по аренде имущества, являющегося муниципальной собственностью г.Березовского и необходимого для реализации приоритетных инвестиционных проектов. В городе созданы благоприятные условия для ведения бизнеса. Имеется развитая сеть страховых и кредитно-финансовых учреждений, которые оказывают весь спектр услуг в этом секторе экономике.

Проведенный анализ социально-экономической ситуации, а также резервов и возможностей развития города показал, что Березовский обеспечен ресурсами, позволяющими ему сформировать диверсифицированную экономику.

# РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Березовского  является продуктом «общественного согласия», выражением интересов всего местного сообщества, результатом согласования с предприятиями и организациями, предпринимателями, жителями города.

В рамках Стратегии и Комплексного плана социально-экономического развития города Березовского до 2025 предусматривался 3-х этапный сценарий развития: инерционный (с сохранением основных тенденций развития в будущем),  переходный - и  инновационный (с существенными качественными изменениями по основным показателям социально-экономического развития).

В рамках настоящего Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода предусматривается уход от этапа инерционного развития, сокращение переходного и выход на инновационный путь развития к 2020 году.

Инерционный сценарий развития города Березовский предполагает сохранение основных тенденций и трендов в будущем.

Основа социально-экономического развития города Березовского представляется традиционной отраслью экономики – угледобывающей, с  консервацией проблем социально-экономического развития и существенными  ограничениями возможностей повышения качества жизни населения.  Основными результатами развития по инерционному сценарию будут:

- снижение объемов промышленного производства, экономическая нестабильность, рост безработицы;

- ухудшение экологической ситуации в черте города, ухудшение здоровья населения;

- демографический кризис, выражающийся в снижении численности населения,  в том числе по причине роста смертности в трудоспособном возрасте;

-  снижение численности трудоспособного населения и дефицит рабочей силы;

- увеличение нагрузки на бюджет города, зависимость от возможностей  финансирования из вышестоящих бюджетов;

В этой связи инерционный сценарий развития города следует признать бесперспективным.

Инновационный вариант предусматривает реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации и является наиболее рациональным и перспективным.

При реализации данного сценария развития угольная промышленность должна рассматриваться как основа перехода к диверсифицированной структуре производства посредством развития малого и среднего предпринимательства с широким внедрением доступных инноваций. Особое внимание необходимо уделять инновационному характеру производства, вопросам экологии, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, информатизации, целенаправленной работе по повышению инвестиционной привлекательности города Березовский.

Развитие по инновационному сценарию будет способствовать достижению следующих экономических результатов развития территории:

– реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на формирование новой структуры промышленного производства в городе;

– развитие малого бизнеса в городе.

В пользу успешной реализации данного Комплексного инвестиционного плана по инновационному сценарию свидетельствует и стремление региональных и муниципальных властей к созданию на территории Кемеровской области и благоприятного бизнес и инвестиционного климата.

В Кемеровской области создана законодательная база, охватывающая инвестиционную, инновационную, производственную деятельность, а также деятельность технопарков и резидентов технопарков.

В частности, действуют законы Кемеровской области от 26.11.2008 № 102–ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области», от 25.07.2008 № 55-ОЗ  «О технопарках в Кемеровской области», от 25.06.2008 № 66-ОЗ «Об инновационной политике Кемеровской области».

Законами Кемеровской области от 26 ноября 2008г. № 97-ОЗ «Об основаниях и условиях предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита по региональным налогам», от 26.11.2008 № 100-ОЗ «О дополнительных налоговых льготах для отдельных категорий  налогоплательщиков», от 26.11.2008 № 101-ОЗ «О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющим организациям технопарков, резидентам технопарков» установлены конкретные формы государственной поддержки - с 1 января 2009 г. снижена региональная ставка налога на прибыль до 13,5% для предприятий в сфере обрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства; полностью освобождены от налога на имущество и снижены ставки по налогу на прибыль до 13,5% для предприятий, которые вкладывают инвестиции в новые, конкурентоспособные технологии (углехимия, подземная газификация, наукоемкие отрасли); расширен перечень оснований и изменены условия предоставления отсрочки, рассрочки и инвестиционного налогового кредита по региональным налогам в пользу налогоплательщика; предоставляются государственные гарантии Кемеровской области юридическим лицам.

Для субъектов малого бизнеса в 3 раза снижена ставка налога по упрощенной системе (с 15% до 5%).

Реализуется специальная дополнительная грантовая поддержка молодых предпринимателей в размере до 300 тыс.рублей и 500 тыс.рублей (в том числе студенты, выпускники вузов, бывшие военнослужащие, инвалиды, женщины, имеющие детей до 14 лет) на начало собственного дела, аренду помещений, закупку оборудования.

Организована выдача льготных займов начинающим предпринимателям – 1 млн. рублей на 3 года. Организована поддержка действующих предпринимателей в виде льготных займов на реализацию инвестиционных проектов – 2 млн.рублей под 5% годовых на срок до 2-х лет. Предусмотрена компенсация 50% затрат предпринимателям при технологическом подключении к электросетям.

Действует механизм софинансирования муниципальных программ за счет областного бюджета.

Создан гарантийный фонд, обеспечивающий залог, благодаря которому предприятиями малого бизнеса планируется привлекать кредиты.  Действует механизм компенсации процентов по банковским кредитам (в 2010 году – 2/3 ставки рефинансирования Центробанка, в 2008 году было 1/2 ставки). Компенсируется 50% по лизинговым платежам (в 2008 году было 30 %).

Принят закон, по которому добросовестные предприниматели получили возможность выкупить арендуемые помещения с рассрочкой до 5 лет.

Всего в области действует 20 видов поддержки предпринимательства.

Кроме того, Березовский городской Совет народных депутатов установил  льготу в размере 25% от суммы земельного налога для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории города Березовский (Решение от 16 апреля 2009 г. N 54 «О внесении изменений и дополнения в решение Березовского городского совета народных депутатов от 19.10.2006 №211 "Об утверждении положения о земельном налоге на территории города Березовского").

Основные целевые индикаторы актуализации

инновационного сценария развития г.Березовского

| Наименование показателя | Ед. изм. | факт | план |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,58 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов | чел. | 0 | 336 | 50 | 106 | 224 | 109 |
| Объем оборота организаций МО | млн. руб. | 15745,2 | 20688,7 | 21082,6 | 15819,6 | 17263,2 | 19288,9 |
| Количество малых предприятий в МО | ед. | 179 | 203 | 205 | 224 | 226 | 228 |
| Оборот малых предприятий МО | млн. руб. | 1424 | 1093 | 1781 | 1900 | 2381 | 2681 |
| Доля малых предприятий в общегородском объеме производства МО | % | 7,5 | 8 | 8,4 | 12,0 | 13,8 | 13,9 |

В период 2013–2015 годов оборот организаций в целом по городу увеличится в 1,3 раза. Удельный вес малых предприятий в общегородском объеме производства к 2015 году увеличится с 12% до 13,9%.  Количество малых предприятий увеличится до 228.

# ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ

Цели и задачи Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Березовского разработаны с соблюдением следующих принципов:

– всесторонний учет мировых, общероссийских и областных направлений развития экономики и социальной сферы на долгосрочную и среднесрочную перспективу;

– соответствие национальным приоритетам в развитии экономики и социальной сферы Российской Федерации, реализации положений, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; стратегии развития Кемеровской области;

– закономерность изменения социально-экономического положения города Березовский;

– максимальная ориентация на внутренние источники развития;

– рациональное использование средств федерального, областного и местных бюджетов.

Комплексный план модернизации моногорода Березовского в полной мере соответствует приоритетам развития, заложенным в «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года». Для Кемеровской области с базовым сектором в виде добычи сырья и его первичной переработки стратегической целью государственной политики выбрано повышение конкурентоспособности региона и рост на этой базе благосостояния жителей региона.

Главными целями Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода являются:

- создание полифункциональной структуры экономики города посредством ее диверсификации, обеспечение ухода от монопрофильности;

- повышение качества жизни населения.

Для достижения поставленной цели «Создание полифункциональной структуры экономики города посредством ее диверсификации, обеспечение ухода от монопрофильности» предполагается решение следующих задач:

- развитие и модернизация профильной отрасли;

- развитие новых видов производств;

- развитие малого и среднего бизнеса;

- развитие инновационных производств;

Для достижения цели «Повышение качества жизни населения» предполагается решение следующих задач:

- развитие и модернизация жилищного фонда;

- развитие инженерной инфраструктуры;

- повышение квалификации кадров и обеспечение занятости населения через реализацию программ содействия занятости населения;

- развитие социальной инфраструктуры .

Достижение поставленных в Комплексной инвестиционной программе целей и приоритетов развития города Березовский возможно лишь при согласованном взаимодействии администрации города, субъектов хозяйствования и общественности.

Реализация комплексного инвестиционного плана предусматривается в период 2011-2020 годов поэтапно:

  - 2011-2013 годы – этап активизации ключевых условий для диверсификации экономики.

Данный этап предполагает решение проблем, связанных с возникновением критических рисков развития моногорода,  и реализацию мер (проектов развития), закрепляющих первоочередные результаты их реализации и обеспечивающих выход на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования по выбранным на основании диагностики приоритетным направлениям. Фактически это запуск механизма, обеспечивающего ускоренное развитие экономики города, формирование ключевых условий для диверсификации экономики, а именно:

– реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие новых видов экономической деятельности, а также развитие  обрабатывающих производств, стройиндустрии  и малого бизнеса;

- проведение опережающего переобучения работников, высвобожденных с предприятий реального сектора экономики и работников, находящихся под риском увольнения, специальностям, которые будут востребованы на вновь создаваемых и уже действующих предприятиях города, на строительстве экономических, коммунальных и социальных объектов;

– подготовку (проектирование и строительство) инженерной инфраструктуры, необходимой для развертывания производственной деятельности и деятельности в сфере услуг;

– формирование социальной и бизнес-инфраструктуры, необходимой для повышения качества жизни населения.

  - 2014-2020 годы – этап закрепления сбалансированной модели экономики.

На данном этапе реализация мероприятий направлена на закрепление сбалансированной модели экономики города, достижение планируемого уровня качества жизни. На этом этапе предполагается:

– закрытие неэффективных предприятий профильной отрасли;

– достижение диверсифицированной структуры экономики города с преобладанием предприятий обрабатывающих производств и малого бизнеса;

– получение экономического эффекта от реализации инвестиционных проектов;

– обеспечение высокого качества жизни населения города Березовского.

Реализация мероприятий на всех этапах предполагает закрепление сбалансированной модели экономики города, достижение планируемого уровня качества жизни, стимулирующего приток и удержание экономически активного населения, достижение устойчивой динамики капитала моногорода.

# ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО.

# Обеспечение устойчивого роста развития города Березовского на основе диверсификации экономики.

Обеспечение роста экономического потенциала города остается приоритетным направлением в среднесрочной перспективе. Достижение стратегической цели «Обеспечение устойчивого развития города Березовского на основе диверсификации экономики» будет осуществляться путем реализации следующих мероприятий в период 2011-2020 годов:

– развитие и модернизация профильной отрасли – добыча полезных ископаемых;

– развитие новых видов деятельности;

- развитие малого и среднего бизнеса;

- развитие инновационных производств;

# Развитие и модернизация  профильной отрасли – добыча полезных ископаемых

Угольная отрасль исторически играет важную роль в жизни города. На угольных предприятиях в настоящее время занято 3420 граждан, из них 2415 жителей города.  Анализ состояния угольной промышленности города, показал, что угольная отрасль будет и  дальше составлять базовое ядро экономики. Необходимых запасов для стабильной работы предприятий, занятых в данной сфере, достаточно в среднем на 30 лет.

Однако мировой финансовый кризис выявил определенные проблемы в работе угольных предприятий, что обуславливает необходимость руководства данных компаний решать задачи по переводу своего предприятия на новый технологический и технический уровень организации производственного процесса, с целью повышения устойчивости к возможным конъюнктурным колебаниям.

Модернизация действующих угольных предприятий планируется в форме приобретения нового оборудования и строительства очистных сооружений. Это  позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, создать благоприятные  условия труда для работников, увеличить безопасность труда и производственную мощность предприятий, создать новые рабочие места.

Данное направление развития промышленности города предусматривает десять проектов.

ОАО ЦОФ "Березовская" (Поддержка и реконструкция  существующего производства)

- Строительство очистных сооружений поверхностного стока промплощадки  на ОАО ЦОФ «Березовская».

Инициатор и инвестор проекта: ОАО ЦОФ «Березовская»;

Срок реализации: 2011-2014г.г.;

Стоимость проекта: 60,0  млн.рублей.

Цель проекта: снижение уровня загрязнения стоков.

Строительство очистных сооружений будет проходить в три этапа:

2011-2012 года - разработка проектной документации по строительству.

2013 год – проведение гос.экспертизы проекта, выбор подрядной организации;

2014 года - строительство очистных сооружений.

В 2011 году предприятием ОАО ЦОФ «Березовская» начата разработка  проекта по строительству очистных сооружений поверхностного стока пром-площадки. В феврале 2013 году  проект передан на государственную экспертизу. В настоящее время проект с соответствующими изменениями получил положительное заключение.

Сумма инвестиций 2014 году ожидается в размере 5,41 млн.рублей, в 2015 году 8,0 млн. рублей. По проекту предполагается создать 8 новых рабочих мест.

2) Техническое перевооружение системы вентиляции и автоматизации производственных цехов.

Инициатор и инвестор проекта: ОАО ЦОФ «Березовская»;

Срок реализации: 2014-2016г.г.;

Стоимость проекта: 14,6 млн.рублей.

3) Техническое перевооружение технологии ЦОФ

Инициатор и инвестор проекта: ОАО ЦОФ «Березовская»;

Срок реализации: 2014-2016г.г.;

Стоимость проекта: 146,6 млн.рублей.

4) Реконструкция железнодорожной станции ЦОФ

Инициатор и инвестор проекта: ОАО ЦОФ «Березовская»;

Срок реализации: 2014-2018г.г.;

Стоимость проекта: 150,0 млн.рублей.

5)Строительство склада готовой продукции.

Инициатор и инвестор проекта: ОАО ЦОФ «Березовская»;

Срок реализации: 2016-2017г.г.;

Стоимость проекта: 522 млн.рублей.

6) Строительство  галереи от аккумулирующих бункеров до склада рядовых углей

Инициатор и инвестор проекта: ОАО ЦОФ «Березовская»;

Срок реализации: 2016-2017г.г.;

Стоимость проекта: 265,3 млн.рублей.

7) Строительство  склада магнетита

Инициатор и инвестор проекта: ОАО ЦОФ «Березовская»;

Срок реализации: 2016-2018г.г.;

Стоимость проекта: 28,5 млн.рублей.

ОАО Угольная компания "Северный Кузбасс" (Поддержка и реконструкция  существующего производства)

- Обеспечение нормативных показателей качества сточных вод, сбрасываемых шахтами ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" в поверхностные водоёмы.

Инициатор проекта: ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс".

Срок реализации: 2011 - 2015 г.г.

Стоимость проекта: 730,0  млн.рублей.

Цель проекта: Обеспечение нормативных показателей качества сточных вод, сбрасываемых шахтами ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" в поверхностные водоёмы.

Разработана  новая  технология глубокой очистки и обеззараживания воды с применением  коагуляции и озонирования. В результате применения данной технологии вода очищается от взвешенных частиц  железа, уменьшается мутность и цветность. Обработка воды озоном вызывает мгновенное и полное бактерицидное действие, снижает содержание в воде трудноокисляемых и металлоорганических соединений.  Для улучшения качества сточных вод выполнены и прошли государственную экспертизу проекты по реконструкции и модернизации очистных сооружений шахт Березовская и Первомайская. Реализация проекта проходит в несколько этапов 2011 - 2015 гг.:

В 2011 году освоено 105 млн. рублей на модернизацию и реконструкцию  очистных сооружений шахтных вод.

В 2012 году  освоено 271  млн. рублей на 2 этап модернизации и реконструкции  очистных сооружений шахтных вод.

2013 год  - общая сумма инвестиций на данном этапе составила 40 млн. рублей.

2014 год  - общая сумма инвестиций планируется в размере 60,0 млн. рублей. Работы по реконструкции очистных сооружений  шахт продолжатся.

2015 год - завершающий этап реконструкции и модернизации  очистных сооружений. Сумма, запланированная на реализацию данного этапа составит 96,0 млн.рублей.

- Техническое перевооружение проходческих работ

Инициатор проекта: ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс".

Срок реализации: 2014 – 2020 гг.

Стоимость проекта: 615,0  млн.рублей.

На приобретение оборудования направить инвестиций в 2014 году в размере 10,0 млн.рублей, в 2015 году – 230,0 млн.рублей.

- Выполнение лицензионных соглашений по освоению участка "Березовский Глубокий" в части проектных и геологоразведочных работ.

Инициатор проекта: ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс".

Срок реализации: 2013 – 2018 гг.

Стоимость проекта: 339 млн.рублей.

Цель проекта: Освоение участка "Березовский Глубокий". Проведение комплекса геологоразведочных работ с постановкой запасов на баланс предприятия, разработка технической документации с проведением экспертиз, предусмотренных законодательством РФ, что позволит приступить к горным работам по подготовке и отработке запасов в границах участка "Березовский Глубокий". В 2014 году – 144,0 млн.рублей, в 2015 году – 68,0 млн.рублей.

- Приобретение очистного комплекса для отработки запасов пласта XXVI  шахты "Березовская".

Инициатор проекта: ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс".

Срок реализации: 2015 гг.

Стоимость проекта: 719 млн.рублей.

Цель проекта: Замена очистного оборудования, выработавшего свой ресурс. Для этого предполагается на приобретение оборудования направить инвестиций  в 2015 году в размере 719,0 млн.рублей.

# Развитие новых видов деятельности

В целях диверсификации экономики и ухода от монозависимости в среднесрочном периоде планируется создание новых производств в перерабатывающей отрасли и производство строительных материалов.

Преимуществом планируемых проектов является то, что часть из них возможно реализовать на базе уже действующих предприятий, что позволит существенно сократить расходы на реализацию проектов.

Для муниципального образования внедрение в жизнь данных  проектов позволит сократить дефицит местного бюджета, создать новые рабочие места, увеличить материально-техническую базу действующих предприятий, освоить производство конкурентоспособной продукции и в целом создать положительный имидж города.

К реализации планируются следующие проектные решения:

В сфере производства строительных материалов  планируется организовать производство нового вида продукции  на промышленных площадях действующего предприятия ООО «Березовское дорожно-строительное управление». Преимуществом реализации данного проекта является то, что новая продукция, планируемая к выпуску, не производится в ближайших областях: Кемеровской, Новосибирский, Томской, что делает данное направление достаточно перспективным.

Проект «Производство железобетонных изделий методом вертикального вибропрессования для транспортного, гражданского и промышленного строительства».

Инициатор проекта: ООО «Березовское дорожно-строительное управление»

Срок реализации: 2015-2017 годы

Ориентировочная стоимость: 27 млн.рублей.

Цель проекта: производство железобетонных звеньев водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог, колец колодцев, безнапорных раструбных труб методом вибропрессования из техногенных отходов.

Вибропрессование позволяет производить крупные партии  с высокими качественными показателями. Производственные линии включают в себя пропарочные камеры, оборудование для вибропрессования, оборудование для увязки каркасов труб. Производство планируется расположить на имеющихся производственных площадях ООО «БДСУ».

На реализацию проекта планируется направить в 2015 году 1,42 млн.рублей. Данное производство предполагает создание 15 новых рабочих мест.

Развитие перерабатывающей отрасли в городе связано со строительством завода глубокой переработки углеводородов.

Проект «Строительство завода глубокой переработки углеводородов»

Инициатор проекта: ООО «Кузбассэнергоресурс»

Срок реализации: 2015-2016гг.

Стоимость проекта:  700 млн.рублей

Цель проекта: переработка отходов нефтеперерабатывающих заводов в виде мазута и переработка отработанных масел предприятий города и области в объеме 50 тыс. тонн с выходом следующей продукции: автомобильный бензин, летнее дизельное топливо (термогазойль), индустриальные масла, газовое моторное топливо. Завод будет располагаться на территории Березовского городского округа в районе пос. Барзас.

В результате реализации проекта по строительству завода  планируется к созданию 109 новых рабочих мест.

# Развитие малого и среднего бизнеса

Особая роль для социально-экономического развития города отводится развитию малого и среднего бизнеса.

Для создания благоприятного климата в сфере малого бизнеса в городе реализуется ряд мер по поддержке предпринимателей города.

Поддержка малому и среднему бизнесу осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», а именно оказываются финансовая и имущественная следующие меры поддержки.

Для развития малого предпринимательства в городе планируется реализовать 9 проектов.

В сфере целлюлозно-бумажной промышленности

1.Проект «Развитие производства гофротары»

Инициатор проекта: ИП Шнетков Д.Ю.

Срок реализации: 2014 г.

Стоимость проекта: 1,0 млн.рублей

Цель проекта: модернизация производства гофротары.

За период 2011-2012 годы реализован проект строительства цеха по производству гофротары, стоимость проекта составила 62 млн.рублей, создано 30 рабочих мест. С целью развития налаженного производства упаковочных изделий планируется направить инвестиции на приобретение дополнительного оборудования для расширения ассортимента и увеличения объема выпускаемой продукции. Реализация проекта позволит создать 8 новых рабочих мест.

В сфере услуг:

2.Проект: «Строительство станции технического обслуживания по ул.Пионерская».

Инициатор проекта: ИП Арутюнян В.П.

Срок реализации: 2015 год.

Стоимость проекта: 10 млн.рублей.

Цель проекта: строительство современной станции технического обслуживания автомобилей на 5 постов.

Станция технического обслуживания будет расположена в районе пос.шахты Березовская, ул. Пионерская на земельном участке общей площадью 4 тыс.кв.метров. Строительство СТО будет осуществляться в 2015 году, по окончанию планируется создать 10 рабочих мест.

3.Проект: «Развитие услуг бани и сауны (ООО "Русский дух)».

Инициатор проекта: ООО «Русский дух»

Срок реализации: 2015-2017 гг.

Стоимость проекта: 2,035 млн.рублей.

Цель проекта: Улучшение услуг бани и сауны.

Проект подразумевает вложение инвестиций в модернизацию оборудования и реконструкцию помещения для повышения качества предоставления услуг,в 2015 году планируется создать 6 новых рабочих мест, в 2017 году дополнительно – 2 новых рабочих места.

В сфере торговли:

4.Проект: «Открытие торгового центра (ООО "Холидей")».

Инициатор проекта: ООО "Холидей"

Срок реализации: 2014 год.

Стоимость проекта: 12,0 млн.рублей.

Цели проекта: Реконструкция здания под торговый центр.

В связи с расширением своей сети магазинов розничной торговли ООО "Холидей" планирует на территории городского округа произвести реконструкцию под  торговый центр. К концу 2014 года будет создано 6 новых рабочих мест.

5.Проект: «Строительство розничного рынка».

Инициатор проекта: ИП Потапов Е.В.

Срок реализации: 2014 -2015г.

Стоимость проекта: 10 млн.рублей.

Цель проекта: строительство розничного рынка.

В 2014 году в районе ул.Волкова планируется строительство рынка общей площадью 1,0 тыс.кв. метров. На рынке будет предлагаться сельскохозяйственная продукция, продукция местных производителей и другое. Строительство рынка обусловлено местоположением, в этом районе жилой сектор растет, а потребительский рынок отстает. Объем инвестиций составит в 2014 году 8,0 млн.рублей, в 2015 году – 2,0 млн. рублей. Планируется создать около 45 рабочих мест.

В сфере пищевой промышленности:

6.Проект: «Строительство пекарни»

Инициатор проекта: ИП Бобров Ю.А.

Срок реализации: 2014-2015 г.

Стоимость проекта: 10 млн.рублей.

Цель проекта: развитие бизнеса.

Пекарня ИП Боброва Ю.А. расположена в арендованном помещении. С целью расширения и развития действующего производства планируется строительство нового здания пекарни по ул.Кочубея. Строительство будет осуществляться в 2014-2015 годах. По окончанию строительства будет создано дополнительно 50 новых рабочих мест.

В сфере образовательных услуг

7.Проект: «Строительство детского развивающего центра "Умница"».

Инициатор проекта: ИП Ликаонская К.В.

Срок реализации: 2015-2017 гг.

Стоимость проекта: 7,0 млн.рублей.

Цель проекта: Развитие образовательных услуг для детей дошкольного и школьного возраста.

Реализация проекта позволит создать 7 новых рабочих мест.

8.Проект: «Строительство автокомплекса и кемпинга».

Инициатор проекта: ИП Шнетков Ю.П.

Срок реализации: 2017 год.

Стоимость проекта: 50 млн.рублей.

Цель проекта: Организация работы придорожного кемпинга высокого уровня сервиса для обслуживания водителей, туристов, гостей города и спортсменов, прибывших в наш город.

Реализация проекта позволит создать 27 новых рабочих мест, повысить инвестиционную привлекательность города.

9.Проект: «Строительство зоны отдыха "Вектор"».

Инициатор проекта: ИП Меженников А.А.

Срок реализации: 2018-2020 год.

Стоимость проекта: 15 млн. рублей.

Цели и задачи проекта: развитие сферы досуга для формирования и удовлетворения культурных потребностей горожан и жителей области.

В связи с недостаточностью центров культурной жизни, низким уровнем организации досуга молодежи создание в городе развлекательной инфраструктуры, формирующей культуру отдыха, приведет к изменению ситуации в городе.

Реализация проекта предполагает создание зоны активного отдыха, включающей палаточный городок, коттеджи, веревочный кемпинг, скалодром, пейнтбол, джип-сафари, лыжи, снегоходы, «воздушный городок», расположенного в черте городского округа. По проекту планируется создание 12 рабочих мест.

# Развитие инновационных производств.

В целях привлечения инвестиций в город разработаны мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности:

В 2007 году распоряжением администрации города был создан Совет по инвестиционной деятельности города, целью которого является создание необходимых условий для реализации инвестиционного потенциала Березовского городского округа, разработка  последовательной системы мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе, привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику, улучшение благосостояния жителей и социально-экономических условий предпринимательской деятельности.

В ходе реализации мерпориятий был разработан «Инвестиционный паспорт города». На официальном сайте администрации городского округа размещена электронная «Страничка инвестора», на которой в полном объеме представлена информация об инвестиционном потенциале города, свободных промышленных площадках  и земельных участках, основные направления инвестиционной политики города.

Программные мероприятия, планируемые к реализации  на территории Березовского городского округа:

- совершенствование законодательного, организационного и инфраструктурного обеспечения инвестиционной и производственной деятельности;

- привлечение внимания потенциальных инвесторов путем демонстрации привлекательных характеристик городской экономики;

- включение промышленных инвестиционных площадок в зоны экономического благоприятствования;

- формирование эффективного механизма управления инвестиционной деятельностью, путем  содействия в разработке и продвижению инвестиционных проектов и бизнес-планов с целью включения в областные и федеральные целевые программы, а так же участие в инвестиционных ярмарках, выставках инвестиционных проектов.

Для повышения инновационной активности на территории 
города планируется развитие деятельности Кузбасского технопарка через поддержку его резидентов, расположенных на территории города, путем содействия в привлечении инвесторов, предоставления льготного налогообложения и иных мер в рамках действующего законодательства.

В среднесрочной перспективе в рамках сотрудничества с Кузбасским технопарком при определении инвестора возможно  внедрение на территории города следующего проекта:

Проект «Внедрение высокотехнологичных защитных покрытий из композитных полимерных материалов и металлов».

Срок выполнения проекта -  2 месяца.

Срок реализации: 2018 год.

Ориентировочная стоимость проекта: – 4,02 млн.рублей.

Цель проекта: организация массового внедрения полиуретановых технологий, технологий нанесения покрытий из полимочевины и металлических порошков для гидроизоляции, защиты строительных конструкций различного назначения и промышленного оборудования от различных видов износа, защиты от налипания и примерзания грузов.

В различных отраслях промышленности весьма актуальны проблемы защиты строительных конструкций и оборудования от воздействия природных факторов, коррозии, абразивного износа, динамических нагрузок и т.д.

Согласно данному проекту планируется выпуск следующей продукции:

- защитных покрытий из полиуретана;

- защитных покрытий из полимочевины;

- износо- и корозионностойких металлических покрытий.

Покрытия из полиуретана. В настоящее время разработана  рецептура гибридной композиции на основе полиуретана и изоцианата, позволяющая увеличить скорость полимеризации материала и его вязкость, что снижает расход материала и при требуемом сцеплении с бетоном.

Технология нанесения такой композиции не предполагает предварительного очистки полов от пыли и бетонной мелочи, ею заполняют трещины и выемки в полу и используются как наполнитель в полиуретановой композиции, что придаёт дополнительную крепость покрытию.

Покрытия из полимочевины. Применение покрытий из полимочевины позволяет обеспечить надёжную гидроизоляцию поверхностей, а также их защиту и упрочнение. По сравнению с полиуретановыми покрытия из полимочевины обладают повышенной скоростью полимеризации, крепостью, термостойкостью, изолирующими свойствами (за счёт отсутствия пористости) и пр. За счёт своих свойств данные покрытия имеют большую область применения.

Основные области применения – это гражданское и промышленное строительство, инженерные и гидротехнические сооружения, добывающие отрасли, энергетика, судостроение и автомобилестроение, городское коммунальное и сельское хозяйство.

В рамках реализации проекта предполагается расширение области применения технологий нанесения защитных покрытий из композитных полимерных материалов и металлов в регионе, а также  адаптации их параметров к применению в новых условиях. Количество созданных новых рабочих мест – 6.

Проект «Внедрение научных разработок КемТИППа в  развитие ООО "Конфалье+"».

Инициатор проекта: ООО "Конфалье +"

Срок реализации: 2014-2015 гг.

Стоимость проекта: 16 млн.рублей.

Цель проекта: развитие пищевой промышленности.

"Конфалье+" производит кондитерские изделия, используя высококачественное и экологически чистое сырье, что обеспечивает неповторимые вкусовые качества и полезность выпускаемых изделий. В поисках интересных решений для развития своей деятельности ООО «Конфалье +» начало сотрудничество с  КемТИППом, в результате которого разработан проект «Внедрение научных разработок КемТИППа в  развитие ООО "Конфалье+"». Данный проект стал участником федеральной программы Министерства образования и науки РФ, которая основывается на взаимодействии государства, науки и бизнеса.

Реализация данного проекта позволит создать 15 рабочих мест.

# Повышение качества жизни населения города Березовского.

# Развитие и модернизация жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.

Несмотря на то что, в городе Березовский ежегодно увеличивается площадь жилого фонда, для отдельных категорий граждан вопрос обеспечения жильем остается одним из самых злободневных.

По состоянию на 01.01.2014 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 791 семей, их них 269 семей - на получение долгосрочных целевых жилищных займов, либо социальных  выплат. На получение жилья по договору социального найма состоят на учете 249 семей – это ветераны ВОВ, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, малоимущие семьи, одинокие матери, 28 семей, проживающих в жилье признанном непригодным для проживания (ветхое, аварийное). 214 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для решения острого социального вопроса планируется к реализации ряд мероприятий программы жилищно-гражданского развития.

Проект «Строительство 71-квартирного жилого дома по ул.Иркутская»

Срок реализации: 2012-2014 г.

Стоимость строительства – 83,53 млн.рублей.

Выполнены работы по проектированию 71-квартирного пятиэтажного жилого дома. В 2013 году начато  строительство 71-квартирного, пятиэтажного жилого дома на площадке ул.Иркутская в пос. ш. Березовская, освоено 13,64 млн.рублей. В 2014 году на продолжение строительства запланировано 37,9 млн.рублей.

На «Благоустройство 71-квартирного жилого дома по ул. Иркутская» в 2015 году планируется направить 3,456 млн. рублей.

Проект «Проектирование и строительство 100-квартирного жилого дома №37 в микрорайоне № 4А»

Проект предусматривает продолжение застройки микрорайона № 4А путем проектирования и строительства жилого дома №37 на 100 квартир. Реализация проекта планируется в 2013-2015 годы. В 2013 году освоено 1,23 млн.рублей, в 2014 году освоено 1,0 млн. рублей, на 2015 год запланировано 142,2 млн.рублей, в т.ч. 5,7 млн. рублей из средств городского бюджета.

Проект «Проектирование и застройка микрорайона №5/7»

Срок реализации: 2014 - 2016гг.

В 2013 году начата разработка проектно-сметной документации застройки микрорайона №5/7, которая включает в себя:

- строительство 6 домов по ул.Мира,

-строительство 100-квартирного жилого дома.

На период 2014-2020 годы запланировано 228,1 млн.рублей из городского бюджета.

Проект «Строительство 52-квартирного жилого дома в микр-не №4»

Реализация проекта планируется в  2015-2016 годах.

Источник финансирования: внебюджетные средства.

Объем финансирования  – 8,9 млн.рублей.

Проект «Строительство 60-квартирного жилого дома в районе лицея №15»

Реализация проекта планируется в  2016-2017 годах.

Стоимость проекта – 75,3 млн.рублей, за счет средств городского бюджета 1,3 млн.рублей и внебюджетных средств 74,0 млн.рублей.

Проект «Проектирование и строительство домов в микрорайоне №6»

Реализация проекта планируется в  2016-2019 годах.

Стоимость проекта – 124,6 млн.рублей, за счет средств городского бюджета 10,6 млн.рублей и внебюджетных средств 114,0 млн.рублей.

Проект «Проектирование и строительство домов в микрорайоне №8»

Реализация проекта планируется в  2016-2020 годах.

Стоимость проекта – 133,5 млн.рублей, за счет средств городского бюджета 13,5 млн.рублей и внебюджетных средств 120,0 млн.рублей.

4.2.2. Модернизация инженерной инфраструктуры Березовского городского округа.

Для социально-экономического развития городского округа важное значение имеет состояние инфраструктуры города. Оно не только характеризует качество жизни населения, но и является одним из факторов инвестиционной привлекательности территории. Таким образом, освоение новых видов производств в городе, стремление властей города к улучшению экологической обстановки в целом обуславливает и модернизацию инфраструктуры.

В сфере модернизации инженерной инфраструктуры города предусмотрены следующие проекты:

Проект «Строительство РП-10А»

Инициатор проекта: ОАО «СКЭК»

Срок реализации: 2013-2014  гг.

Стоимость проекта: 18,1 млн. рублей.

Цель проекта: обеспечение надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения – котельных города.

В 2013 году освоено 9,7 млн.рублей, на 2014 год на продолжение строительства запланировано 9,4 млн.рублей.

Проект «Проектирование и реконструкция ПС "Октябрьская"35/10кВ»

Инициатор проекта: ОАО «СКЭК»

Срок реализации: 2013-2014 гг.

Стоимость проекта: 24,97 млн.рублей.

Цель проекта: обеспечение надежности электроснабжения центральных микрорайонов города, объектов жизнеобеспечения и жилого строительства с учетом роста нагрузок.

В 2013 году освоено 19,1 млн.рублей, на 2014 год на продолжение строительства запланировано 6,3 млн.рублей.

Проект «Проектирование и строительство РП-12 в пос. шахты Березовская в районе ТП-26»

Инициатор проекта: ОАО «СКЭК»

Срок реализации: 2013-2014 гг.

Стоимость проекта: 42 млн.рублей.

В 2013 году освоено 20,4 млн.рублей, на 2014 год на продолжение строительства запланировано 24,6 млн.рублей.

Проект «Проектирование и строительство РП-13 10/10кВ в центральном микрорайоне»

Инициатор проекта: ОАО «СКЭК»

Срок реализации: 2013-2014 гг.

Стоимость проекта: 22,3  млн.рублей.

В 2013 году освоено 5,6 млн.рублей, на 2014 год на продолжение строительства запланировано 17,6 млн.рублей.

Проект «Строительство водовода от НФС до жилого сектора построенного около п.ш. Березовская»

Инициатор проекта: Администрация Березовского городского округа

Срок реализации: 2014 г.

Стоимость проекта: 18,5 млн.рублей.

Цель проекта: Обеспечение надежности теплоснабжения объектов жизнеобеспечения.

Проект «Проектирование и строительство водопроводной сети в п. Барзас»

Инициатор проекта: Администрация Березовского городского округа

Срок реализации: 2014-2016 гг.

Стоимость проекта: 21,03 млн.рублей.

Цель проекта: Строительство водовода позволит обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды жителям поселка, увеличить объем воды для строительства дополнительных водоводов.

Проект «Строительство водовода от п.ш. Березовская до п.ш. Южная»

Инициатор проекта: Администрация Березовского городского округа

Срок реализации: 2018-2019 гг.

Стоимость проекта: 68 млн.рублей.

Цель проекта: Обеспечение жителей поселка необходимыми объемами холодной воды нормативного качества с низким содержанием железа.

Проект «Проектирование и строительство инженерных сетей для многодетных семей в п.Солнечный»

Инициатор проекта: Администрация Березовского городского округа

Срок реализации: 2015-2019 гг.

Стоимость проекта: 18,4 млн.рублей.

Цель проекта: обеспечение надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения и жилого строительства с учетом роста нагрузок в пос. Солнечный.

Проект «Строительство канализационного коллектора от шахты Березовская до очистных сооружений г.Березовский»

Срок реализации: 2017-2019 гг.

Стоимость проекта: 124,0 млн.рублей.

Цель проекта: Реализация проекта по строительству напорного канализационного коллектора позволит избежать крупных капитальных затрат, связанных с реконструкцией существующих очистных сооружений пос. ш.Березовская и ликвидировать сброс неочищенных сточных вод в поверхностный водоём, что значительно улучшит экологическую обстановку района. Перевод стоков на очистные сооружения города позволит лучше загрузить существующие мощности. Данный проект позволит увеличить объемы обрабатываемых стоков, что важно при введении в эксплуатацию вновь строящегося жилья и объектов развития города.

Проект «Строительство канализационного коллектора от пос. ш. Южная до пос. ш.Березовская»

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Стоимость проекта: 112,0 млн.рублей.

Цель проекта: Реализация проекта позволит исключить сброс в поверхностный водоем неочищенных стоков, что улучшит экологическую обстановку района и обеспечит эпидемиологическую безопасность жителей данного и нижерасположенных по течению реки населенных пунктов. Мощность запроектированного коллектора позволит в будущем обрабатывать стоки, которые будут поступать от вновь построенного жилья.

Проект «Реконструкция котельной №1»

Инициатор проекта: ОАО «СКЭК»

Срок реализации: 2014-2018 гг.

Стоимость проекта: 96 млн. рублей.

Цель проекта: Обеспечение надежного функционирования котельных.

Проект «Строительство полигона твердо-бытовых отходов»

Инициатор проекта: Администрация Березовского городского округа

Срок реализации: 2017-2018 г.

Стоимость проекта: 54,2 млн.рублей.

Цель проекта: Строительство нового экологически безопасного полигона для приемки, размещения и утилизации твердых бытовых отходов 4 и 5 классов опасности и от населения и промышленности предприятий города.

Согласно проекту, строительство полигона ТБО планируется на землях Кемеровского района, на расстоянии 6,6 км к северо-западу от г.Березовского, в 50 м от автодороги  Кемерово–Арсентьевка–Анжеро-Судженск. Площадь земельного участка планируется 7,27 га лесного фонда Барзасского лесхоза. Рельеф земельного участка пересечен глубоким оврагом.

В результате реализации проекта улучшится экологическая ситуация в городе, а также будет создано 11 новых  рабочих места, в том числе 8 рабочих и 3 механизатора.

Проект «Строительство автомобильной дороги общего пользования г.Березовский- поселок Барзас»

Инициатор проекта: Администрация Березовского городского округа.

Срок реализации: 2017-2018 гг.

Стоимость проекта: 130  млн.рублей.

Цель проекта: Сокращение времени проезда  между городом Березовский и поселком Барзас в 5 раз.

Для реализации проекта необходимо строительство автомобильной дороги протяженностью 3,44 км, шириной 6м, шириной обочины - 2 м. Также  необходимо строительство малого моста через р. Шурап протяженностью 24 м.

Актуальность данного проекта заключается в том, что строительство автомобильной дороги  при дальнейшем развитии поселка поможет привлечь инвесторов на имеющиеся свободные площади, что в перспективе позволит развивать перерабатывающие, сельско-хозяйственные, лесоперерабатывающие и другие отрасли.

# Повышение квалификации кадров и занятости населения.

В связи с диверсификацией экономики города: освоением новых производств, строительством новых объектов, модернизацией действующих предприятий планируется реорганизация системы кадровой политики. Для осуществления данной реорганизации планируется реализовать следующие мероприятия:

1. 1.  Освоение новых форм обучения.

В 2013 году «Профессиональный лицей №18» получил статус политехнического техникума, введено обучение по программам техникума как по очной, так и по заочной форме обучения, так же по дополнительному профессиональному образованию. В связи с этим  увеличен спектр получаемых специальностей, с учетом востребованных профессий на  рынке труда города.

1.2. Сотрудничество предприятий и учреждений города по содействию занятости населения. В связи с тем, что появляются запросы от работодателей по поводу необходимости подготовки квалифицированных рабочих по таким профессиям, как токарь, бульдозерист, швея, кондитер и др. реализация данной проблемы для нужд города возможна при совместной работе всех городских структур:

1.3. Мероприятия ГКУ «Центр занятости населения» по снижению напряженности на рынке труда. Для ускорения процесса поиска работы Центр занятости населения планирует ежегодное проведение ярмарок и мини-ярмарок вакансий. Для граждан, не имеющих профессий, предлагается обучение по профессиям.

В рамках адресной целевой программы «Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области» реализуются мероприятия по самозанятости безработных граждан.

1.4.  Трудоустройство высвобождаемых работников.

В случае возникновения угрозы для рынка труда в связи с высобождением работников с градообразующих предприятий угольной отрасли предполагается решение данного вопроса за счет:

– переобучения на профессии (специальности), востребованные пищевой, легкой, строительной отраслях;

– трудоустройства на созданные рабочие места за счет реализации инвестиционных проектов;

– реализации мероприятий адресной целевой программы «Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области» по г.Березовскому;

– развития малого и среднего бизнеса.

В целом предполагается за период реализации Комплексной инвестиционной программы создать 540 новых рабочих мест.

Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест

в Березовском городском округе в 2014-2020гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Итого за 2014-2020 гг. | 2014 год | 2015 год | 2016-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высвобождение работников в основной отрасли | чел. | 186 | 143 | 43 | 0 |
| 2. | Трудоустройство высвобождаемых работников, | чел. | 1557 | 173 | 325 | 1059 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и модернизация профильной отрасли – добыча полезных ископаемых | чел. | 8 | 0 | 8 | 0 |
|  | Развитие перерабатывающей отрасли | чел. | 109 | 0 | 50 | 59 |
|  | Развитие производства строительных материалов | чел. | 15 | 0 | 0 | 15 |
|  | Развитие малого бизнеса | чел. | 172 | 14 | 111 | 47 |
|  | Создание инновационных производств | чел. | 21 | 0 | 15 | 6 |
|  | Строительство и модернизация инженерной инфраструктуры | чел. | 21 | 0 | 0 | 21 |
|  | Строительство социальной инфраструктуры | чел. | 186 | 0 | 0 | 186 |
|  | Трудоустройство в близлежащих муниципальных образованиях | чел. | 714 | 114 | 100 | 500 |
|  | Программа "Содействие самозанятости населения безработных граждан" | чел. | 8 | 4 | 4 | 0 |
|  | Занятые на общественных работах | чел. | 311 | 41 | 45 | 225 |
| 3. | Сальдо трудовых ресурсов | чел. | 1371 | 30 | 282 | 1059 |

# Развитие социальной инфраструктуры

Модернизация монопрофильного муниципального образования, помимо сугубо экономических задач, преследует цель повышения качества жизни местного населения. Создание более комфортных условий проживания – это один из факторов, который, с одной стороны, обеспечивает привлекательность той или иной территории для людей, в частности для квалифицированных специалистов, а с другой – способствует удержанию необходимых для развития экономики трудовых ресурсов на данной территории. В силу этой причины особое внимание в ходе модернизации моногорода Березовского должно быть уделено таким сферам, как образование, здравоохранение и социальное обеспечение, спорт.

С целью снижения дефицита мест в детских учреждениях реализуется:

Проект  «Реконструкция помещения школы №8 под детский сад»

Срок реализации проекта – 2011-2019 годы.

Стоимость проекта -  57,85 млн. рублей.

Цель проекта: ликвидация очереди в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Проект  «Строительство детского сада в микрорайоне № 4А»

Срок реализации проекта – 2018-2020 годы.

Стоимость проекта -  95 млн. рублей.

Цель проекта: ликвидация очереди в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. По проекту детский сад представлен на 110 мест, занимаемая площадь территории - 7,3 тыс.м2.

Проект  «Строительство детского сада в п.Солнечный»

Срок реализации проекта – 2018-2020 годы.

Стоимость проекта -  100 млн. рублей.

Цель проекта: ликвидация очереди в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет.

С целью развития спорта и привлечения спортсменов с других территорий реализуется:

Проект «Строительство городского стадиона»

Срок реализации: 2012-2020 г.г.

Проектная стоимость проекта – 224,34 млн.рублей.

Открытие городского стадиона, спорткомплекса позволит расширить материально - техническую базу физической культуры и спорта в городе, создать условия для занятия спортом подрастающему поколению, значительно повлияет на увеличение числа горожан занимающихся физической культурой и спортом, позволит обеспечить всех желающих регулярными занятиями, обеспечит двигательную активность населению молодого развивающегося города. Стадион станет местом проведения организованного и культурного досуга, местом пропаганды здорового образа жизни, нравственного и физического развития молодого поколения города.

Здание спорткомплекса – 3-х этажное, с пристроенными открытыми трибунами со стороны стадиона на 563 места.

# СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО

# Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана.

Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана осуществляется в рамках существующих способов финансирования инвестиционных проектов: объекты, имеющие общегосударственное и межрегиональное значение – за счет Федеральной адресной инвестиционной программы; объекты, имеющие региональное и муниципальное значение – за счет средств бюджета области и муниципального бюджета, в рамках региональных и муниципальных целевых программ. Строительство, реконструкция и модернизация объектов производственной инфраструктуры производятся за счет средств региональных и муниципальных целевых программ и средств частных инвесторов. Снос ветхого и аварийного жилья, в том числе на подработанных территориях, должен быть осуществлен в рамках программы реструктуризации угольной отрасли. Реализация инвестиционных проектов и мероприятий по развитию социальной сферы производится в рамках приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ.

Часть инновационных проектов предполагается к осуществлению в рамках деятельности Кузбасского технопарка, строительство объектов и функционирование которого производится в рамках долгосрочных целевых программ «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области на 2008-2012 годы» и «Развитие инновационной деятельности в Кемеровской области на 2008-2012 годы».

Средства федерального бюджета, предусмотренные настоящим комплексным планом, включаются в проект федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Финансирование мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Березовский осуществляется с учетом возможностей и в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете и бюджете города на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

# Система управления реализацией плана

Координатором действий по реализации Комплексного плана является администрация муниципального образования «Город Березовский». Она обеспечивает своевременную подготовку предложений по объемам и условиям предоставления муниципальному образованию средств федерального и регионального бюджетов для реализации программы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Кемеровской области и осуществляет контроль за ходом реализации Комплексного плана.

Функции координатора возложены на Координационный совет по разработке Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Березовского. Координационный совет возглавляет глава города Березовского. В его состав входят представители администрации города, предприятий и организаций.

Рисунок - Структура Координационного совета разработке Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Березовского

Состав Координационного совета разработке Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Березовского

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Титов Д.А. | – Председатель координационного совета, Глава ГО |
| Иванова Л.В. | – Заместитель Председателя координационного совета, заместитель Главы ГО по экономике и финансам |
| Горбачев А.В. | – Заместитель Главы ГО по ЖКХ |
| Жуйкова Т.В. | – Заместитель Главы ГО по социальным вопросам |
| Колотушкина Т.М. | –Заместитель Главы ГО по организационно-правовым вопросам |
| Малютин В.В. | – Председатель Совета народных депутатов Березовского ГО |
| Боханцев А.А. | – Депутат Совета народных депутатов Березовского ГО |
| Дульянинова О.Н. | – Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом |
| Куприянов А.А. | – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского ГО |
| Чаусова Л.В. | – Начальник финансового управления города |
| Ефремова С.А. | –Директор Березовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства |
| Вейс Е.А. | –Начальник отдела экономики и труда администрации ГО |
| Смирнова Т.А. | –Начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации ГО |
| Устинова Н.Г. | – Начальник юридического отдела администрации ГО |
| Денисова А.А. | – Начальник управления «Управление Пенсионного фонда РФ в г. Березовском Кемеровской области» |
| Плакидин С.И. | – Руководитель МРИ ФНС №12 по Кемеровской области |
| Ремпе С.В. | – Начальник отдела МВД России по г.Березовскому |
| Бирицкая Н.В. | –Руководитель отделения по г.Березовскому Федерального казначейства по Кемеровской области |
| Авхимович В.М. | –Директор ГКУ «Центр занятости населения г.Березовского» |
| Витренко Н.Б. | – Директор ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум» |
| Карташова Г.П. | – Управляющая д/о Кемеровского отделения Сбербанка № 8615 |
| Переверзина Е.П. | – Управляющая ДО «МДМ-Банк» в г.Березовский |
| Ерезеева Е.Г. | – Управляющий ДО «ВТБ-24» в г.Березовский |
| Попурий С.Г. | – Пресс-секретарь главы ГО |
| Иконников А.В. | – Главный врач МБУЗ «Центральная городская больница» город Березовский |
| Заречнева Н. Л. | – Начальник управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа |
| Тетерина Н.А. | –Начальник управления образования Березовского городского округа |
|  | – Начальник управления социальной защиты населения Березовского городского округа |
| С.В. Гушинец | – Директор МКУ по УЖКХ Березовского городского округа |
| А.В. Шарнагель | –И.о.начальника управления жизнеобеспечения и строительства Березовского ГО |
| Шустова Г.И. | – Председатель городского Совета ветеранов |
| Петрова А.К. | – Директор МБУ «Социальный центр молодежи БГО» |
| Карпова Г.И. | – Мастер спорта международного класса |
| Терехова Л.П. | – Директор МБУК «Клуб Танца» |
| Беляев К.С. | – Директор ОАО УК «Северный Кузбасс» |
| Куколев А.А. | – Генеральный директор ОАО ЦОФ «Березовская» |
| А.И. Матюшечкин | – И.о.генерального директора ООО «Ровер» |
| Ремесник А.Г. | –Генеральный директор ООО «Березовские электрические сети» |
| Дудак А.М. | –Генеральный директор ООО «Березовские коммунальные системы» |
| Жилин А.П. | – Генеральный директор ООО «БЭМЗ-1» |
| Колегов А.Г. | – Генеральный директор ОАО «Березовский завод КПД» |
| Попов В.Н. | – Генеральный директор ООО «Березовское дорожно-строительное управление» |
| Богданов Н.Ф. | – Генеральный директор ООО «Барзасский карьер» |
| А.А. Кажушка | –Директор Березовского государственного пассажирского автотранспортного предприятия |
| Вегнер В.Р. | –Генеральный директор ООО СП «Барзасское товарищество» |

Исполнительный комитет осуществляет руководство разработкой и реализацией Комплексного плана. В состав комитета входят заместители главы города. Основная задача исполнительного комитета состоит в обеспечении реализации запланированных мероприятий и корректировки Комплексного плана. Заседания исполнительного комитета могут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На ежеквартальных заседаниях:

– рассматривается отчет группы муниципального развития о ходе реализации мероприятий Комплексного плана;

– осуществляется координация и согласование вопросов подготовки мониторинговых и отчетных материалов;

– корректируется план работы исполнительного комитета в зависимости от складывающейся ситуации с реализацией мероприятий Комплексного плана.

Группа муниципального развития – рабочий орган, координирующий реализацию, мониторинг, обновление Комплексного плана.

Деятельность рабочих групп по направлениям социально-экономического развития города координируется группой муниципального развития. Основные задачи рабочих групп:

– продвижение процесса реализации мероприятий, координация действий участников рабочих групп;

– составление рабочих планов реализации мероприятий и их практическое исполнение;

– подготовка мониторинговой информации для группы муниципального развития;

– подготовка предложений по корректировке плана реализации мероприятий Комплексного плана.

Исполнители мероприятий программы – юридические и физические лица, реализующие инвестиционные проекты и мероприятия, предусмотренные в Комплексном плане.

На государственном уровне мониторинг и контроль за эффективностью реализации Комплексного плана осуществляют администрация Кемеровской области и Министерство регионального развития Российской Федерации.

В целях мониторинга и анализа хода реализации Комплексного плана администрация муниципального образования не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Администрации Кемеровской области отчет по установленной ею форме.

Ежегодно администрация муниципального образования готовит доклад о его выполнении и об эффективности использования средств за период его реализации и представляет его на  рассмотрение Березовского городского Совета народных депутатов.

По завершении реализации Комплексного плана администрация муниципального образования готовит доклад о его выполнении и об эффективности использования средств за период его реализации и представляет его в Правительство Российской Федерации и Администрацию Кемеровской области.

Структура управления реализацией Комплексного инвестиционного плана модернизации города Березовского

| Функция | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг и контроль эффективности реализации Комплексного плана модернизации | Исламов Дмитрий Викторович | Заместитель Губернатора Кемеровской области по экономики и региональному развитию |
| Ответственный за реализацию Комплексного Плана модернизации | Титов Дмитрий Александрович | Глава Березовского городского округа |
| Координатор Комплексного плана модернизации | Иванова Лориса Викторовна | Заместитель главы Березовского городского округа по экономике и финансам |
| Ответственные за реализацию системы мероприятий Комплексного плана модернизации: | Горбачев Антон Владимирович | Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ |
|  | Жуйкова Татьяна Владимировна | Заместитель главы Березовского городского округа по социальным вопросам |
|  | Колотушкина Тамара Михайловна | Заместитель главы Березовского городского округа по организационно–правовым вопросам |
| Исполнители мероприятий программы | Юридические и физические лица, реализующие инвестиционные проекты и мероприятия, предусмотренные в Комплексном плане. |

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиками программы.

Направления Комплексного инвестиционного  плана

| Направления КИПа | Цели | Меры | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Диверсификация экономики города | Обеспечение устойчивого развития города на основе диверсификации экономики, развития новых, в том числе инновационных, производств | Развитие и модернизация ГРОП – ОАО УК «Северный Кузбасс» | Беляев Константин Сергеевич |
|  |  | Развитие и модернизация ГРОП – ОАО ЦОФ «Березовская» | Куколев Александр Анатольевич |
|  |  | Развитие перерабатывающей отрасли | Тимаков Николай Людвикасович |
|  |  | Развитие производства строительных материалов | Попов Николай Андреевич |
|  |  | Развитие пищевой промышленности | Шнетков Юрий Петрович |
|  |  | Развитие новых производств | Смирнова Татьяна Александровна |
|  |  | Развитие малого и среднего бизнеса |  |
|  |  | Развитие инновационной инфраструктуры |  |
| Повышение качества жизни населения | Повышение уровня жизни населения | Развитие и модернизация жилищного фонда и инженерной инфраструктуры; Развитие социальной инфраструктуры общегородского значения | Попов Андрей Геннадьевич, Горбачев Антон Владимирович |
|  |  |  | Жуйкова Татьяна Владимировна |
|  |  | Повышение квалификации кадров и обеспечение занятости населения | Авхимович Владимир Михайлович, Витренко Наталья Борисовна |

Контактные данные Ответственного исполнителя:

Адрес Администрации Березовского городского округа:

652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 22.

Тел. (8-38445) 3-03-12

Официальный сайт: www.berez.org

Адрес Совета народных депутатов Березовского городского округа:

652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 22.

Тел. (8-38445) 3-03-40

Глава Березовского городского округа – Титов Дмитрий Александрович

# РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В краткосрочной перспективе сохранится социальная стабильность, за счет реализации мер: по поддержанию профильной отрасли, развитию малого бизнеса и реализации программы занятости.

В 2011 году уровень зарегистрированной безработицы в результате реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации города Березовский сократился до 1,8%. Было создано 336 новых рабочих мест.

В случае успешной реализации комплексного инвестиционного плана модернизации к 2020 году город Березовский из монопрофильного муниципального образования станет городом с устойчиво развивающейся диверсифицированной экономикой, с преобладанием обрабатывающих производств и развитой сферой услуг. Экономика города будет ориентирована на производство инновационной продукции, широко востребованной на российском и мировом рынках.

В результате реализации мероприятий Комплексного плана к 2014 году доля профильной угольной отрасли в общем объеме отгруженных товаров сократится до 76,5% (с 87,2% в 2011 году), в 2020 году – до 49%.

Будут созданы новые виды экономической деятельности – производство строительных материалов, пищевая, перерабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли. Их доля составит 30,5% к 2020 году от общего объема промышленности города.

Реализация мероприятий Комплексного плана станет катализатором роста  активности в сфере малого бизнеса. Будут созданы условия для развития предпринимательской инициативы за счет финансовой и имущественной поддержки предпринимателей. Число малых предприятий возрастет в Березовском в ближайшие три года на 9,6%. Ежегодно планируется создавать до 160 новых рабочих мест.

Будет создано более 540 новых рабочих места.

Уровень зарегистрированной безработицы сократится до 1,8% к 2014 году и до 1,4% к 2020 году.

Под влиянием улучшения ситуации в реальном секторе экономики повысится качество жизни населения города. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу возрастет к 2015 году на 5,5%, к 2020 году – в  1,4 раза.

В сфере образования будут введены дополнительные места в дошкольных учреждений за счет строительства 3 детских садов.

Будет укреплена материальная база для развития спорта за счет строительства городского стадиона.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечень проектов КИПа г.Березовского на период 2014-2020 годы

млн.рублей

| №п/п | Наименование проектов | Финансовые средства - всего | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства федерального бюджета | средства бюджета субъекта РФ | средства муниципального бюджета | внебюджетные средства |
|  | Инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 5 674,692 | 27,983 | 290,565 | 347,875 | 5 008,269 |
|  | 2014 | 549,911 | 1,263 | 19,120 | 26,624 | 502,904 |
|  | 2015 | 1 700,082 | 9,220 | 8,165 | 21,201 | 1 661,496 |
|  | 2016 | 984,559 | 9,080 | 9,980 | 13,750 | 951,749 |
|  | 2017 | 989,570 | 8,420 | 9,980 | 9,500 | 961,670 |
|  | 2018 | 581,370 | - | 87,230 | 91,980 | 402,160 |
|  | 2019 | 407,700 | - | 87,230 | 92,180 | 228,290 |
|  | 2020 | 461,500 | - | 68,860 | 92,640 | 300,000 |
| 1. | I. Обеспечение устойчивого роста развития города Березовский на основе диверсификации экономики. | 3 816,609 | - | - | - | 3 816,609 |
| 1.1. | Развитие и модернизация профильной отрасли – добыча полезных ископаемых | 2 942,554 | - | - | - | 2 942,554 |
|  | ОАО ЦОФ "Березовская" (Поддержка и реконструкция существующего производства) | 1 140,554 | - | - | - | 1 140,554 |
| 1 | Строительство очистных сооружений поверхностного стока промплощадки на ОАО ЦОФ «Березовская». | 13,410 | - | - | - | 13,410 |
|  | 2014 | 5,410 | - | - | - | 5,410 |
|  | 2015 | 8,000 |  |  |  | 8,000 |
| 2 | Техническое перевооружение системы вентиляции и автоматизации производственных цехов | 14,631 | - | - | - | 14,631 |
|  | 2014 | 0,631 | - | - | - | 0,631 |
|  | 2015 | 8,000 |  |  |  | 8,000 |
|  | 2016 | 6,000 |  |  |  | 6,000 |
| 3 | Техническое перевооружение технологии ЦОФ | 146,633 | - | - | - | 146,633 |
|  | 2014 | 134,027 | - | - | - | 134,027 |
|  | 2015 | 7,462 | - | - | - | 7,462 |
|  | 2016 | 5,144 | - | - | - | 5,144 |
| 4 | Реконструкция железнодорожной станции ЦОФ | 150,000 | - | - | - | 150,000 |
|  | 2014 | 33,325 | - | - | - | 33,325 |
|  | 2015 | - | - | - | - | - |
|  | 2016 | 32,675 | - | - | - | 32,675 |
|  | 2017 | 40,000 | - | - | - | 40,000 |
|  | 2018 | 44,000 | - | - | - | 44,000 |
| 5 | Строительство склада готовой продукции | 522,000 | - | - | - | 522,000 |
|  | 2016 | 250,000 | - | - | - | 250,000 |
|  | 2017 | 272,000 | - | - | - | 272,000 |
| 6 | Строительство галереи от аккумулирующих бункеров до склада рядовых углей | 265,340 | - | - | - | 265,340 |
|  | 2016 | 130,000 | - | - | - | 130,000 |
|  | 2017 | 135,340 | - | - | - | 135,340 |
| 7 | Строительство склада магнетита | 28,540 | - | - | - | 28,540 |
|  | 2016 | 8,000 | - | - | - | 8,000 |
|  | 2017 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
|  | 2018 | 10,540 |  |  |  | 10,540 |
|  | ОАО УК "Северный Кузбасс" (Поддержка и реконструкция существующего производства) | 1 802,000 | - | - | - | 1 802,000 |
| 1 | Обеспечение нормативных показателей качества сточных вод, сбрасываемых шахтами ОАО "Угольная компания "Северный Кузбасс" в поверхностные водоёмы. | 156,000 | - | - | - | 156,000 |
|  | 2014 | 60,000 | - | - | - | 60,000 |
|  | 2015 | 96,000 | - | - | - | 96,000 |
| 2 | Техническое перевооружение проходческих работ | 615,000 | - | - | - | 615,000 |
|  | 2014 | 10,000 |  |  |  | 10,000 |
|  | 2015 | 230,000 |  |  |  | 230,000 |
|  | 2016 | 75,000 |  |  |  | 75,000 |
|  | 2017 | 75,000 |  |  |  | 75,000 |
|  | 2018 | 75,000 |  |  |  | 75,000 |
|  | 2019 | 75,000 |  |  |  | 75,000 |
|  | 2020 | 75,000 |  |  |  | 75,000 |
| 3 | Выполнение лицензионных соглашений по освоению участка "Березовский Глубокий" в части проектных и геологоразведочных работ | 312,000 | - | - | - | 312,000 |
|  | 2014 | 144,000 |  |  |  | 144,000 |
|  | 2015 | 68,000 |  |  |  | 68,000 |
|  | 2016 | 28,000 |  |  |  | 28,000 |
|  | 2017 | 69,000 |  |  |  | 69,000 |
|  | 2018 | 3,000 |  |  |  | 3,000 |
| 4 | Приобретение очистного комплекса для отработки запасов пласта XXVI шахты "Березовская" | 719,000 | - | - | - | 719,000 |
|  | 2015 | 719,000 |  |  |  | 719,000 |
| 1.2. | Развитие новых видов производств | 727,000 | - | - | - | 727,000 |
|  | Строительство завода глубокой переработки углеводородов | 700,000 | - | - | - | 700,000 |
|  | 2015 | 350,000 | - | - | - | 350,000 |
|  | 2016 | 350,000 | - | - | - | 350,000 |
|  | Производство железобетонных изделий методом вертикального вибропрессования для транспортного, гражданского и промышленного строительства на базе ООО "БДСУ" | 27,000 | - | - | - | 27,000 |
|  | 2015 | 1,420 | - | - | - | 1,420 |
|  | 2016 | 11,000 |  |  |  | 11,000 |
|  | 2017 | 14,580 |  |  |  | 14,580 |
| 1.3. | Развитие малого и среднего бизнеса | 127,035 | - | - | - | 127,035 |
|  | Развитие производства гофротары | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
|  | 2014 | 1,000 |  |  |  | 1,000 |
|  | Строительство станции технического обслуживания по ул. Пионерская | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
|  | 2015 | 10,000 |  |  |  | 10,000 |
|  | Открытие торгового центра (ООО "Компания Холидей") | 12,000 | - | - | - | 12,000 |
|  | 2014 | 12,000 |  |  |  | 12,000 |
|  | Строительство розничного рынка (ИП Потапов) | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
|  | 2014 | 8,000 |  |  |  | 8,000 |
|  | 2015 | 2,000 |  |  |  | 2,000 |
|  | Строительство пекарни (ИП Бобров) | 20,000 | - | - | - | 20,000 |
|  | 2014 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
|  | 2015 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
|  | Развитие услуг бани и сауны (ООО "Русский дух) | 2,035 | - | - | - | 2,035 |
|  | 2015 | 1,035 | - | - | - | 1,035 |
|  | 2016 | 0,500 | - | - | - | 0,500 |
|  | 2017 | 0,500 |  |  |  | 0,500 |
|  | Строительство детского развивающего центра "Умница" | 7,000 | - | - | - | 7,000 |
|  | 2015 | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
|  | 2016 | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
|  | 2017 | 3,000 |  |  |  | 3,000 |
|  | Строительство автокомплекса и кемпинга | 50,000 | - | - | - | 50,000 |
|  | 2017 | 50,000 |  |  |  | 50,000 |
|  | Строительство зоны отдыха "Вектор" | 15,000 | - | - | - | 15,000 |
|  | 2018 | 5,000 |  |  |  | 5,000 |
|  | 2019 | 5,000 |  |  |  | 5,000 |
|  | 2020 | 5,000 |  |  |  | 5,000 |
| 1.4. | Развитие инновационных производств | 20,020 | - | - | - | 20,020 |
|  | Внедрение высокотехнологичных защитных покрытий из композитных полимерных материалов и металлов | 4,020 | - | - | - | 4,020 |
|  | 2018 | 4,020 |  |  |  | 4,020 |
|  | Внедрение научных разработок КемТИППа в развитие ООО "Конфалье+" | 16,000 | - | - | - | 16,000 |
|  | 2014 | 8,000 |  |  |  | 8,000 |
|  | 2015 | 8,000 |  |  |  | 8,000 |
| 2. | II. Повышение качества жизни населения | 1 858,083 | 27,983 | 290,565 | 347,875 | 1 191,660 |
|  | Содействие занятости населения | 0,783 | 0,543 | 0,240 | - | - |
|  | Программа "Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области" | 0,783 | 0,543 | 0,240 | - | - |
|  | 2014 | 0,383 | 0,263 | 0,120 |  |  |
|  | 2015 | 0,400 | 0,280 | 0,120 |  |  |
| 2.1. | Развитие и модернизация жилищного фонда и инженерной инфраструктуры | 1 454,980 | 27,440 | 108,205 | 127,675 | 1 191,660 |
| 2.1.1. | Строительство жилого фонда | 754,999 | 27,440 | 32,005 | 62,348 | 633,206 |
| 1 | Строительство 71-квартирного жилого дома по ул. Иркутская (включая инженерные сети) | 37,943 | 1,000 | 4,000 | 10,323 | 22,620 |
|  | 2014 | 37,943 | 1,000 | 4,000 | 10,323 | 22,620 |
| 2 | Благоустройство 71-квартирного жилого дома по ул. Иркутская | 3,456 | - | - | 3,456 | - |
|  | 2015 | 3,456 |  |  | 3,456 |  |
| 3 | Проектирование и строительство 100-квартирного жилого дома №37 в микрорайоне № 4А | 143,234 | 8,940 | 8,045 | 6,733 | 119,516 |
|  | 2014 | 1,011 |  |  | 1,011 | - |
|  | 2015 | 142,223 | 8,940 | 8,045 | 5,722 | 119,516 |
| 4 | Проектирование и строительство 6 домов в микрорайоне №5/7 по ул.Мира | 228,066 | 17,500 | 19,960 | 16,436 | 174,170 |
|  | 2014 | 0,100 | - | - | 0,100 |  |
|  | 2015 | 1,286 | - | - | 1,286 |  |
|  | 2016 | 43,540 | 9,080 | 9,980 | 1,550 | 22,930 |
|  | 2017 | 43,540 | 8,420 | 9,980 | 1,500 | 23,640 |
|  | 2018 | 34,800 | - | - | 3,000 | 31,800 |
|  | 2019 | 34,800 | - | - | 3,000 | 31,800 |
|  | 2020 | 70,000 | - | - | 6,000 | 64,000 |
| 5 | Строительство 52-квартирного жилого дома в микрорайоне №4А | 8,900 | - | - | - | 8,900 |
|  | 2015 | 3,400 | - | - | - | 3,400 |
|  | 2016 | 5,500 | - | - | - | 5,500 |
| 6 | Строительство 60-квартирного жилого дома в районе лицея №15 | 75,300 | - | - | 1,300 | 74,000 |
|  | 2016 | 0,200 | - | - | 0,200 | - |
|  | 2017 | 75,100 | - | - | 1,100 | 74,000 |
| 7 | Проектирование и строительство домов в микрорайоне №6 | 124,600 | - | - | 10,600 | 114,000 |
|  | 2016 | 1,000 | - | - | 1,000 | - |
|  | 2017 | 41,600 | - | - | 3,600 | 38,000 |
|  | 2018 | 41,000 | - | - | 3,000 | 38,000 |
|  | 2019 | 41,000 | - | - | 3,000 | 38,000 |
| 8 | Проектирование и строительство домов в микрорайоне №8 | 133,500 | - | - | 13,500 | 120,000 |
|  | 2016 | 0,500 | - | - | 0,500 | - |
|  | 2017 | 1,000 | - | - | 1,000 | - |
|  | 2020 | 132,000 | - | - | 12,000 | 120,000 |
| 2.1.2. | Модернизация инфраструктуры | 699,981 | - | 76,200 | 65,327 | 558,454 |
| 1 | Строительство РП-10А | 9,400 | - | - | 9,400 | - |
|  | 2014 | 9,400 |  |  | 9,400 | - |
| 2 | Проектирование и реконструкция ПС "Октябрьская"35/10кВ | 6,293 | - | - | - | 6,293 |
|  | 2014 | 6,293 |  |  |  | 6,293 |
| 3 | Проектирование и строительство РП-12 в пос. шахты Березовская в районеТП-26 | 24,654 | - | - | - | 24,654 |
|  | 2014 | 24,654 |  |  |  | 24,654 |
| 4 | Проектирование и строительство РП-13 10/10кВ в центральном микрорайоне | 17,607 | - | - | - | 17,607 |
|  | 2014 | 17,607 |  |  |  | 17,607 |
| 5 | Строительство водовода от НФС до жилого сектора построенного около п.ш. Березовская | 18,450 | - | 15,000 | 3,450 | - |
|  | 2014 | 18,450 | - | 15,000 | 3,450 |  |
| 6 | Проектирование и строительство водопроводной сети в п. Барзас | 21,027 | - | - | 21,027 | - |
|  | 2014 | 2,340 | - | - | 2,340 |  |
|  | 2015 | 10,087 | - | - | 10,087 |  |
|  | 2016 | 8,600 | - | - | 8,600 |  |
| 7 | Строительство водовода от п.ш. Березовская до п.ш. Южная | 68,000 | - | 61,200 | 6,800 | - |
|  | 2018 | 34,000 | - | 30,600 | 3,400 |  |
|  | 2019 | 34,000 | - | 30,600 | 3,400 |  |
| 8 | Проектирование и строительство инженерных сетей для многодетных семей в п.Солнечный | 18,350 | - | - | 18,350 | - |
|  | 2015 | 0,650 | - | - | 0,650 |  |
|  | 2016 | 1,900 | - | - | 1,900 |  |
|  | 2017 | 1,800 | - | - | 1,800 |  |
|  | 2018 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
|  | 2019 | 7,000 | - | - | 7,000 |  |
| 9 | Строительство канализационного коллектора от шахты Березовская до очистных сооружений г.Березовский | 124,000 | - | - | 0,500 | 123,500 |
|  | 2017 | 41,010 | - | - | 0,500 | 40,510 |
|  | 2018 | 40,500 | - | - | - | 40,500 |
|  | 2019 | 42,490 | - | - | - | 42,490 |
| 10 | Строительство канализационного коллектора от пос. ш. Южная до пос. ш.Березовская | 112,000 | - | - | 5,800 | 106,200 |
|  | 2018 | 36,000 | - | - | 1,800 | 34,200 |
|  | 2019 | 38,000 | - | - | 2,000 | 36,000 |
|  | 2020 | 38,000 | - | - | 2,000 | 36,000 |
| 11 | Реконструкция котельной №1 | 96,000 | - | - | - | 96,000 |
|  | 2014 | 5,337 |  |  |  | 5,337 |
|  | 2015 | 18,663 | - | - |  | 18,663 |
|  | 2016 | 24,000 | - | - |  | 24,000 |
|  | 2017 | 24,000 | - | - |  | 24,000 |
|  | 2018 | 24,000 | - | - |  | 24,000 |
| 12 | Строительство полигона твердо-бытовых отходов | 54,200 | - | - | - | 54,200 |
|  | 2017 | 27,100 | - | - | - | 27,100 |
|  | 2018 | 27,100 | - | - | - | 27,100 |
| 13 | Строительство автомобильной дороги общего пользования г.Березовский - пос.Барзас | 130,000 | - | - | - | 130,000 |
|  | 2017 | 65,000 | - | - | - | 65,000 |
|  | 2018 | 65,000 | - | - | - | 65,000 |
| 2.2. | Строительство социальной инфраструктуры | 402,320 | - | 182,120 | 220,200 | - |
| 1 | Реконструкция помещения школы №8 под детский сад | 54,320 | - | 44,400 | 9,920 | - |
|  | 2018 | 27,160 | - | 22,200 | 4,960 | - |
|  | 2019 | 27,160 | - | 22,200 | 4,960 | - |
| 2 | Строительство городского стадиона | 153,000 | - | 137,720 | 15,280 | - |
|  | 2018 | 38,250 | - | 34,430 | 3,820 | - |
|  | 2019 | 38,250 | - | 34,430 | 3,820 | - |
|  | 2020 | 76,500 | - | 68,860 | 7,640 | - |
| 3 | Строительство детского сада в микрорайоне № 4А | 95,000 | - | - | 95,000 | - |
|  | 2018 | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
|  | 2019 | 30,000 | - | - | 30,000 | - |
|  | 2020 | 35,000 | - | - | 35,000 | - |
| 4 | Строительство детского сада в п.Солнечный | 100,000 | - | - | 100,000 | - |
|  | 2018 | 35,000 | - | - | 35,000 | - |
|  | 2019 | 35,000 | - | - | 35,000 | - |

# Text boxes

Работодатель

Центр занятости населения

Кадры

Образовательные учреждения

Администрация города