# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.01.2015 | № | 18 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении графика проведения конкурсных процедур

по передаче в концессию объектов электроснабжения и теплоснабжения,

находящихся в собственности муниципального образования

Березовский городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, во исполнение подпункта «б» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов электроснабжения и теплоснабжения, находящихся в  собственности муниципального образования Березовский городской округ, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Березовского городского округа (Максимова А.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ Горбачева А.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Березовского

городского округа     				                                                Д.А.Титов

О.Н. Дульянинова

32811

Приложение к постановлению Администрации Березовского городского округа от 19.01.2015 № 18

График

проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов электроснабжения и теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Березовский городской округ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные мероприятия: |  |  |
| 1.1 | Определение перечня объектов электроснабжения и теплоснабжения для дальнейшей передачи их в концессию | УЖО и С, КУМИ, МКУ по УЖКХ | февраль 2015 |
| 1.2 | Подготовка технической документации и правоустанавливающих документов на объекты, планируемые к передаче в концессию | УЖО и С, КУМИ | март 2016 |
| 1.3 | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством. | УЖО и С, КУМИ, отдел экономики и труда, юридический отдел, МКУ по УЖКХ | март 2016 |
| 1.4 | Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством | УЖО и С, КУМИ, отдел экономики и труда, юридический отдел, МКУ по УЖКХ | март 2016 |
| 1.5 | Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов | КУМИ | август 2016 |
| 1.6 | Подготовка проекта распоряжения Администрации Березовского городского округа о создании конкурсной комиссии | КУМИ | август 2016 |
| 1.7 | Подготовка требований и условий для разработки инвестиционной Программы концессионера по развитию объектов, передаваемых в концессионное соглашение | УЖО и С, КУМИ, отдел экономики и труда, юридический отдел | август 2016 |
| 1.8 | Разработка конкурсной документации, проекта концессионного соглашения на передачу объектов в концессию | КУМИ | сентябрь 2016 |
| 2 | Проведение конкурсных процедур по передаче объектов в концессию |  |  |
| 2.1 | Опубликование извещения о проведении конкурса по передаче объектов в концессию | КУМИ | сентябрь 2016 |
| 2.2 | Проведение конкурса по передаче объектов в концессию | КУМИ | октябрь 2016 |
| 2.3 | Заключение концессионного соглашения с концессионером | КУМИ | ноябрь 2016 |

Заместитель главы Березовского

городского округа по ЖКХ                                                                             А.В. Горбачев