# АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении графика проведения конкурсных процедур

по передаче в концессию объектов теплоснабжения,

находящихся в собственности муниципального образования

Березовский городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство», во исполнение подпункта «б» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в  собственности муниципального образования Березовский городской округ, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 19.01.2015 № 18 «Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов электроснабжения и теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Березовский городской округ».

3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Березовского

городского округа     				                                                   Д.А. Титов

О.Н. Дульянинова

3-28-11

Приложение 
к постановлению администрации

Березовского городского округа

от _______________ №_______

График

проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Березовский городской округ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные мероприятия: |  |  |
| 1.1 | Определение перечня объектов теплоснабжения для дальнейшей передачи их в концессию | УЖОиС Березовского ГО, КУМИ Березовского ГО, МКУ по УЖКХ Березовского ГО | февраль 2015 |
| 1.2 | Подготовка технической документации и правоустанавливающих документов на объекты, планируемые к передаче в концессию | КУМИ Березовского ГО | октябрь 2015 |
| 1.3 | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством | УЖОиС Березовского ГО, КУМИ Березовского ГО, отдел экономики и труда администрации Березовского ГО, юридический отдел администрации Березовского ГО, МКУ по УЖКХ Березовского ГО | сентябрь 2015 |
| 1.4 | Подготовка проекта правового акта администрации Березовского городского округа о создании конкурсной комиссии | КУМИ Березовского ГО | октябрь 2015 |
| 1.5 | Разработка конкурсной документации, проекта концессионного соглашения на передачу объектов в концессию | КУМИ Березовского ГО | октябрь 2015 |
| 2 | Проведение конкурсных процедур по передаче объектов в концессию и заключение концессионного соглашения с концессионером |  | октябрь - декабрь 2015 |

Заместитель главы Березовского

городского округа по ЖКХ                                                                                      М.В. Шмулевич