# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.08.2015 | № | 607 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Березовского городского округа в 2015 году

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 № 224 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 672 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Березовского городского округа в 2015 году, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского округа Волковой Н.В. настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Березовского

городского округа 	                                                                Д.А.Титов

Приложение

к постановлению администрации

Березовского городского округа

от 26.08.2015 № 607

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Березовского городского округа в 2015 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее-МКД) | Год | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Березовскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 3 495,20 | 3 215,60 | 3 141,50 | 108 | 2 235 258,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 258,64 | 695,13 | 2 249,12 | Х |
| 1 | г.Березовский, ул.Вахрушева, д.33 | 1953 |  | кирпичные | 2 | 1 | 540,30 | 497,10 | 497,10 | 12 | 667 797,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 797,19 | 1 343,39 | 2 249,12 | 31.12.2015 |
| 2 | г.Березовский, ул.Карбышева, д.6 | 1956 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 482,10 | 1 356,90 | 1 282,80 | 50 | 1 124 659,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 659,97 | 828,85 | 1 814,00 | 31.12.2015 |
| 3 | г.Березовский, ул.Ленина, д.6 | 1953 |  | кирпичные | 2 | 1 | 550,00 | 510,30 | 510,30 | 18 | 168 069,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 069,55 | 329,35 | 537,37 | 31.12.2015 |
| 4 | г.Березовский, ул.Ленина, д.16 | 1956 |  | кирпичные | 2 | 2 | 922,80 | 851,30 | 851,30 | 28 | 274 731,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 731,93 | 322,72 | 537,37 | 31.12.2015 |

Заместитель главы Березовского городского округа                                                                                                                               М.В. Шмулевич

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации муниципальной  программы капитального ремонта в многоквартирных домах

г.Березовского Кемеровской области  на 2015 год

| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водоснабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | работы по строительному контролю |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по Березовскому городскому округу | 2 235 258,64 | 372 962,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 487 | 653 805,75 | 0 | 0,00 | 1030 | 1 101 096,50 | 0 | 0,00 | 3 | 61 857,60 | 4 | 45 536,31 |
| 1 | г.Березовский, ул.Вахрушева, д.33 | 667 797,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 487 | 653 805,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 13 991,44 |
| 2 | г.Березовский, ул.Карбышева, д.6 | 1 124 659,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 030 | 1 101 096,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 23 563,47 |
| 3 | г.Березовский, ул.Ленина, д.6 | 168 069,55 | 141 932,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 23 100,00 | 1 | 3 037,35 |
| 4 | г.Березовский, ул.Ленина, д.16 | 274 731,93 | 231 030,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 38 757,60 | 1 | 4 944,05 |

Заместитель главы Березовского городского округа                                                                                                                               М.В. Шмулевич