# АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЁЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.12.2015 | № | 979 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении графика проведения конкурсных процедур

по передаче в концессию объектов теплоснабжения,

находящихся в собственности муниципального образования

Березовский городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, во исполнение подпункта «б» пункта 3 перечня  поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в  собственности муниципального образования Березовский городской округ, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Постановление администрации Березовского городского округа от 25.08.2015 №596 «Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Березовский городской округ».

3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Березовского

городского округа     				                                                   Д.А. Титов

Приложение 
к постановлению администрации

Березовского городского округа

от 30.12.2015 № 979

График

проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования

Березовский городской округ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители (соисполнители) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные мероприятия: |  |  |
| 1.1. | Подготовка технической документации и правоустанавливающих документов на объекты, планируемые к передаче в концессию | КУМИ | март 2016 |
| 1.2. | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством. | УЖиС, КУМИ, отдел экономики и труда, юридический отдел, МКУ по УЖКХ | март 2016 |
| 1.3. | Разработка конкурсной документации, проекта концессионного соглашения на передачу объектов в концессию | КУМИ | апрель 2016 |
| 2. | Проведение конкурсных процедур по передаче объектов в концессию и заключение концессионного соглашения с концессионером | КУМИ | апрель-июнь 2016 |

Заместитель главы

Березовского городского округа

по ЖКХ                                                                                                               М.В. Шмулевич